Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na realizaci veřejné

zakázky s názvem

„Dodávka a instalace koncového stupně koncertního ozvučení Velkého sálu ÚK“

Smluvní strany:

Objednatel: Městská knihovna v Praze

Sídlo: Mariánské nám. 1, Praha 1, 115 72

Jednající: RNDr. Tomášem Řehákem, ředitelem

IČ: 00064467

DIČ: CZ00064467

Bankovní spojení: xxxxxx

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxxxxx, telefon: xxx xxx xxx, xxx@mlp.cz

ve věcech technických: xxxxxx, telefon: xxx xxx xxx, xxx@mlp.cz

a

Zhotovitel: AVETON s.r.o.

Sídlo: Krátkého 211/2

Jednající: Ing. Tomášem Hrádkem, Ing. Michalem Šitychem

IČ: 02436647

DIČ: CZ02436647

Telefon: +420 731 463 403

Obchodní rejstřík Vedený městským soudem v Praze v oddíle č. C 219518

Bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxx

tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxx

uzavírají tento dodatek:

# I.

# Preambule

Objednatel a zhotovitel, uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla ve veřejné zakázce „Dodávka a instalace koncového stupně koncertního ozvučení Velkého sálu ÚK“.

Vzhledem k tomu, že realizace zakázky se posunula z důvodů na straně zhotovitele z původně plánovaného letního období, kdy byla knihovna pro veřejnost uzavřena, smluvní strany společným jednáním nalezly konkrétní dny během provozu knihovny, kdy nejsou plánované akce ve Velkém sále Ústřední knihovny a kdy je možné dílo realizovat.

Tímto dodatkem se stanovují konkrétní časy, kdy bude zhotovitel dílo provádět.

# II.

# Změna termínu plnění

Čl. II, odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že montáž na místě plnění provede v těchto dnech a časech:

11. 10. 2019 06:00 – 18:00 hod,

12. 10. 2019 06:00 – 14:00 hod,

13. 10. 2019 06:00 – 21:00 hod,

14. 10. 2019 06:00 – 18.00 hod,

15. 10. 2019 06:00 – 15:00 hod,

18. 10. 2019 06:00 – 18:00 hod,

19. 10. 2019 06:00 – 14:00 hod,

20. 10. 2019 06:00 – 17:00 hod a

25. 10. 2019 06:00 – 18:00 hod.

Dílo bude zcela dokončeno dne  25. 10. 2019“

# III.

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.; uveřejnění zajistí objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne:						V Praze dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

___________________                                 	________________________

Městská knihovna v Praze                 		AVETON s.r.o.

RNDr. Tomáš Ŕehák, ředitel				Ing. Tomáš Hrádek, Ing. Michal Šitych