**SMLOUVA O DÍLO**

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Smluvní strany:**

Kominické práce

Körösi Josef

Fučíkova 167, Fulnek 142 45

IČO:15470270

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jednající: Josef Körösi

na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

a

Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 32/20

741 01 Nový Jičín

IČO: 47998261

DIČ: CZ 47998261

Jednající: Bc. Iva Pollaková, ředitelka organizace

na straně druhé ( dále jen „objednatel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vykonat pro objednatele řádně a včas dodání a montáž třívrstvého komínu a jeho napojení v areálu na Skalkách Nový Jičín dle projektové dokumentace. Specifikace činnosti je uvedena v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit za tyto činnosti cenu dohodnutou v článku IV. této smlouvy, to vše za podmínek, v rozsahu, v termínech a způsobem v této smlouvě stanovených.

**Článek II.**

**Specifikace činností**

Jedná se o dodání a montáž třívrstvého komínu NER / NER DN 150 / 250mm včetně prostupu střechou, napojení kamen a revizí. Podrobná specifikace prací je obsahem předložené cenové nabídky, ze dne 25. 9. 2019, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

**Článek III.**

**Místo a doba plnění**

Místem provedení díla je budova bufetu v areálu amfiteátru na Skalkách - stavba občanského vybavení č.p. 2280/99. Doba plnění zakázky je od 2. do 11. 10. 2019. Nebude-li možné v provádění díla pokračovat pro skryté překážky týkající se věci či místa, kde má být dílo provedeno, je zhotovitel povinen o tomto bezodkladně informovat objednatele a navrhnout mu změnu díla. Do doby dosažení dohody o této změně je oprávněn uskutečňování díla přerušit.

**Článek IV.**

**Cena díla**

Cena za dílo je stanovena na 60.483,- Kč (slovy šedesát-tisíc-čtyři-sta-osmdesát-tři-korun-českých) a je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná.

Cena díla je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení a předání díla objednateli. Faktura je splatná do 14 dní ode dne doručení objednateli a bude uhrazena na účet zhotoviteli číslo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedený u xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

**Článek V.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

Smluvní strany jsou si povinny poskytnout veškerou součinnost pro řádné uskutečnění díla. Objednatel je oprávněn za přítomnosti zhotovitele provádět kontrolu postupu prováděných prací. Kontaktní osoba objednatele: Markéta Dendišová, email: [dendisova@mksnj.cz](mailto:dendisova@mksnj.cz).

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

**Článek VI.**

**Předání a převzetí díla**

Místem předání díla je místo plnění stanovené v článku III. této smlouvy. O předání díla bude sepsán smluvními stranami předávací protokol.

**Článek VII.**

**Záruka a odpovědnost za vady**

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a za vady, které se objeví v záruční době, která činí na materiál 25 let a montáž 24 měsíců a začíná běžet předáním a převzetím díla.

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel nevhodnost pokynů nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem, třetími osobami nebo neodvratitelnými událostmi.

Veškeré vady na díle zjištěné v záruční době je objednatel povinen bezodkladně písemně reklamovat u zhotovitele.

**Článek VIII.**

**Ukončení smluvního vztahu**

1. písemnou dohodou
2. splněním účelu, na který byla uzavřena
3. odstoupením od této smlouvy

**Článek IX.**

**Závěrečná ustanovení**

Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována písemnými, oběma stranami schválenými a podepsanými, dodatky.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že vyjadřuje jejich pravou vůli, že nebyla uzavřena v tísni ani v rozporu s dobrými mravy, a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

Tato Smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Novém Jičíně dne 1.10.2019

……………………………… ………………………………….

Josef Körösi Bc. Iva Pollaková

Ředitelka MěKS Nový Jičín