SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

Objednatel

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

se sídlem: Opava, Olomoucká 470/86, PSČ 746 01

zastoupený:	MUDr. Ladislav Václavec, MBA

IČ:	47813750

DIČ:	CZ47813750

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 924

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

SYSTHERM s.r.o.

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7209

sídlo:	Plzeň, K Papírně 172/26, PSČ 31200

jednající:	Jan Kazda, jednatel

IČ:	64830454

DIČ:	CZ64830454

bankovní spojení:	ČSOB a.s.

číslo účtu:	171947450/0300 kontaktní osoba:	Jakub Kazda telefon:	605 292 981

e-mail:	jakub.kazda@systherm.com

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno.

1. Ustanovení článku/ odstavce 2.1.2. Smlouvy o dílo se ruší původní text, tj.:

2.1.	DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

2.1.2.	řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději do

30. 11. 2016;

a nahrazuje se novým textem:

2.1.	DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

2.1.2.	řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději do

10. 2. 2017;

2. Ustanovení článku/ odstavce 5.1. Smlouvy o dílo se ruší původní text, tj.:

Článek V. Platební podmínky

5.1.            Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky investičního charakteru a neinvestičního charakteru provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

a nahrazuje se novým textem:

Článek V. Platební podmínky

5.1.            Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky investičního charakteru a neinvestičního charakteru provedené v uplynulém kalendářním měsíci. První fakturace proběhne k 30. 11. 2016, následně budou probíhat fakturace vždy k uplynulému kalendářnímu měsíci.

Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 1, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 1.

Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 08. 08. 2016, která nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněna zůstávají bez změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

V Opavě dne 28. 11. 2016 	V Plzni dne 28. 11. 2016

_

za Objednatele	za Zhotovitele

MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel	Jan Kazda, jednatel