***SMLOUVA O DÍLO č. 15/2019***

**I.**

**Smluvní strany**

**Domov pro seniory Kaplice**

Míru 366

382 41 Kaplice

zastoupený: Mgr. Vladimíra Holczerová, ředitelka

IČ: 60630213

**na straně jedné** (dále jen objednatel)

Ivana Slavíková

Linie design studio s.r.o.

Veleslavínova 26

30100 Plzeň

IČ: 26327902 , DIČ:CZ 26327902

**na straně druhé** (dále jen zhotovitel)

se dohodly, že ve smyslu § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
uzavírají

***tuto Smlouvu o dílo.***

**II.**

**Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele za podmínek daných touto smlouvou a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu v souladu s dále dohodnutými podmínkami financování díla.
2. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí dodávka a kompletní montáž Plachtového systému Soliday M (dále jen dílo).

Celé dílo bude provedeno dle Kalkulace č. 308/2019, která tvoří přílohu této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

1. Místem plnění díla je prostor u altánu Domova pro seniory Kaplice, Míru 366, 382 41 Kaplice (umístění dle podkladů projektanta Ing. arch. Arnošta Janka).

**III.**

**Provádění díla**

1. Objednavatel se zavazuje, že připraví výkop základů pro zabetonování pouzder pro instalaci čtyř sloupů před provedením montážních prací. Plánek pro výkop základů bude dodán po podpisu této smlouvy panem Ing. arch. Arnoštem Jankem.
2. Termín zahájení montážních prací: nejpozději do 31.10.2019, v průběhu této první montáže budou zabetonována pouzdra pomocí rychloschnoucího betonu a postavena konstrukce pro naměření plachty a její výrobu.

1. Termín dokončení instalace a předání díla: nejpozději do 21.11.2019. Dílo bude k tomuto datu předáno plně bez vad a nedodělků po vzájemném písemném odsouhlasení oběma stranami (Předávací protokol).

**V.**

**Cena díla a platební podmínky**

1. Cena předmětu díla je stanovena dohodou obou smluvních stran na **197 274 Kč včetně DPH.** Podrobný rozpis ceny díla je uveden v položkovém rozpočtu (Kalkulace č. 308/2019), který je nedílnou součástí této smlouvy. Jedná se o finální cenu díla, která již v průběhu realizace nebude měněna.

2. Financování díla bude provedeno jednorázově bez zálohy po předání díla na základě faktury se splatností 14 dní.

**VIII.**

**Záruční podmínky**

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na celé dílo 24 měsíců.

**IX.**

**Sankční ujednání**

1. Při prodlení objednatele se zaplacením peněžitého závazku ve lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.
2. Při prodlení zhotovitele s předáním díla k meznímu termínu předání se zhotovitel zavazuje objednavateli uhradit smluvní pokutu 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

**X.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě.

3. Tato smlouva byla zhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel
a druhý zhotovitel.

4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

**XIII.**

**Přílohy smlouvy**

Přílohy: Kalkulace č. 308/2019

V Plzni dne 30.09. 2019

 Mgr. Vladimíra Holczerová Ivana Slavíková

……………………………….. …………………………………

 objednatel zhotovitel