Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 00538 /2019/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 12.6.2019- dále jen Smlouva,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:

Objednatel:	Město Říčany

sídlo:	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

zastoupený:	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických:

Ing. Evžen Heyrovský

email : evzen.heyrovsky@ricany.cz]

Ing. Štěpánka Šritrová

email: stepanka.sritrova@ricany.cz

bankovní spojení:	KB Praha,  a.s., pobočka Říčany

číslo účtu:

IČO:		00240702

DIČ:		CZ00240702

telefon:

fax:		323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:		          HES stavební s.r.o.

místo podnikání:		 Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

jednající:                         Michal Jakubec, jednatel

bankovní spojení:

IČ:	 			 281 43 213

DIČ: 				 CZ 28143213

telefon:

e-mail:			 ingo@hes-stavebni.cz

identifikátor datové schránky:pnj8bie.
(dále jen zhotovitel)

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací na akci „Chodníky Říčanská – II. etapa –úsek 1 (Pacov) a úsek 4 (Za Větrníkem)“ spolu s určením jejich ceny a prodloužení termínu realizace díla.

II.

Předmět plnění

- Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněprácích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- Stávající odstavec 2.2.této smlouvy se vzhledem k novému technickému řešení nahrazuje tímto zněním:

  - Dokončení stavebních prací na úseku 1 a předání díla objednateli do 11 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

Dokončení stavebních prací na úseku 4 a předání díla objednateli do 11 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

III.

Cena díla

- Cena díla, uvedeného v čl. III. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 199. 850, 75 Kč bez DPH, tj. 241. 819, 41 Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:  12. 750,- Kč bez DPH, tj. 15. 427, 50,- Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla, která dle této smlouvy činila 1. 277. 835, 38 Kč bez DPH, tj. 1. 546. 180, 13 včetně 21% DPH, se tedy zvyšuje o 187.100,75 Kč bez DPH, tj. 226.391, 91 včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 1.464.936,13 Kč bez DPH, tj. 1.772.572, 71 Kč včetně 21% DPH.

IV.

Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.    Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a

svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho

připojují své podpisy.

5.	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne  26.9.2019  svým usnesením č. 19-46-017.

6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

- Oceněný soupis prací – změnový list č. 1 (výkaz výměr)

V Říčanech dne					V Praze dne

…………………………………… 				………………………………………………………….

Mgr. Vladimír Kořen 				Michal Jakubec

starosta města 					jednatel