Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 23. 5. 2019

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:

Obchodní firma nebo název:	Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace

Sídlo:	Masarykovo nám. 32/20, 741 01 Nový Jičín

IČ:	47998261

DIČ:	CZ47998261

Zastoupen ve věcech smluvních:	Bc. Ivou Pollakovou, ředitelkou

Tel.:                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma nebo název:	STAVO – Karel Černoch s.r.o.

Sídlo:	Malá strana 31, 742 01 Suchdol nad Odrou

IČ:	27770907

DIČ: 	CZ27770907

Osoba oprávněná jednat

za zhotovitele:	Ing. Karel Černoch

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

# Bankovní účet číslo:			Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

číslo účtu: 86-6489080217/0100

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

- Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 23. 5. 2019, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

  - Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovených smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích prací specifikovaných v položkovém rozpočtu (dále jen „vícepráce“) na stavební práce s názvem „Oprava povrchů a sanace obvodového zdiva v budově Městské knihovny Nový Jičín“.

  - Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

- Vícepráce

  - Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30% ceny původního předmětu plnění. Vícepráce spočívají ve výměně dveřních kovových zárubní a přidružené práce.

  - S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

  - Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

  - Cena za vícepráce je sjednána jako smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- Cena díla

| Původní nabídková cena | bez DPH (v Kč) | DPH 21% (v Kč) | včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 198 534,80 | 41 692,31 | 240 227,11 Zaokrouhleně 240 227,00 Kč |

(slovy:  dvěstěčtyřicettisícdvěstědvacetsedmkorunčeských včetně 21% DPH)

3.2.

| Cena víceprací | bez DPH (v Kč) | DPH 21% (v Kč) | včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11 884,47 | 2 495,74 | 14 380,21 Zaokrouhleně 14 380,00 Kč |

(slovy: čtrnácttisíctřistaosmdesátkorunčeských včetně 21% DPH)

3.3.

| Nová nabídková cena | bez DPH (v Kč) | DPH 21% (v Kč) | včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 210 419,27 | 44 188,05 | 254 607,32 Zaokrouhleně 254 607,00 Kč |

(slovy:  dvěstěpadesátčtyřitisícešestsetsedmkorunčeských včetně 21% DPH)

- Termín plnění předmětu díla a jeho zajištění

  - Původní termín dokončení a předání díla: do 90 dnů od protokolárního předání staveniště.

  - Nový termín ukončení všech prací a předání díla: nejpozději do 31. 10. 2019

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2019 zůstávají beze změny.

  - Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz Dodatku zašle k uveřejnění v registru smluv Městské kulturní středisko Nový Jičín, p. o.

  - Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s platností prvopisu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku je soupis prací s výkazem výměr víceprací zhotovitele.

Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr víceprací

V Novém Jičíně dne 20.9.2019                                                  V Suchdole nad Odrou dne 20.9.2019

za objednatele Bc. Iva Pollaková:	         za zhotovitele Ing. Karel Černoch:

……………………………….		………………………………..