SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl.obchodního zákoníku mezi smluvními stranami:

1.  Zhotovitel:	Vlastimil Slavík -Topenářství

se sídlem  :  Ramešova 2, 612 00 Brno

IČO	:	46268057

DIČ	:	CZ5711011966

Bankovní spojení:

Číslo účtu           :

2. 	Objednatel:	ZÁKLADNÍ  ŠKOLA BRNO,KOŠÍNOVA  22

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

se sídlem : Košínova 22,Brno 612 00

zastoupené

IČO : 62157108

Bankovní spojení: 
  		Číslo účtu           :

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje že pro objednatele provede kompletní dílo spočívající v rekonstrukci etážového vytápění ve služebním bytě dle cenové nabídky ze dne 19.7.2019

- Dále jen “dílo“, za podmínek dále stanovených.

- Zhotovitel  se  zavazuje  provést  předmět  smlouvy  vlastním  jménem, na  vlastní  zodpovědnost  a ve sjednané době.

II.

Doba plnění

Datum zahájení:  24.10.2019

Datum ukončení: 5.11.2019

Do této doby je zhotovitel povinen provést  a předat objednateli dílo dohodnuté v této smlouvě.

III.

Cena za provedení díla

- Za  provedení  díla  v  rozsahu  dle  čl. I.  se  objednatel  zavazuje  zaplatit  zhotoviteli  dohodnutou cenu  Kč   92.794,-Kč, včetně DPH. 15%

- Dohodnutá  smluvní  cena  zahrnuje  veškeré  náklady potřebné  k  realizaci, vyzkoušení  a  předání

díla zhotovitelem podle čl. I. této smlouvy.

- Nárok  na  zaplacení  dohodnuté  smluvní  ceny  vzniká  zhotoviteli  úspěšným  předáním  a převzetím předmětu díla.

IV.

Cenové podmínky

- Cena za dílo je cenou pevnou tj. zaručenou ve smyslu ustanovení § 547 Obchodního zákoníku

vyjma nepředvídatelných prací. Cena těchto víceprací nesmí bez souhlasu zástupce školy.

přesáhnout částku rovnající se 10% z celkové hodnoty díla.

- Cena zahrnuje hodnotu  DPH, která  bude  uvedena  na  faktuře  zvlášť, podle  platných  obecně  závazných daňových předpisů.

V.

Platební podmínky

- Objednatel  je  povinen  zaplatit  zhotoviteli  cenu  díla  po  jeho  řádném  provedení, předání  a převzetí.

- Veškeré  faktury  jsou  splatné  do  14  dnů  od  doručení  objednateli, přičemž  faktura  bude obsahovat veškeré náležitosti.

- Konečnou  fakturu  vyhotoví  zhotovitel  po  splnění  povinností  vyplývajících  z  této  smlouvy, na základě řádného předání a převzetí předmětu díla..

VI.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel  je  povinen  oznámit  objednateli  nejpozději  1  den  předem  termín, kdy  bude  dílo připraveno k předání.

- Objednatel  je  povinen  dílo  od  zhotovitele  převzít,  jestliže  na  něm  nebudou  v  době  převzetí zjištěny  žádné  podstatné  vady  a  nedodělky  resp.jiné  nedostatky  bránící  řádnému  a bezpečnému  užívání  díla.Při  zjištění  jiných  nedostatků  a  vad  je  objednatel  povinen  dílo  převzít a současně dohodnout se zhotovitelem v předávacím protokolu termín jejich odstranění.

VII.

Vlastnictví díla

- Vlastnické  právo  k  předmětu  díla  a  nebezpečí  škody   na  něm  přechází   na  objednatele  dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápisu  o úspěšném předání a převzetí díla.

VIII.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

- Záruční  doba  je  72  měsíců  od  protokolárního  předání  a  převzetí  díla na materiál dle směrnic a požadavků výrobce minimálně však 2 roky. Zhotovitel  však  nepřebírá zodpovědnost za závady vzniklé cizím zaviněním.

- Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v  případě  zjištění  vad  díla  v  záruční  době  odstraní  tyto  vady zhotovitel do 3 dnů od oznámení objednatelem a na náklady zhotovitele.

IX.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

- Při  nedodržení  termínu  sjednaného  v  čl. II. dokončení a předání díla, za  nesplnění  sjednaných termínů  odstranění  vad   a  nedodělků, zaplatí  zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté ceny za každý den prodlení.

- Faktury  jsou  splatné  do  14 dnů  ode  dne  doručení  objednateli, přičemž  faktura  bude obsahovat  veškeré  náležitosti. V  případě, že  tuto  svoji  povinnost  nesplní  zaplatí  objednatel  0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

X.

Jiná ujednání

- Zjistí-li   objednatel, že  zhotovitel  provádí  dílo  v  rozporu  se  svými  povinnostmi, je  objednatel oprávněn  dožadovat  se  toho, aby  zhotovitel  odstranil  nedostatky  a  vady  vzniklé  vadným prováděním  a  dílo  prováděl  řádným  způsobem.V  případě, že  tak  zhotovitel  neučiní  ve  lhůtě  do 7 dnů  a  postup  zhotovitele  by  vedl  nepochybně  k  podstatnému  porušení  smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel  je  povinen  upozornit  objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na  nevhodnou  povahu věcí  převzatých  od  objednatele  nebo  pokynů, daných  mu  objednatelem  k provedení díla, jestliže  zhotovitel  mohl  tuto  nevhodnost  zjistit  při  vynaložení  odborné  péče. O  dobu, po kterou  bylo  nutno  dílo  přerušit, se  prodlužuje  lhůta  stanovená  pro  jeho  dokončení.

- Zjistí  li  zhotovitel  při  provádění  díla  překážky týkajících  se  věcí, na  nichž  má  být  provedena úprava  nebo  místa  kde  má  být  dílo  provedeno  a  tyto  překážky  znemožňují  provedení  díla dohodnutým  způsobem, je  zhotovitel  povinen  oznámit  tuto  skutečnost  bez  zbytečného  odkladu objednateli  a  navrhnout  mu  změnu  díla. Do  dosažení  dohody  je  zhotovitel  oprávněn provádění díla přerušit.

- Objednatel  má  možnost  předmět  díla  prohlédnout  nebo  nařídit  jeho  prohlídku  nejpozději  při přebírání díla od zhotovitele.

- Jiná  ujednání ( předmětem  jiných  ujednání  může  být  stanovení  dalších  práv  a  povinností smluvních  stran, týkajících  se např. termínu dokončení a  předání  stavby, protipožární ochrany, skladování materiálu atd.)

XI.

Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze změnit  nebo  zrušit  pouze  výslovným  oboustranně  potvrzeným smluvním          ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran, formou  písemného  dodatku  k této smlouvě.   To  se  týká  především  případů  omezení  rozsahů  díla  nebo  jeho  rozšíření  nad rámec  této  smlouvy  (  tzv. vícepráce  ). V  obou  případech  je  předchozí  změna  smlouvy nezbytnou  podmínkou  a bez  jejího splnění  nelze  uplatňovat  právo  na  snížení  resp. zvýšení ceny ve smyslu § 549 Obchodního zákoníku.

- Pokud  nebylo  v  této  smlouvě  ujednáno  jinak,  řídí  se  právní  poměry  z  ní  vyplývající  a  vznikající příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou  stejnopisech a to po jednom pro každého účastníka smlouvy.

- Veškeré  informace, včetně  listin  a  ostatní  dokumentace  týkající  se  smluvního  vztahu,  jsou považovány  oběma  smluvními  stranami  za  důvěrné,  ve  smyslu  ustanovení  §  271  Obchodního zákoníku.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Podpisy účastníků

--------------------------                                                                            -------------------------
       Zhotovitel                                                                                               Objednatel

V Brně  dne 9.10.2019