SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §2586 NOZ

Smluvní strany

| OBJEDNAVATEL: |  | ZHOTOVITEL: |
| --- | --- | --- |
| Název: Zastoupena: | Ústav sociálních služeb v Praze, přísp. org. Mgr. Lindou Obrtelovou, ředitelkou |  | Název: | Martin Harčarik |
| Sídlo: | Podolská 31, 147 00, Praha 4 |  | Sídlo: | Jaurisova 515/4, 140 00, Praha 4 |
| IČO: | 70886199 |  | IČO: | 71322051 |
| Adresa realizace: | Jílovská 432/11, Praha 4 |  | DIČ: | CZ801049157 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s. č. účtu: 81359399/0800 |  | Bankovní spojení: | KB a.s. č. účtu: 35-8807860227/0100 |

- Předmět a místo plnění

Předmětem smlouvy jsou malířské práce na akci v prostorách Ústavu sociálních služeb v Praze 4, přísp. org., konkrétně potom na adrese  Jílovská 432/11, Praha 4, dle objednavatelem odsouhlasené cenové nabídky, ze dne 26. 9. 2019, kde jsou specifikovány veškeré konkrétní pracovní úkony, související s předmětem plnění této smlouvy o dílo. Součástí plnění předmětu díla jsou činnosti zhotovitele spojené s vlastní realizací díla, dodávka výrobků a materiálů, kterých bude při prováděných pracích použito, není - li v jednotlivých položkách cenové nabídky uvedeno jinak. Drobné opravy děr a prasklin, pokud jsou uvedené v cenové nabídce, neznamenají plošné ani lokální stěrkování, či štukování povrchů.

- Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na provedení předmětných prací v termínu od 8. 10. – 31. 10. 2019.  Práce budou trvat maximálně 24 dnů za předpokladu, že v průběhu realizace díla nevzniknou požadavky na vícepráce ze strany objednavatele, či vícepráce z důsledku vyšší moci. V případě, že taková situace nastane, bude termín provedení díla oddálen o dobu nezbytně nutnou  k řádnému dokončení díla. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednavateli, včetně odstranění případných vad a nedodělků.

- Cena díla

Smluvní strany se dohodly na ceně tj. 333 848,-Kč včetně DPH dle cenové nabídky, ze dne 26. 9. 2019, která je nedílnou součástí této smlouvy. V případě vzniku víceprací na základě požadavku objednavatele bude vždy předem smluvními stranami dohodnuta cena a bude sepsán dodatek k této smlouvě o dílo. V případě vzniku víceprací v důsledku vyšší moci bude cena dopočtena dle jednotkových cen cenové nabídky, event. dle dohody obou smluvních stran. Jedná se převážně o škrábání starých nátěrů, strhávání tapet, počtu vrstev tapet, počtů vrstev nátěrů, izolací proteklých, nikotinových a jiných skvrn, tloušťky štuků, omítek a různých stěrek nad rámec a rozsah cenové nabídky, která tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy o dílo.

- Dodání díla

Objednavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, má právo žádat provádění díla řádným způsobem v souladu s českými právními předpisy platnými pro stavebnictví.

- Záruka díla

Zhotovitel prohlašuje, že práce budou provedeny v odpovídající kvalitě podle technických norem a souvisejících předpisů platných pro stavebnictví v ČR. Zhotovitel prohlašuje, že vady a nedodělky budou při předání díla zapsány do předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Odstranění závad zhotovitel provede na svoje náklady do 14 dnů. Zhotovitel poskytne objednavateli záruku na provedené dílo po dobu tří let., Tato doba  začíná plynout dnem předání díla a podepsáním předávacího protokolu smluvními stranami. Záruka se nevztahuje na praskliny ve svislých a vodorovných konstrukcích, vznikajících v důsledku „sedání“ objektů. Dále se záruka nevztahuje na mechanické poškození či znečištění díla. Objednavatel má nárok na odstranění případné reklamace v záruční době tří let pouze v případě, že jsou z jeho strany vůči zhotoviteli vyrovnány veškeré závazky, vyplývající z této smlouvy o dílo.

- Platební a fakturační podmínky

Po provedení a předání díla a po podepsání předávacího protokolu smluvními stranami,  vystaví zhotovitel objednavateli fakturu, splňující veškeré náležitosti požadované právní předpisem, znějící na částku dle cenové nabídky tj. na částku 333 848,- Kč. Tato částka může být případně navýšena, či ponížena o částku za odsouhlasené vícepráce či méně práce. Faktura bude splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení objednavateli na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem splatnosti se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele.

- Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení termínu realizace díla zaplatí zhotovitel objednavateli úrok z prodlení ve výši 0,1% a smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každý započatý den prodlení. Dále se smluvní strany dohodly, že při nedodržení termínu splatnosti faktury bude zhotovitel účtovat objednavateli úrok z prodlení ve výši 0,1%.

- Odstoupení od smlouvy

Objednavatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bude ve zpoždění se zahájením prací o více než 30 hodin. Zhotovitel může od této smlouvy o dílo odstoupit v případě, že objednavatel neumožní zhotoviteli nastoupit na práce z důvodu nepřipravenosti stavby, či svých prostor o více než 30 hodin. V takovém případě je objednavatel povinen zhotoviteli uhradit předem natónovaný materiál, barvy. Dále mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud nebudou schopny dohodnout se spolu na cenách případných vzniklých vícepracích do 24 hodin od jejích vzniku. Pokud nastane taková situace objednavatel zaplatí pouze doposud provedené práce. Odstoupení musí být vždy provedeno písemně.

- Závěrečné ujednání

Obě strany se dohodly, že případné spory vyplývající z této smlouvy o dílo se nejdříve pokusí řešit smírnou cestou a dohodou. Zhotovitel náležitě poučí své pracovníky, případně třetí osoby vystupující a jednající jeho jménem o bezpečnostních, zdravotních a požárních předpisech, tak aby zajistil bezpečnost svých pracovníků na pracovišti či stavbě. Dále se smluvní strany dohodly, že aplikovaný materiál dodaný zhotovitelem se stává majetkem objednavatele až po kompletním uhrazení vystavených faktur. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a odstraňovat odpady vzniklé jeho činností. Zhotovitel se zavazuje k odstranění všech škod způsobených svojí stavební činností při zhotovení díla na majetku objednavatele a majetku třetích osob na vlastní náklady. Tato smlouva je zhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednavatel a jeden zhotovitel. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky. Přílohy dle textu smlouvy jsou její nedílnou součástí..  Smluvní strany  shodně prohlašují, že smlouva byla jimi  přečtena, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, prosté jakéhokoliv omylu, což potvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – nacenění malování

V Praze 7. 10. 2019

---------------------------------------                                                                                                  ---------------------------------------------

Za objednavatele                                                                                                                                   Za zhotovitele

Mgr. Linda Obrtelová, ředitelka                                                                                                                    Martin Harčarik