
	INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 1  
	
POŘADOVÉ Č. 2

	ZMĚNU NAVRHL:   KXN CZ, s.r.o.                                                                                             DATUM: 27.8.2019
ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou

	PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 2  nábytek Učebna a kabinety fyziky a chemie
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: 

	POPIS ZMĚNY:Administrativní chybou došlo k situaci, kdy rozpočet obsahoval puze jeden kus dodávaného nábytku, ale je třeba dle projektové dokumentace dodat kusy dva. Jedná se o položku 24 Skříň vysoká policová s plnými dveřmi. 
ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ, odst. 4, nemění celkovou povahu veřejné zakázky    
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:. 
DŮVOD KE ZMĚNĚ:  chyba rozpočtu

_________________________


PODPIS

	VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:


_________________________


PODPIS

	VLIV NA CENU:
Celkové změny  +  6 170,- Kč
Vícepráce          +   6 170,-Kč
Méněpráce         -  0,00 Kč  
	ČASOVÉ VLIVY:

Termín dokončení změny dokumentace: NE
Termín dokončení realizace změny: NE
Časový vliv na dílčí termíny: NE
Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

	
_________________________

PODPIS  


	VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:


_________________________


PODPIS



