Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 18.6.2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodly dále uvedené smluvní strany:

1/ 	Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s.r.o.

se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín

IČO: 60730153	DIČ: CZ60730153

Bankovní spojení: KB, a.s., expozitura Zlín

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 17357

zastoupená Josefem Kocháněm, výkonným ředitelem

Oprávněni jednat ve věcech smluvních:	 Mgr. Zdeňka Vránová

Oprávněni jednat ve věcech technických:	 Ing. Igor Hrnčiřík

(dále jen "objednatel")

a

2/ 	FS SOFTWARE s.r.o.

se sídlem v Olomouci, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ: 779 00

IČ: 25375610

DIČ: CZ25375610

Bankovní spojení:	KB, a.s. expozitura Olomouc

Číslo účtu:		xxxxxxxxxx

E – mail: sales@fssoftware.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 16489

zastoupená Pavlem Švarcem, jednatelem

Oprávněni jednat ve věcech smluvních:	Pavel Švarc

Oprávněni jednat ve věcech technických:	Dr. Jiří Faltýnek

(dále jen "zhotovitel")

a uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.6.2019:

I.

- Smluvní strany se dohodly tak, že čl. III odstavce 3.1. a 3.2. smlouvy o dílo ze dne 18.6.2019, se nahrazuje tímto novým zněním:

3.1. 	Zhotovitel se zavazuje dodat zkušební verzi Software a provést jeho instalaci na 1 PC objednatele a na vzorku dat objednatele, a to v termínu nejpozději do 30.11.2019. Od okamžiku splnění poslední z uvedených podmínek, tj. dodávky zkušební verze Software a jeho instalace na 1 PC objednatele a na vzorku dat, běží 2 měsíční testovací provoz, jehož účelem je odzkoušení všech funkcí Software a odstranění případných vad a nedodělků. O předání Software do testovacího provozu a o ukončení testovacího provozu bude sepsán mezi zhotovitelem a objednatelem písemný zápis.

3.2. 	Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 1.2.2020, při současném splnění podmínky úspěšného ukončení testovacího provozu zkušební verze Software, provede zhotovitel instalaci Software na server objednatele a na objednatelem vybrané pracoviště předprodeje jízdenek objednatele, dále provede převod dat platných k tomuto datu do nového Software a předá Software včetně dokumentace do 14 denního zkušebního provozu objednateli. O předání Software do zkušebního provozu a o ukončení zkušebního provozu bude sepsán mezi zhotovitelem a objednatelem písemný zápis.

# Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18.6.2019 se nemění.

# II.

# Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

# Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

# V Olomouci    dne …………….	Ve Zlíně  dne ……………….

# za FS SOFTWARE s.r.o.	za Dopravní společnost Zlín–

# Otrokovice, s.r.o.

# ____________________	____________________

# Pavel Švarc, jednatel 	Josef Kocháň, výkonný ředitel