Smlouva o dílo

I. smluvní strany

Objednatel:	Jilemnicko – svazek obcí

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO: 70694061

Zastoupené:	Ing. Petrem Matyášem, předsedou

Zhotovitel:	Stavební firma Preissler, s.r.o.

Víchová nad Jizerou 170

51241

IČO:27479153

Zastoupená:

II. Předmět plnění

Stavební práce na modernizaci a rozšíření kompostárny v Roztokách u Jilemnice dle položkového rozpočtu zhotovitele, který je součástí přílohy této smlouvy.

Předmětem díla je rozšíření a modernizace stávající kompostárny za účelem

zvýšení kapacity. Kompostárna slouží pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu z údržby zahrad, parků a veřejné zeleně. Součástí stavby je nová zpevněná plocha, oplocení, záchytná jímka a zpevněné štěrkové plochy.

III. Doba plnění

Stavební práce:		začátek:   23. 9. 2019

konec:      30. 4. 2020

IV. Způsob předání a převzetí díla

Předmět smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli do 10-ti dnů po skončení prací.

Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání k účelu, pro který bylo zhotoveno.

V případě, že objednatel odmítne skončené dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody takového postupu, jakož i podmínky, po jejichž splnění dílo převezme. Není však oprávněn odmítnout převzetí prací, jestliže byly provedeny v souladu s předanou projektovou dokumentací.

Pokud budou zjištěny drobné vady a nedodělky nebránící řádnému využívání díla, dohodnou účastníci lhůty jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků sepíší účastníci dodatek k původnímu zápisu, kterým objednatel potvrdí zhotoviteli, že dílo je bez zjevných vad.

V. Cena a způsob financování

Smluvní strany se dohodly na ceně dle podkladů zhotovitele. Podkladem je položkový rozpočet se stanovením jednotkových cen a množství stavebních prací. V případě, že bude nutno provést vícepráce, viz.bod VIII, odst. 2 této SoD, budou použity jednotkové ceny v cenové úrovni původní kalkulace předložené zhotovitelem

Dohodnutá cena: 1.061.676,- Kč bez DPH

Slovy: Jedenmilionšedesátjednatisícšestsetsedmdesátšest.

Strany se dohodly na financování uvedeného díla dle následujících podmínek:

Vyúčtování veškerých provedených prací do 15-ti dnů po předání dokončeného díla objednateli.

Objednatel může vrátit fakturu v případě, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje.

Objednatel musí vrátit fakturu do data její splatnosti, jinak je v prodlení z placení částky, která měla být fakturována správně.

VI. Smluvní pokuty

Za prodlení s řádným ukončením předmětu smlouvy v termínu stanoveném v bodě III. smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % za  každý jeden den prodlení s dodáním díla.

V případě úhrady faktur vč. úhrady dohodnuté pozastávky po termínu splatnosti dle bodu V. smlouvy, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % za každý den prodlení.

Pokud trvá prodlení s úhradou faktur déle než 10 dní, vyhrazuje si zhotovitel právo zastavit provádění díla. Tuto skutečnost je povinen oznámit objednateli 4 dny před přerušením prací. Zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození díla a to na náklady objednatele.

Při přerušení díla se prodlužuje termín dokončení díla o příslušnou dobu zastavení prací a o dobu nutnou k jejich obnovení.

VII. Záruka za dílo

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v technických normách, které se vztahují na příslušné dílo, po dobu 60-ti měsíců, s výjimkou dodávek, které mají výrobcem stanovenou kratší záruční lhůtu.

VIII. Ostatní ujednání

V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by ohrožovaly kvalitu prováděného díla, vyhrazuje si zhotovitel právo přerušení prací.

Případnou změnu termínu dokončení prací lze provést pouze dodatkem smlouvy potvrzeným objednatelem.

V případě, že bude nutné provést vícepráce (méněpráce), které nebylo možno předpokládat, je zhotovitel povinen ihned oznámit tuto skutečnost objednateli a vyčkat jeho pokynů. Objednatel je povinen se k návrhům zhotovitele vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů po seznámení se stavem věci tak, aby nedošlo k prodlení s dodávkou díla. V případě souhlasu objednatele s provedením víceprací bude dohodnuta cena za jejich provedení a příp. vliv na termín dokončení díla.

Práce požadované objednatelem nad rámec vzájemně odsouhlasené dokumentace budou odsouhlaseny oběma stranami ve stavebním deníku s uvedením jejich rozsahu a ceny v návaznosti na termíny výstavby.

IX. Závěrečná ujednání

Objednatel prohlašuje, že má na realizaci předmětu plnění této smlouvy o dílo zajištěny finanční prostředky.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 kopiích, dvě pro objednatele a jedna pro zhotovitele.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně a se

souhlasem obou stran. Nedojde-li k dohodě, postupuje se dle obchodního zákoníku.

Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, prosti omylu ji jako správnou stvrzují svými podpisy.

…………………………………………………………………………………………………..

Za objednatele:

Jilemnicko – svazek obcí

Ing. Petr Matyáš – předseda

V Jilemnici dne 8. října 2019

Za zhotovitele:

Stavební firma Preissler s.r.o.