# Rámcová dohoda č. OB/2019/OBM/003

**na realizaci dodávek a montáží komponentů systému CCTV**

**ID VZ: 1700599**

(dále jen „Rámcová Smlouva“ nebo též „RS“)

uzavřená dle §1746 odst. (2) a v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „Občanský zákoník“), s odkazem na ustanovení § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Smluvní strany:**

1. **Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky**

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3,

kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: i48ae3q

Zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Objednatel“ či „VZP ČR“)

a

1. **Trade FIDES, a.s.**
se sídlem: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno,
kterou zastupuje: Tomáš Juráň, člen představenstva
IČO: 61974731; DIČ: CZ61974731
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: eu5gqkq
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988.

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“)

**Úvodní ustanovení**

1. Tato RS je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného ve VZP ČR v souladu s ustanovením § 56 ZZVZ, k zadání nadlimitní veřejné zakázky pod  názvem „Obnova a rozvoj systémů technické ochrany – CCTV“.
2. Tato RS vymezuje podmínky týkající se dílčích veřejných zakázek na realizaci dodávek a montáží komponentů systému CCTV ve vybraných objektech VZP ČRza účelem zabezpečení aktiv VZP ČR, dodržení a naplnění zákonných požadavků zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování a **nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v neposlední řadě s cílem optimalizace nákladů, celkového rozvoje, podpory a integrace bezpečnostních technologií ve VZP ČR,** při současném zajištění kompatibility již instalovaných systémů CCTV v rámci objektů VZP ČR situovaných po celém území ČR.
3. Po dobu účinnosti této RS budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky, resp. realizována jednotlivá dílčí plnění, a to na základě písemné objednávky Objednatele k poskytnutí plnění (dále jen „Objednávka“), která bude návrhem na uzavření smlouvy a písemného potvrzení této objednávky Zhotovitelem, jež bude přijetím návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „Dílčí smlouva“). Samotné dílčí plnění na základě konkrétní veřejné zakázky může přesáhnout dobu, po kterou platí tato RS (bude-li zadáno v souladu s touto RS).
4. Ustanovení této RS je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k výše uvedené veřejné zakázce, jakož i v souladu s nabídkou Zhotovitele na plnění předmětné veřejné zakázky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění, a že je oprávněn a schopen plnění dle této RS Objednateli po celou dobu její účinnosti řádně poskytovat.

**Článek I.**

**Předmět RS**

1. Předmětem této RS je na straně jedné závazek Zhotovitele sjednaným způsobem, ve smluveném rozsahu, v místě a době, na svůj náklad a nebezpečí realizovat pro Objednatele dodávky a montáže komponentů systému CCTV (dále též jen „dílo“), zahrnující zejména:
2. vypracování realizační projektové dokumentace CCTV pro zabezpečovaný objekt VZP ČR,
3. dodávku a montáž komponentů systému CCTV dle Objednatelem odsouhlasené realizační projektové dokumentace,
4. provádění instalací kabelových tras včetně realizace nezbytných stavebních úprav,
5. implementování nově vybudovaného systému CCTV, spočívající zejména v konfiguraci pro místní ovládání a přípravy pro zprovoznění síťových funkcionalit ve vztahu ke stávajícímu nadstavbovému dohledovému systému WinGuard X3 od spol. Advancis,
6. provedení zkušebního provozu v délce 14 kalendářních dnů, výchozích revizí a funkčních zkoušek, předání návodů k obsluze a údržbě,
7. předání vyplněné provozní knihy systému CCTV,
8. zaškolení obsluhy,
9. vypracování dokumentace skutečného provedení systému CCTV,
10. ekologická likvidace odpadu, vzniklého při dodávce a montáži komponentů systému CCTV nebo demontáži již existujících systémů CCTV,
11. další doplňování, rozšiřování, upgrade, příp. redukce (downgrade), dodaných systémů CCTV vč. následné aktualizace již existujících (realizačních, projektových) dokumentací dle skutečného stavu a potřeb Objednatele,
12. provádění dalších úkonů souvisejících s demontáží, přesunem a opětovnou montáží a konfigurací systémů CCTV dle pokynů Objednatele.
13. Předmětem této RS je na druhé straně závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou ke splnění jeho závazků vyplývající z této RS a řádně poskytnutá plnění převzít a zaplatit Zhotoviteli za úplně a řádně realizované dodávky a montáže komponentů systému CCTV dohodnutou cenu dle Článku V. této RS. Ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se pro účely této RS nepoužije.
14. Podrobná technická specifikace předmětu RS s uvedením popisu jednotlivých komponent systému CCTV a souvisejících služeb je uvedena v Příloze č. 1 této RS.

# Čl. II.

# Postup při uzavírání Dílčí smlouvy

1. Realizace díla bude uskutečněna na základě Zhotovitelem akceptovaných Objednávek Objednatele, resp. Dílčích smluv. Před zasláním závazné Objednávky poptá Objednatel u Zhotovitele zpracování předběžné realizační projektové dokumentace (návrhu řešení) zamýšleného díla včetně cenové kalkulace, obsahující podrobný popis komponentů a prací (dále jen: „Cenová kalkulace“). Součástí poptávky ze strany Objednatele budou další nezbytné informace a doklady jako např.: místo realizace, určení typu objektu (malý, střední nebo velký), půdorysy objektu, typy a počty požadovaných komponentů systému CCTV, předpokládané datum zahájení realizace a předání díla Objednateli apod.
2. Předběžnou realizační projektovou dokumentaci (návrh řešení) a Cenovou kalkulaci předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ve lhůtě do 14 pracovních dnů poté, co obdrží e-mailovou poptávku od Objednatele obsahující konkrétní zadání, nebude-li mezi Stranami domluveno jinak. Součástí předběžné realizační projektové dokumentace (návrhu řešení) je i harmonogram prací. Při vypracování Cenové kalkulace musí Zhotovitel vycházet z údajů a cen jednotlivých položek komponentů a služeb obsažených v Příloze č. 2 této RS.
3. Objednatel v přiměřené lhůtě posoudí předběžnou realizační projektovou dokumentaci (návrh řešení) a Cenovou kalkulaci, a v případě potřeby písemně uplatní své připomínky a výhrady k zapracování a vypořádání Zhotoviteli. Neuplatní-li Objednatel k předběžné realizační projektové dokumentaci (návrhu řešení) a Cenové kalkulaci žádné připomínky, může přistoupit Objednatel k Objednávce – Dílčí smlouvě.
4. Každá Objednávka bude Objednatelem zaslána v elektronické podobě pověřené osobě Zhotovitele, uvedené v Článku XIV. odst. 11 této RS. Každá Objednatelem vystavená Objednávka musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) identifikační údaje Stran,

b) číslo Objednávky, číslo této RS a číslo SAP,

c) místo plnění,

d) požadovaný rozsah plnění (vyplývající zejména z předběžného realizační projektové dokumentace – návrhu řešení),

e) předpokládaný finanční rozpočet díla (vyplývající zejména z Cenové kalkulace),

f) datum požadovaného zahájení realizace díla,

g) datum požadovaného předání díla Objednateli (s přihlédnutím k navrženému harmonogramu prací),

h) uvedení osob (včetně kontaktních údajů) pověřených za Objednatele k převzetí díla,

i) datum vystavení Objednávky, čitelné označení a podpis osoby, která Objednávku vystavila včetně jejího pracovního zařazení a kontaktních údajů. Osoby pověřené za Objednatele k vystavení Objednávek jsou uvedeny v čl. XIV. odst. 10 této RS.

5. Objednávky budou Objednatelem přednostně doručovány zejména elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele xxxxxxxxx nebo datovou zprávou do datové schránky Zhotovitele.

6. V případě doručování objednávky elektronickou poštou je Zhotovitel povinen zajistit ve svém elektronickém korespondenčním systému aktivované automatické oznámení o doručení elektronické zprávy (e-mailu). Automatické oznámení o doručení elektronické zprávy musí obsahovat text „Automatické oznámení o doručení“. Toto automatické oznámení slouží pro potřeby stanovení prokazatelného data doručení dílčí Objednávky Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen potvrdit akceptaci (přijetí) dílčí Objednávky či zaslat vyrozumění o nepřijetí dílčí Objednávky rovněž elektronickou poštou z elektronické adresy, na kterou byla dílčí Objednávka doručena, a to na e-mailovou adresu, ze které byla dílčí Objednávka odeslána.

7. V případě doručování Objednávky prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Zhotovitele, je Zhotovitel povinen potvrdit akceptaci (přijetí) Objednávky či zaslat vyrozumění o jejím nepřijetí do datové schránky Objednatele.

8. Zhotovitel je povinen akceptovat příslušnou Objednávku Objednatele, resp. zaslat Objednateli vyrozumění o jejím nepřijetí, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení Objednávky Zhotoviteli.

9. Dílčí Objednávka Objednatele a její akceptace ze strany Zhotovitele bude mít formát naskenovaného dokumentu (.pdf), včetně uvedení jména a příjmení odpovědné osoby, vlastnoručního podpisu a firemním razítkem Zhotovitele.

10. Nepřijetí Objednávky je možné pouze z objektivních důvodů, které nemůže Zhotovitel ovlivnit nebo se jim vyhnout (např. živelná pohroma apod.) a Zhotovitel tyto důvody musí uvést ve vyrozumění o nepřijetí Objednávky.

1. Plnění na základě jednotlivých Objednávek jsou dle této RS považována za řádně poskytnutá jejich úplným dokončením a protokolárním předáním Objednateli ve stavu, umožňujícím řádné užívání Objednatelem.
2. V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré případné zjištěné vady předaného plnění, jakož i lhůty k jejich odstranění včetně závazku Zhotovitele je ve stanovené lhůtě odstranit. Objednatel je povinen výslovně uvést, zda poskytnuté plnění přejímá; pokud ne, je povinen v předávacím protokolu uvést důvody jejich nepřevzetí.
3. Objednatel není povinen poskytnuté plnění převzít v případě, budou-li při převzetí zjištěny vady, znemožňující či omezující Objednatele v  řádném užívání, a to až do doby jejich odstranění.
4. Pokud Zhotovitel vytknuté vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může Objednatel pověřit odstraněním vad třetí osobu, a to na náklady Zhotovitele. Tyto náklady se Zhotovitel na základě písemné výzvy Objednatele zavazuje bez zbytečného odkladu Objednateli uhradit. Nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení Čl. VIII. této RS není ustanovením tohoto odstavce dotčen.
5. Každý předávací protokol musí obsahovat minimálně následující údaje:
6. Označení Stran, číslo Objednávky, ke které se předávací protokol váže a číslo této RS,
7. podrobnou specifikaci díla,
8. případné Objednatelem vytknuté vady plnění a návrh na jejich odstranění včetně termínů,
9. datum a podpisy oprávněných osob za obě Strany.

Nedílnou součástí předávacího protokolu jako jeho přílohy pak budou dokumenty a informace potvrzující plnění dle čl. I. odst. 1 písm. d) – f) této RS, stvrzené podpisem pověřených zástupců obou Stran.

1. Předávací protokol bude sloužit jako podklad k fakturaci příslušné Dílčí smlouvy. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění je den potvrzení předávacího protokolu ze strany Objednatele.

**Čl. III.**

# Místa plnění

1. Místy plnění jsou budovy Objednatele – Regionální pobočky a klientská pracoviště VZP ČR v rámci celé České republiky. Seznam Regionálních poboček včetně plných adres je dostupný na webové adrese: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Jednotlivá plnění budou po dobu účinnosti této RS zadávána na základě aktuálních potřeb Objednatele formou písemných Objednávek (viz čl. II. této RS). Objednatel není povinen zadat Zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem Objednávek – plnění.

**Čl. IV.**

**Závazky Stran při provádění díla**

1. Strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo
s potřebnou péčí v stanoveném časovém harmonogramu a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto RS, příslušnými právními předpisy a technickými a jinými normami, které se na provedení díla přímo i nepřímo vztahují.
2. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li dohodnuto mezi Stranami jinak. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka nebo pro životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.
4. Dojde-li v průběhu trvání této RS ze strany výrobce nebo distributora k ukončení výroby nebo distribuce komponentů uvedených v  Příloze č. 1, resp. 2 této RS, je Zhotovitel povinen zajistit dodávku a instalaci obdobného nebo srovnatelného komponentu, a to za cenu stejnou nebo nižší, než se vztahuje k takto nahrazovanému komponentu dle Přílohy č. 1, resp. 2 této RS.

5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění svých závazků vyplývajících z  této RS postupovat s vynaložením veškeré odborné péče a bude svědomitě respektovat zájmy Objednatele. Přitom výslovně prohlašuje, že je v plném věcném i časovém rozsahu oprávněn disponovat právy, která jsou nezbytná pro plnění svých závazků plynoucích z této RS. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen tato svá oprávnění kdykoli průkazným způsobem doložit. Zhotovitel se zároveň zavazuje nahradit Objednateli veškeré škody, které by Objednateli vznikly v souvislosti s nepravdivostí tohoto prohlášení.

6. Zhotovitel je oprávněn použít ke splnění části svých závazků uvedených v Čl. I. odst. 1 písm. c) RS třetí osobu (subdodavatele), pokud tento záměr předem písemně sdělí Objednateli a ten nebude mít proti zapojení třetí osoby námitky. Za řádné splnění povinností ze strany subdodavatele odpovídá však vždy Zhotovitel tak, jako by tato plnění poskytoval sám. Plnění poskytnutá třetími osobami nesmí mít vliv na zvýšení dohodnuté ceny v RS nebo v dílčí Objednávce, veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem třetím osobám nad rámec ceny dohodnuté v RS nebo v dílčí Objednávce jdou na účet Zhotovitele a nebudou ze strany Objednatele uhrazena.

7. Nebude-li Zhotovitel schopen ze závažných důvodů svým závazkům podle příslušné Objednávky nebo RS zcela dostát nebo některou část plnění realizovat v dohodnutém rozsahu nebo uskutečnit v určených termínech, je Zhotovitel povinen ihned o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele a navrhnout mu způsob řešení a vzájemného vypořádání v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce, nabídkou Zhotovitele a touto RS.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a Zhotovitel se zavazuje mu za tímto účelem kdykoliv umožnit přístup na místo plnění a místo provádění díla dle této RS. Případně zjištěné nedostatky či vady v průběhu provádění díla Objednatel oznámí Zhotoviteli a ten se je zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit.

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, která budou specifikována blíže v akceptované Objednávce – Dílčí smlouvě, a to za podmínek stanovených v této RS a Objednávce.
	1. Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
		1. zajistit dodávku a montáž komponentů navrženého systému CCTV, včetně dodávky nezbytných materiálů, veškerých prací a výkonů, tj. zejména provádění instalací kabelových tras a nezbytných stavebních úprav, to vše dle Objednatelem odsouhlasené, resp. příslušnou Objednávkou potvrzené realizační projektové dokumentace (návrh řešení) a Cenové kalkulace,
		2. povinnost Zhotovitele po převzetí staveniště (tj. prostoru určeného předběžnou realizační projektovou dokumentací jiným dokumentem pro instalaci, resp. realizaci díla dle příslušné objednávky) se seznámit s rozmístěním a trasou elektrických, či telekomunikačních sítí na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit anebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození,
		3. povinnost Zhotovitele na převzatém staveništi i v jeho bezprostředním okolí udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně závaznými předpisy,
		4. provést implementaci nově vybudovaného systému CCTV, spočívající zejména v konfiguraci pro místní podmínky, zahrnující zejména nastavení ovládání a zprovoznění síťových funkcionalit,
		5. provést přípravu pro následnou implementaci dohledového systému WinGuard X3 od spol. Advancis,
		6. provést zkušební provozu v délce trvání 14 kalendářních dnů,
		7. předat návody k obsluze a údržbě v českém jazyce minimálně ve 2x vyhotoveních a dále předání vyplněné Provozní knihy systému CCTV,
		8. zaškolit obsluhu v rozsahu min.: 1-3 osob (zaměstnanců Objednatele) v rámci jedné instalace systému na daném objektu, a to na uživatelské úrovni,
		9. vypracovat a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení díla (dále jen: „DSPD“). V DSPD Zhotovitel zachytí skutečný stav provedení díla ke dni jeho předání, zejména přesně zdokumentuje kabelové trasy, koncové prvky, smyčky a systém zapojení. DSPD bude Objednateli předložena dvakrát v listinné podobě a jedenkrát v elektronické podobě na CD (formát .pdf, .docx, .xlsx, .dwg).
		10. obstarat a předat dokumenty o provedení výchozích revizí a funkčních zkoušek, případně další technickou dokumentaci, vyplývá-li požadavek na její zpracování z příslušného právního předpisu či technické normy,
		11. zajistit odvoz a likvidace veškerého odpadu, zejména obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Zhotovitel je dále povinen provést závěrečný úklid (staveniště) včetně uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, a to nejpozději ke dni předání a převzetí díla.
2. Veškerá tištěná dokumentace předaná Objednateli v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této RS bude opatřena podpisem oprávněné zodpovědné osoby, příp. vyžadují-li to právní předpisy rovněž i autorizačním razítkem.
3. Elektronická forma předběžné realizační projektové dokumentace (dále jen „PRPD“) bude obsahovat:

a) kompletní PRPD v editovatelné podobě v otevřeném formátu (.docx, .xlsx, .dwg) doplněnou o seznam příloh. Skladba a rozsah souborů bude odpovídat tištěné formě a jednotlivé soubory budou označeny (pojmenovány) shodně s tištěnou dokumentací.

b) kompletní PRPD v uzavřeném formátu (.pdf) doplněnou o seznam příloh. Skladba a rozsah souborů bude odpovídat tištěné formě a jednotlivé soubory budou označeny (pojmenovány) shodně s tištěnou dokumentací.

1. Zhotovitel provede dílo ve shodě s touto RS, tzn., že splní veškeré požadavky zejména na technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení, jakož i množstevní požadavky na dílo, které si Strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, pak technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení, které Zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu díla, popř. technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení obvyklé, že se dílo hodí k účelu v této RS uvedenému a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní.
2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla budou přísl. činnosti zajištěny pomocí osob s min. níže uvedenou praxí, vzděláním a kvalifikací:
3. Technik (střední odborné nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, minimálně 2 roky praxe při montáži, opravách a provádění zkoušek provozuschopnosti zařízení, oprávnění k montáži a opravám CCTV vydaná výrobcem nebo autorizovaným dovozcem systému CCTV. Revizní technik (střední odborné nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou dle §9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, minimálně 2 roky praxe při provádění zkoušek provozuschopnosti zařízení CCTV a oprávnění k revizní činnosti na elektrických zařízeních)
4. Projektant (úplné střední odborné vzdělání s maturitou, minimálně 2 roky praxe při projektování zařízení CCTV, oprávnění k projektování ČKAIT dle §10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a oprávnění k projektování CCTV, vydaná výrobcem nebo autorizovaným dovozcem systému CCTV).
5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanovenými příslušnými právními předpisy. Dodavatel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují v místě provedení díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
6. Objednatel se zavazuje předávat Zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem Dílčí smlouvy.
7. Při zhotovování dílčích plnění je Zhotovitel vázán příslušnou Objednávkou, technickou specifikací a pokyny Objednatele.
8. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o odborné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
9. Na účinnost Dílčích smluv – Objednávek řádně uzavřených v době trvání této RS nemá její ukončení jakýkoli vliv.

**Čl. V.**

**Cena plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo za cenu vycházející z Objednatelem akceptovaného položkového ocenění uvedeného v  nabídce Zhotovitele k předmětné veřejné zakázce ze dne 31. 5. 2018 (dále jen: „cenová nabídka Zhotovitele“). Ceny jednotlivých položek (dodávek a služeb) zahrnujících dílo (položkové ocenění) jsou obsaženy v Příloze č. 2 k této RS. Cena plnění dle jednotlivých Dílčích smluv tak bude stanovena příslušnými položkami položkového ocenění ve vazbě na aktuální množstevní jednotky odpovídající realizaci konkrétní Dílčí smlouvy.
2. Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 této RS jsou ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, závazné po celou dobu trvání této RS. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním činností dle RS, resp. dílčích plnění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré cenové položky uvedené v cenové nabídce Zhotovitele zahrnují veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit pro řádné a včasné provedení díla včetně nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla uvažovat. Zhotovitel dále prohlašuje, že jednotkové ceny jsou stanoveny i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této RS.
4. Zhotoviteli bude na základě uzavřené Dílčí smlouvy hrazena cena plnění za skutečně poskytnutá plnění – provedené činnosti odsouhlasené Stranami na soupisu prací a použitého materiálu, který tvoří přílohu příslušného předávacího protokolu (viz Čl. II. této RS).
5. Bude-li Zhotovitel ke dni zdanitelného plnění plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), bude k jednotkovým cenám dle odst. 1 tohoto článku RS připočtena DPH ve výši dle příslušných předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**Čl. VI.**

**Fakturační a platební podmínky**

1. Nárok na úhradu ceny díla vznikne Zhotoviteli vždy po řádném splnění díla dle konkrétní Dílčí smlouvy. Úhrada ceny díla  dle konkrétní Dílčí smlouvy bude Objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této RS, a to na podkladě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené Zhotovitelem po protokolárním předání díla Objednateli, resp. po odstranění všech vad zaznamenaných v předávacím protokolu a po vypořádání případných připomínek uplatněných Objednatelem dle Čl. II. této RS (kumulativní podmínka).
2. Každá faktura musí splňovat náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a Občanského zákoníku. Na faktuře musí být uvedeno číselné označení této RS a rovněž příslušné Dílčí smlouvy (Objednávky).
3. Fakturovány a propláceny mohou být pouze Objednatelem objednané a Zhotovitelem řádně realizované dodávky a montáže komponentů systému CCTV (viz příloha předávacího protokolu). Součástí každé faktury jako její příloha bude kopie předávacího protokolu dle Čl. II. této RS vztahujícího se k fakturovanému plnění.
4. Strany dohodly lhůtu splatnosti faktur v délce třiceti (30) dnů od data doručení příslušné faktury do sídla VZP ČR, tj. na adresu Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3. Pro určení data doručení faktury je rozhodující razítko podatelny Objednatele. Dnem zaplacení fakturované částky se pro účely této RS rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
5. VZP ČR je oprávněna před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje výše uvedené náležitosti, anebo má jiné vady v obsahu podle této RS (např. v případě rozporu mezi účtovanými a touto RS dohodnutými jednotkovými cenami apod.). Ve vrácené faktuře musí VZP ČR vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 30 denní lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.
6. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky vzniklé na základě této RS, resp. Dílčích smluv, oproti pohledávkám Zhotovitele na zaplacení ceny díla.
7. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na plnění dle této RS, resp. Dílčích smluv, jakékoliv zálohy.

**Čl. VII.**

**Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této RS v souladu s příslušnými právními předpisy a s maximální péčí a v kvalitě odpovídající jeho odborným znalostem a zkušenostem, kterou lze od něj vzhledem k jeho profesnímu zaměření právem očekávat.
2. Zhotovitel odpovídá za vady:
3. jež má dílo při jeho předání,
4. jež se na díle vyskytnou do převzetí díla nebo
5. jež se na díle vyskytnou v záruční době.
6. Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby:
7. má a bude mít dílo vlastnosti, které si Strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu díla,
8. je dílo vhodné k účelu, který vyplývá z této RS, a příp. dále který pro její použití Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle používá,
9. dílo vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům právních předpisů a požadavkům stanoveným touto RS; jsou-li požadavky Objednatele uvedené v této RS přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají před nimi přednost.
10. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem, resp. dnem podpisu příslušného předávacího protokolu oprávněnými zástupci Stran. Je-li dílo převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady.
11. Smluvní záruka se nevztahuje na vady díla, pokud jejich příčina bude prokazatelně spočívat výhradně:
12. v neodborném zásahu do díla nebo neodborně prováděné obsluze díla Objednatelem,
13. v neoprávněném zásahu třetí osoby do díla nebo ve vnějších vlivech včetně působení živelných událostí a v nedodržení podmínek provozu díla, resp. neprováděné provozní údržbě díla Objednatelem.
14. Smluvní záruka se dále nevztahuje na součástí díla, které jsou určeny ke přímě spotřebě, resp. součástí díla, které mají charakter rychlé opotřebitelnosti (např. pojistky, baterie aj.).
15. **Reklamace vad díla**
	1. Požadavek na odstranění vad díla, které Objednatel zjistí po převzetí díla se uplatní kdykoli po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to zejména telefonicky na servisní dispečink Zhotovitele s nepřetržitou službou (24/7). Telefonní seznam regionální sítě technické podpory je uveden v Příloze č. 3 Rámcové smlouvy. V případě méně závažných vad může být reklamace vad díla zaslána elektronickou poštou. Pro tyto případy je Zhotovitel povinen zajistit ve svém elektronickém korespondenčním systému aktivované automatické oznámení o doručení elektronické zprávy (e-mailu). Automatické oznámení o doručení elektronické zprávy musí obsahovat text „Automatické oznámení o doručení“. Toto automatické oznámení slouží pro potřeby stanovení prokazatelného data doručení příslušného oznámení o vadách Zhotoviteli. Zhotoviteli je povinen potvrdit akceptaci (přijetí) oznámení o vadách elektronickou poštou z elektronické adresy, na kterou bylo příslušné oznámení o vadách doručeno, a to na e-mailovou adresu, ze které bylo příslušné oznámení odesláno. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Strany sjednávají, že ustanovení § 2605 odst. (2) a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci (telefonické nebo emailové) Objednatel uvede alespoň:
16. identifikační údaje Stran,
17. identifikaci díla,
18. identifikace a kontaktní údaje osoby hlásící vadu,
19. lokalizace místa, kde
20. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
21. způsob, jakým požaduje vadu díla odstranit.

Neuvede-li Objednatel, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, má se za to, že požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná.

**7.2** **Práva Objednatele, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy**

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k podstatnému porušení smlouvy, má Objednatel právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
2. na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
4. odstoupit od Dílčí smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. Strany sjednávají, že porušení smlouvy je podstatné zejména tehdy, není-li dílo z důvodu vzniku či existence vady schopno plného provozu.

**7.3** **Práva Objednatele, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy**

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k nepodstatnému porušení smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady opravou díla nebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

1. **Lhůty pro odstranění vad**
2. Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad dle odst. 7 bodu 7.2 tohoto článku započne do 4 (slovy: čtyř) hodin po jejich reklamaci ze strany Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad dle odst. 7 bodu 7.3 tohoto článku započne do 8 (slovy: osmi) hodin po jejich reklamaci ze strany Objednatele.
3. Reklamovanou vadu dle odst. 7 bodu 7.2 tohoto článku se Zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným nárokem Objednatele bezodkladně, nejpozději 8 (osmi) hodin po jejich reklamaci ze strany Objednatele. V případě, že nebude možno vadu do 8 (osmi) hodin odstranit, zajistí Zhotovitel na vlastní náklady po dohodě s Objednatelem adekvátní bezpečnostní opatření až do úplného odstranění závady.
4. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným nárokem Objednatele bezodkladně, nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejich reklamace.

9. Objednatel se zavazuje, že při odstraňování vad poskytne Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro to, aby byly vady v souladu s touto RS řádně a včas odstraněny.

1. O odstranění reklamované vady vypracuje Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí, kdy byla vada reklamována a jak a kdy byla vada odstraněna.
2. Reklamoval-li Objednatel u Zhotovitele vadu oprávněně, neběží záruční doba ode dne doručení reklamace Zhotoviteli do dne, kdy byla vada odstraněna.
3. Uplatnění práv z vadného plnění Objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany Zhotovitele, není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele Zhotoviteli, příp. jiné osobě.
4. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění.
5. Po dobu trvání záruční doby dle této RS se Zhotovitel zavazuje provádět za úplatu pravidelné prohlídky instalovaných komponent a systémů CCTV dle této RS. Tyto prohlídky budou upraveny samostatnou servisní smlouvou, uzavíranou současně s touto RS.

**Čl. VIII.**

# Sankční ujednání

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s řádným předáním díla Objednateli v termínu dle příslušné Objednávky, resp. Dílčí smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Cenové kalkulace díla, a to za každý, i jen započatý, den prodlení. Zhotovitel je povinen vyúčtovanou smluvní pokutu uhradit. V případě zpoždění termínu plnění o více než 10 pracovních dnů je RS porušena podstatným způsobem.
2. V případě, že Zhotovitel nepotvrdí ve stanovené lhůtě Objednávku (viz čl. II. odst. 8. RS), aniž by předtím její obsah rozporoval, zavazuje se k zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou nepotvrzenou Objednávku a každý započatý den prodlení s potvrzením.
3. V případě prodlení Zhotovitel s řádným odstraněním vad zaznamenaných v příslušném Předávacím protokolu, či nedodržení dohodnutého termínu odstraňování reklamovaných vad (viz čl. VII. odst. 8. této RS) je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý den prodlení a Zhotovitel je povinen ji uhradit.
4. V případě nedodržení závazku uvedeného v čl. IV. odst. 13 RS Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
5. V případě prodlení Objednatele se zaplacením oprávněné faktury může Zhotovitel vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky předmětné faktury za každý den prodlení.
6. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této RS není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu, přičemž smluvní pokuty dle této RS lze požadovat kumulativně, a to bez omezení.
7. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna tuto uhradit ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení sankční faktury, nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněné Straně své námitky.

**Článek IX.**

**Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Strana, která poruší svoji povinnost vyplývající z této RS nebo z příslušné dílčí Objednávky, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé Straně. Povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Škoda, způsobená zaměstnanci příslušné Strany nebo třetími osobami, které příslušná Strana pověří plněním svých závazků dle RS, bude posuzována jako škoda způsobená příslušnou Stranou.
3. Není-li v této RS stanoveno jinak, odpovídá příslušná Strana za jakoukoli škodu, která druhé Straně vznikne v souvislosti s porušením povinností příslušné Strany podle Objednávky – Dílčí smlouvy.
4. Překážka vzniklá z osobních poměrů příslušné Strany nebo vzniklá až v době, kdy byla příslušná Strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla příslušná Strana podle RS povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě škody nezprostí.
5. Strana, která porušila právní povinnost, nebo Strana, která může a má vědět, že jí poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé straně, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Jestliže příslušná Strana tuto povinnost nesplní, má poškozená Strana nárok na náhradu škody, která jí tím vznikla.
6. Zhotovitel vždy ručí za splnění povinnosti subdodavatele k náhradě škody, pokud by subdodavatel za škodu vzniklou Objednateli při realizaci plnění dle této RS odpovídal.

**Článek X.**

**Ochrana důvěrných informací**

1. Strany konstatují, že označily při jednání o uzavření této RS všechny informace týkající se specifických postupů, strategických plánů a záměrů a know-how Stran jako důvěrné ve smyslu § 1730 Občanského zákoníku.
2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této RS se vztahuje i na všechny třetí osoby, které některá ze Stran přizve podle této RS nebo s předchozím písemným souhlasem Strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.
3. Strany jsou oprávněny sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem druhé Strany s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na souhlas této třetí osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném touto RS; tím nejsou dotčeny povinnosti Stran stanovené právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné.
4. Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být:
	* 1. informace, které byly v době, kdy byly Straně poskytnuty, veřejně známé,
		2. informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly Straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků Strany podle této RS,
		3. informace, které byly Straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím,
		4. informace, které je Strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě platných právních předpisů, avšak pouze ve vztahu k těmto osobám.
5. Strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé Strany, předmětu plnění této RS nebo s předmětem plnění související, pokud z jejich povahy nebo z dalších ustanovení této RS nevyplývá, že mohou či musejí být zveřejněny. Veškeré takové skutečnosti jsou považovány za zákonem chráněné obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
6. S odkazem na ustanovení § 24 a zákona č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a **nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinným od 25. 5. 2018,** se Zhotovitel dále zavazuje učinit taková opatření, aby osoby, které se podílí na realizaci jeho závazků z této RS, zachovávaly mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dověděly při výkonu své práce, včetně těch, které Objednatel eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak. Za porušení tohoto závazku se považuje i využití těchto skutečností, údajů a dat, jakož i dalších vědomostí pro vlastní prospěch Zhotovitele, třetí osoby nebo pro jiné důvody. Toto ujednání platí i v případě nahrazení uvedených právních předpisů předpisy jinými.
7. Poskytnutí informací na základě povinností stanovených Stranám obecně závaznými právními předpisy není považováno za porušení povinností smluvních stran sjednaných v tomto článku. Jedná se zejména o povinnost Objednatele, dle které Objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace Stran, informace o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění této RS.
8. Pokud porušením povinností stanovených v tomto článku vznikne některé ze Stran škoda, je příslušná Strana povinna dotčené smluvní straně vzniklou škodu v plném rozsahu nahradit.
9. Za porušení závazku uvedeného v odstavci 6 tohoto Článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v každém jednotlivém případě porušení smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milión korun českých). Sjednáním smluvní pokuty ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.
10. Závazky Stran uvedené v tomto Článku trvají i po skončení účinnosti této RS.

# Čl. XI.

**Licenční ujednání**

V případech, kdy je k řádnému provedení a užívání díla potřebné příslušné programové vybavení (dále jen „software“ nebo „SW“), je Zhotovitel povinen poskytnout/zajistit VZP ČR jako součást plnění a za cenu zahrnutou v ceně díla licenci k užívání softwaru, který je nedílnou a neoddělitelnou součástí poskytovaného plnění (včetně všech aktualizací získaných po doby záruky za dílo), a to k užití v rámci VZP ČR. Licence budou poskytnuty jako nevýhradní a na dobu trvání majetkových autorských práv k příslušnému SW.

Strany se dohodly, že poskytnutou licenci nelze vypovědět a tedy že pro licenční ujednání podle této RS se nepoužije ani ustanovení § 2370 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout/zajistit VZP ČR všechny dostupné aktualizace (upgrade) softwaru (firmware, ovladače, obslužné SW nástroje apod.), a to po celou dobu trvání záruky za dílo podle této RS.

Zhotovitel prohlašuje a odpovídá za to, že plnění dle této RS, která jsou předmětem jakéhokoliv práva duševního vlastnictví je oprávněn distribuovat a poskytovat třetím osobám (vč. VZP ČR). VZP ČR se zavazuje po celou dobu užívání poskytnutého plnění dodržovat licenční podmínky, které jsou součástí dodaného SW.

Zhotovitel prohlašuje a odpovídá za to, že veškeré aktualizace a přechody na novější verze SW vztahující se k dodaným součástím (komponentům) díla budou respektovat oficiální doporučení jejich výrobce a rovněž budou pocházet ze zdrojů určených výrobcem.

# Čl. XII.

# Uveřejnění RS a Dílčích smluv

1. Strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto RS, jakékoliv dodatky k ní, kterými se tato RS doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, stejně jako všechny Dílčí smlouvy na základě této RS uzavřené (dále jen: „Dokumenty“), a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním Dokumentů dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu jejich textového obsahu v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. (5) zákona o registru smluv do registru smluv.

2. Strany se dohodly, že tyto Dokumenty (plné znění včetně příloh) zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Notifikace o uveřejnění Dokumentů bude zaslána Zhotoviteli na jeho e-mail: xxxxxxxxxx. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tyto Dokumenty, včetně všech příloh a metadat, byly řádně v registru smluv uveřejněny. V případě, že Zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat Objednatele.

3. Zhotovitel bere na vědomí zákonnou povinnost Objednatele uveřejnit Dokumenty na svém profilu Objednatele.Povinnost uveřejnění Dokumentů je Objednateli uložena ustanovením § 219 ZZVZ a zároveň i jeho vnitřním předpisem, na základě kterého je Objednatel povinen uveřejňovat veškeré smlouvy či objednávky, kde cena plnění dosáhne alespoň 50 000 Kč bez DPH.

4. Profilem Objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Objednatel, jako veřejný objednatel dle ZZVZ uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

**Čl. XIII.**

# Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této RS uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné.
2. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s plněním jeho závazků z této RS. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou ne nižší než 50 mil. Kč (slovy: padesát milionů korun českých).
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit Objednateli či jím pověřené osobě na její výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění a doklad o zaplacení pojistného na příslušné období.
4. V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele dle odstavců 1 až 3 tohoto článku je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý den, kdy předmětné pojištění Zhotovitel uzavřeno neměl nebo doklad o jeho sjednání či trvání Objednateli nepředložil a Zhotovitel je povinen tuto částku uhradit.

**Čl. XIV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato RS se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců od nabytí její účinnosti. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tato RS může být ukončena:
	1. písemnou **dohodou** Stran,
	2. **odstoupením** od této RS,
		1. Každá ze Stran může od této RS odstoupit v případech stanovených RS nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. Občanského zákoníku.
		2. Pro účely této RS se za podstatné porušení smluvních povinností považuje:
3. prodlení s předáním díla dle příslušné Dílčí smlouvy o více než 15 pracovních dnů,
4. opakované porušování smluvních povinností Zhotovitele uvedených v této RS, zejména porušení mlčenlivosti, porušení podmínek odborné a profesionální péče při plnění díla, provádění díla v rozporu s platnými právními předpisy.

2.2.3 Objednatel je oprávněn dále odstoupit od RS v případě, že:

1. vůči majetku Zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
2. návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů tohoto řízení,
3. Zhotovitel ztratí způsobilost k provádění činností dle této RS.

2.2.4 Odstoupení od RS musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé Straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné Straně.

2.2.5 V dalším se v případě odstoupení od RS postupuje dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

* 1. **písemnou výpovědí** bez udání důvodů s výpovědní dobou 12 měsíců (ze strany Zhotovitele), resp. 6 měsíců (ze strany Objednatele), která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Straně.

V případě nepřevzetí výpovědi se výpověď považuje za doručenou 5. pracovním dnem od podání výpovědi na České poště, s. p., nebo momentem odeslání elektronickou cestou se zaručeným elektronickým podpisem.

1. Předčasným ukončením této RS není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení, jež má výslovně či ve svých důsledcích zůstat v platnosti i po jejím zániku, zejména závazku mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění a utvrzení závazků a ujednání o způsobu řešení sporů.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit či převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této RS na jakoukoliv třetí osobu; není oprávněn ani tuto RS postoupit.
3. Veškerá ústní i písemná ujednání Stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání této RS, pozbývají uzavřením této RS účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této RS, jejích přílohách a případných dodatcích.
4. Strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. (3) Občanského zákoníku se nepoužijí, resp. vylučují možnost přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou.
5. Tato RS může být měněna a doplňována pouze po dosažení úplného konsensu Stran na veškerém obsahu její změny či doplnění, a to formou písemných, vzestupně číslovaných, smluvních dodatků, podepsaných oběma Stranami, s výjimkou změny či doplnění pověřených osob či jejich kontaktních údajů uvedených v odstavcích 10 a 11 tohoto článku a v Příloze č 3 této RS, kdy postačuje písemné oznámení zaslané druhé Straně. Tyto změny mohou být činěny písemným oznámením, zaslaným příslušné Straně prostřednictvím datové schránky uvedené v záhlaví Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po vzniku takové změny.
6. Strany se dohodly, že případné spory vzniklé v průběhu plnění RS, nedojde-li do 30 dnů k dohodě Stran smírnou cestou, budou na návrh kterékoliv Strany dány k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České republice.
7. Tato RS a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
8. Za Objednatele jsou pověřeni:
	1. k jednání ve věci plnění této RS (smluvních záležitostech):

* 1. Mgr. Jan Svoboda, tel.: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx nebo
	2. xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx.cz
	3. k vystavení Objednávky a k převzetí díla:
	4. xxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx nebo
	5. xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx nebo
	6. xxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

1. Za Zhotovitele je/jsou pověřen/i k jednání ve věci plnění této RS:
	1. Tomáš Juráň, adresa: Trade FIDES, a.s., středisko Praha, Kloboukova 2172/5, 148 00 Praha 4, tel.:xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx
	2. xxxxxxxxxxxxxxxx, adresa: Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno, tel.: xxxxxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxxx
	3. xxxxxxxxxxxxx, adresa: Trade FIDES, a.s., středisko Praha, Kloboukova 2172/5, 148 00 Praha 4, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
2. Pokud některé z ustanovení této RS je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost této RS jako celku ani jiných ustanovení této RS, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této RS. Strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
3. Nedílnou součástí Rámcové smlouvy jsou následující přílohy:
* Příloha č. 1 – Podrobná technická specifikace s uvedením popisu jednotlivých komponent systému CCTV a souvisejících služeb
* Příloha č. 2 – Ceník dodávek a služeb *(tato příloha bude kopírovat ceník předložený dodavatelem dle čl. 9.1 písm. d) zadávací dokumentace)*
* Příloha č. 3 – Telefonní seznam regionální sítě technické podpory Trade FIDES, a.s.
1. Strany prohlašují, že si Rámcovou smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení Rámcové smlouvy stvrzují svým podpisem. Tato Rámcová smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě. Rámcová smlouva je podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů **(dále jen „ZSVD“)** Strany se dohodly, že Poskytovatel podepíše Rámcovou smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 ZSVD; Objednatel rámcovou smlouvu podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Všeobecná zdravotní pojišťovna****České republiky** |  | **Trade FIDES, a.s.** |
| **……………………………………****Ing. Zdeněk Kabátek****ředitel VZP ČR** |  | **……………………………………****Tomáš Juráň****člen představenstva** |