**Smlouva o dílo**

**č. 8/2019/6171**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1. Smluvní strany**

**1. Objednatel Město Český Těšín**

sídlo: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupené : Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města

pracovník oprávněný k jednání ve věcech technických:

 Bc. Iva Bazgierová, DiS., vedoucí oddělení provozní správy

telefon: 553 035 440

IČO: 00297437

DIČ: CZ00297437

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín

č. účtu: 86-6000360257/0100

**2. Zhotovitel: Lukáš Kotásek**sídlo : Bezručova 196/38, 737 01 Český Těšín

zástupce oprávněný k jednání ve věcech technických i smluvních:

 ……………………………………………

IČO : 01254138
DIČ : CZ8607075598
bankovní spojení: KB
č. ú. : 107-3938570227/0100

**2. Předmět plnění**

Předmětem plnění této smlouvy je „Malování a výměna koberců v budově Štefánikova“ za podmínek této smlouvy o dílo, jejich příloh a zadávacích podmínek ze dne **8. 8. 2019.**

Jedná se konkrétně o malbu včetně oprav stěn a prasklin v kancelářích č. 101-104, 107 a 108 chodby, WC a schodiště v I. NP, kanceláří č. 201-208, chodby, WC a schodiště ve II. NP a kanceláří č. 301-303, kuchyňky a WC ve III. NP budovy. Výměna koberců bude provedena v kancelářích č. 101-104, 107 a 108 v I. NP, v kancelářích č. 201-208 ve II. NP a v kancelářích č. 301 – 303 ve III. NP budovy detašovaného pracoviště Městského úřadu Český Těšín, Štefánikova 25.

**3. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 90-ti kalendářních dnů od předání staveniště.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů po podpisu smlouvy.

3. Místo plnění je Městský úřad Český Těšín, budova detašovaného pracoviště Štefánikova 25.

**4. Cena díla, platební podmínky, smluvní sankce**

4.1 Dle cenové nabídky je stanovena smluvní cena za předmět plnění takto:

 Cena celkem bez DPH 281 292 Kč

 DPH 21 % 59 071,32 Kč

 Cena včetně DPH 340 363,32 Kč

4.2 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady na zhotovení díla.

4.3 Cena díla bude proplacena po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení do sídla objednatele.

4.4 Faktura zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

 - označení faktury a čísla IČO a DIČ

 - název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bankovních účtů

 - název díla

 - předmět plnění

 - cena provedených prací

 - účtovaná částka

 - den vystavení a splatnosti faktury

 - v příloze výkaz výměr nebo soupis provedených prací

4.5 V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

4.6 Pokud objednatel neuhradí fakturu za dílo ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.7 Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty.

**5. Záruka**

5.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

## 5.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

## 5.3 Veškeré dodávky zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

## 5.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.

## 5.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

## 5.6 Objednatel písemně /postačí e-mailem/, bez zbytečného odkladu oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.

## 5.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do 48 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## 5.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## 5.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

## 5.10 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

## 5.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

.

**6. Ostatní ujednání**

6.1 Zhotovitel zodpovídá za

- dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany,

- provedení a kvalitu díla podle příslušných hygienických a technických předpisů,

- likvidaci odpadů vzniklých při plnění smlouvy o dílo,

- případné škody, které objednateli způsobí svou činností.

6.2 Jakékoliv změny, úpravy a dodatky této smlouvy jsou možné jen po dohodě obou smluvních stran formou písemných, oboustranně podepsaných dodatků.

6.3 Objednatel informoval zhotovitele, že je povinným subjektem ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy smlouva a všechny její dodatky podléhají povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a všechny její dodatky do registru smluv, Město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

6.4 Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy.

6.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem vložení do Registru smluv, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

6.6 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Český Těšín č. 740/13./RM ze dne 27.08.2019.

V Českém Těšíně dne 04.09.2019 V Českém Těšíně dne 18.9.2019

Objednatel: Zhotovitel:

…………………………………..…… …………………….………………..

Mgr. Gabriela Hřebačková Lukáš Kotásek

starostka města