Dodatek č. 1

Smlouva o dílo č. 21/2019
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Český Těšín


náměstí ČSA 1/1


737 01  Český Těšín


IČ: 00297437


DIČ: CZ00297437



Zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města


(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 
AMBRA - Trade, s. r. o.



Potoční 1094
738 01 Frýdek-Místek


IČ: 25378830
DIČ: CZ25378830


Zastoupena: Alenou Svobodovou – jednatelkou společnosti


Bankovní spojení: KB a.s. Frýdek-Místek



Číslo účtu: 19-3606010207/0100



Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16590
Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:
           
Alena Svobodová – jednatelka společnosti

- ve věcech technických:

Anna Petřeková -  obch.reprezentant 
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku
Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že Smlouva č. 21/2019 ze dne 9.7.2019 uzavřena dle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se mění takto:
1. V čl. I. Předmět díla a v čl. II. Podklady pro provedení díla dochází k těmto změnám:
Dle požadavku objednavatele se dílo rozšiřuje o vybavení kanceláře S001 viz Příloha č. 1 tohoto dodatku (CN G190493d-65-16).
2. V čl. III. Cena díla dochází k těmto změnám:
Cena za dílo bude navýšena o částku 45.120,- Kč bez DPH (viz Příloha č. 1 tohoto dodatku).

Celková cena za dílo bude následující:

Sjednaná cena bez DPH :  
   285.333,-- Kč 

DPH 21% :


     59.920,-- Kč
     
Sjednaná cena s DPH :     
   345.253,-- Kč

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných ke dni předání díla.

3. V čl. V. Doba plnění dochází k těmto změnám:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku do 20.10.2019.
III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 9.7.2019 nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem vložení do Registru smluv.
4. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Český Těšín č. 809/14./RM ze dne 26.09.2019.
5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je cenová nabídka č. CN G190493d-65-16 ze dne 17.9.2019.

Ve Frýdku-Místku, dne 8.10.2019.
            V Českém Těšíně, dne 3.10.2019
    Za zhotovitele:






Za objednatele: 
  Alena Svobodová





Mgr. Gabriela Hřebačková
jednatelka společnosti





starostka města
1

