sMLOUVA na dodávku služeb

VZ - 6/2019

uzavřená podle § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., „Občanský zákoník" v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

1. OBJEDNATEL:	OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA

S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, úSTÍ NAD lABEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SÍDLO:				Pařížská 1670/15

Ústí nad Labem-centrum

400 01
    IČ:					44556969

Bankovní spojení:			259322594/0300

Zastoupení:  				Ing. Roman Jireš - ředitel

Telefon:				475316813

na straně jedné – dále jen objednatel

a

2. DODAVATEL:			TOMÁŠ - stavebniny spol. s r.o.

SÍDLO:				Kmochova 3165/22, 400 11 Ústí nad Labem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16681

IČ:	25414917

DIČ:					CZ25414917

Bankovní spojení:			164086074/0300, ČSOB a.s. Ústí nad Labem

Zastoupení:  				Martin Tomáš – jednatel společnosti

Telefon:				602 721 066

na straně druhé – dále jen dodavatel

uzavřeli tuto smlouvu:

Čl. I

# PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je:

- Výměna protipožárních dveří. Rozsah dodávky je dán nabídkou dodavatele – položkového soupisu prací a dodávek, který je neoddělitelnou přílohou této smlouvy.

- Místo plnění: Obchodní akademie a jazyková škola, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem

- Doprava materiálu do místa plnění.

- Průběžný a konečný úklid místa dodávky.

- Naložení a odvoz demontovaného materiálu na skládku.

Dodavatel se zavazuje provést dodávku a montáž v souladu se zadáním objednatele a dle sjednaných podmínek pro tuto stavbu vyplývajících z podkladů pro zhotovení nabídky.

Zaměření zakázky bude provedeno po konzultaci s objednatelem s tím, že dodavatel plně zodpovídá za jeho správné zaměření.

Čl. II

## TERMÍNY

Zahájení montážních prací:			29. 10. 2019 (44. kalendářní týden roku 2019)

Ukončení montážních prací:			08. 11. 2019 (45. kalendářní týden roku 2019)

Vyklizení místa plnění:			 	nejpozději 3 dny po ukončení prací

Čl. III

## KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za dodávku uvedenou v Čl. I této smlouvy zaplatí objednatel dodavateli tuto sjednanou cenu ve výši

celkem:  	289 425,95- Kč

Cena bez DPH:		     239 195,00 Kč

DPH   21%:		       50 230,95 Kč

Cena vč. DPH:				     289 425,95 Kč

Dodavatel bude fakturovat v režimu 21% daňové povinnosti dle   Zákona o DPH.

- Uvedená cena plnění je maximální, za žádných okolností ji nelze překročit.

- V případě, že budou práce vykonány v menším rozsahu, bude účtována částka skutečně odvedených prací.

- Faktura dodavatele musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet dodavatele.

- Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem musí být 30 dnů.

Čl. IV

PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

- V případě nedodržení terminu ze strany dodavatele bude objednavatelem požadováno penále ve výši 1% z výše uvedené sjednané kupní ceny za každý den prodlení.

- V případě uhrazení faktury po lhůtě splatnosti se objednavatel zavazuje zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1% z výše uvedené sjednané kupní ceny za každý den překročení termínu.

Čl. V

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Dodavatel nesmí přenechat provedení objednávky třetí osobě.

- Výhrady k provedení dodávky nahlásí objednavatel dodavateli při převzetí.

- Záruční doba na provedené služby je 24 měsíců od dne předání.

Čl. VI

ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 paré s platností originálu, přičemž jednu smlouvu obdrží objednatel a jednu dodavatel.

- Objednatel zveřejní smlouvu v rejstříku smluv.

Příloha č. 1: 	Cenová nabídka a soupis dodávek

V Ústí nad Labem dne: 17. 10. 2019                                                                  V Ústí nad Labem dne: 17. 10. 2019

objednatel                                                                                     		dodavatel

Ing. Jireš Roman					                         		Tomáš Martin

ředitel školy						               	 jednatel společnosti