SMLOUVA O DÍLO

**dle § 2586 a násl. občanského zákoníku**

č. smlouvy objednatele: TSML/051/2019

č. smlouvy zhotovitele: …………………………………..

###### Čl. I

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Technické služby města Liberce a.s.**

 Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8

IČ: 25007017

DIČ: CZ25007017

zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem, oddíl B, vložka 877

Bankovní spojení: KB Liberec, č.ú.: 639461/0100

Zastoupený:

- ve věcech smluvních Ing. Petrem Šimoníkem, předsedou představenstva

- ve věcech technických: Alešem Nedvídkem, vedoucím tech. Úseku

Telefon: 482 410 111

#  a

**Zhotovitel: Purum s.r.o.**

 Národní 961/25, 110 00 Praha 1

IČ: 62414402

DIČ: CZ62414402

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31916

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.

 č.ú. 2105668356/2700

Zastoupený:

- ve věcech smluvních Danielem Kraftem, jednatelem

- ve věcech technických: Pavlem Košíkem, obchodním ředitelem

# Telefon: 737269767

**Čl. II**

###### Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla je zakázka:

„Odstranění a likvidace kalů vodní zádrže v areálu společnosti

Technické služby města Liberce a.s.“

1. Kompletní odstranění, odvoz a likvidace sedimentu z vodní usazovací nádrže povrchových vod včetně vtokového a odtokového objektu. Zajištění laboratorních zkoušek sedimentů, vyhodnocení výsledků zkoušek a návrh řešení při plnění všech legislativních požadavků.
2. Předpokládaný objem činí xxx tun.
3. Drobné stavební práce na dotěsnění u vtokového a odtokového objektu. Odstranění náletových dřevin v objektu vodní usazovací nádrže
4. Požadovaný rozsah předmětu smlouvy může být upraven dle reálného objemu kalů nebo čerpání finanční částky.

Čl. III

**Termín a místo plnění**

1. Místem plnění je areál společnosti Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376,

460 08 Liberec 8

1. Plnění zakázky: práce budou zahájeny v rozsahu určeném zadavatelem prací a dle místních podmínek.

## Termín zahájení prací: 27. 09. 2019

Termín dokončení prací: 30. 09. 2019

1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v čl. II této smlouvy. Podmínkou pro zahájení prací je předání místa objednatelem a vhodné klimatické podmínky. V případě posunu zahájení díla z důvodu klimatických podmínek (déšť), bude posunut o stejný časový úsek i termín ukončení díla.
2. Dílo se považuje za ukončené potvrzením zápisu o předání a převzetí díla s předáním veškerých dokladů.
3. O předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém uvede všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla. Vícepráce nejsou povoleny.
4. Objednatel je oprávněn v případě závažných důvodů omezit rozsah zakázky.
5. Zhotovitel má povinnost všechna vozidla odvážející kaly vážit. K tomuto účelu je určena úředně ověřená váha v areálu Objednatele.

###### Čl. IV

###### Cena za dílo

1. Dohodnutá cena díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele v rámci poptávkové řízení.

Cena za jednu tunu XXXXXbez DPH

Celková cena bude vypočítána jako výsledek celkově odvezených tun x cena za jednu tunu.

 K celkové částce bude připočítáno DPH v sazbě, platné v době plnění.

1. Celková cena nesmí přesáhnout částku 850.000,-Kč bez DPH.
2. Zhotovitel má povinnost vést průběžnou evidenci a informovat Objednatele o realizaci zakázky.

**Čl. V**

**Platební podmínky**

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky pro úhradu díla, které je předmětem této smlouvy.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Splatnost faktury 21 dnů od protokolárního předání díla.
4. Platba proběhne výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

**Čl. VI**

**Sankce**

1. Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady díla Zhotovitele bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.
2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá, že splňuje podmínky stanovené příslušnými technickými normami a právními předpisy.
3. Dodržení termínu dokončení provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
4. V případě nesplnění termínů stanovených smlouvou o dílo se sjednávají následující smluvní pokuty:
	1. zhotovitel při nesplnění termínu zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové plánované hodnoty zakázky bez DPH za každý den prodlení,
	2. při nezaplacení vystavené faktury v termínu splatnosti se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení a to pouze v případě výslovného zavinění na straně Objednatele.
5. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými normami a předpisy, technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů po celou dobu záruční lhůty. Záruční lhůta za provedené dílo je stanovena na 36 měsíců.

###### Čl. VII

**Součinnost objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel zajistí na své náklady odčerpání povrchové vody.
2. Neplnění součinnosti Objednatele má za následek posun termínů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny pravidla provozu na pozemních komunikacích v rámci areálů Objednatele.
5. Zhotovitel je povinen strpět namátkovou prohlídku vozidla ostrahou Objednatele.

###### Čl. VIII

**Platnost smlouvy**

1. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
2. Ukončení platnosti této smlouvy je možné:

a) dohodou obou smluvních stran,

b) odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.

1. Nutnou podmínkou pro uplatnění okamžité výpovědi je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

**Čl. IX**

###### Závěrečná ustanovení

Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci ve všech smluvních. V případě, že dojde ke změnám v záhlaví této smlouvy (Čl. I), je zhotovitel nebo objednatel povinen nejpozději do 30-ti dnů o těchto změnách informovat druhou stranu a předat nový Výpis z obchodního rejstříku.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha:

#### Za objednatele Za zhotovitele

##### V Liberci, dne V Liberci, dne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ing. Petr Šimoníkpředseda představenstva |  | Daniel Kraft jednatel společnosti |