G1\_CT(=(ZQ

SOLUTIONS

Asseco Solutions, a.s.

Dodatek ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře, číslo: F-15-00123-01

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře
informačního systému HELIOS Fénix č. F-15-00123

se sídlem:
jednající:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

Článek 1
Smluvní strany

Asseco Solutions, a.s.

140 02 Praha 4, Zelený pruh 1560/99

Ing. Jiří Hub, místopředseda představenstva

64949541

CZ64949541

xxx

Obchodní firma Asseco Solutions, a.s. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, Spisová značka: B. 3771
dále jen „zhotovitel"

a

se sídlem:
jednající:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace

739 61 Třinec, Habrová 302
Mgr. Pavel Pezda, MBA, ředitel
00600954

xxx

dále jen „objednatel"

Článek 2

Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem doplňují ČI. 4 o odst. 5

5. V případě rozšíření HELIOS Fénix o další moduly a funkce, tzv. dokup, specifikovaného
v příloze č. 1 této smlouvy o další moduly a funkce, které Zhotovitel poskytne Objednateli na
základě jeho požadavku, smluvní strany sjednávají, že se na nově poskytnuté moduly a
funkce analogicky vztahují ustanovení této smlouvy, zejména ustanovení o licenčních
podmínkách a podmínkách poskytování služeb provozní podpory.

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění ČI. 5, odst. 2

Cena za implementační práce, spojené s instalací a zaškolením uživatelů modulů a funkcí HELIOS
Fénix je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. V případě požadavku na implementační práce či
zaškolení nad stanovenou cenu, je další implementace poskytována v hodinových cenách dle
ceníku, uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

Reference: S073/03

Strana: 1 z 7

Cl JOT G2C O

SOLUTIONS

Asseco Solutions, a.s.

Dodatek ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře, číslo: F-15-00123-01

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění ČI. 5, odst. 8

8. Fakturace dle čl. 5, odst. 3., 4.:

1. Proběhne 1 x ročně, v prvním měsíci servisního roku, s výjimkou první fakturace dle
následujícího bodu b) a u případných dokupů dle následujícího bodu c)
2. V roce 2019 proběhne fakturace po podpisu smlouvy oběma stranami.
3. V případě rozšíření HELIOS Fénix o další moduly a funkce, tzv. dokup, se adekvátně
navýší i celková cena za služby provozní podpory dle přílohy č. 2 této smlouvy.
Cenový rozdíl mezi novou a původní cenou, odpovídající období ode dne převzetí
rozšíření do konce příslušného servisního roku, bude Objednateli fakturován
v průběhu servisního roku na základě potvrzeného Předávacího protokolu nebo
Pracovního listu.
4. Smluvní strany tímto dodatkem mění webový odkaz uvedený v ČI. 3 odst. 3 na
http://www.helios.eu/produkty/helios-fenix/
5. Smluvní strany tímto dodatkem doplňují ČI. 13 Subdodavatelé

Článek 13
Subdodavatelé

1. Objednatel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy nebo jeho část může být ze
strany zhotovitele poskytováno prostřednictvím subdodavatele. Zhotovitel je vůči
objednateli zodpovědný za plnění uvedených povinností (včetně zpracování osobních
údajů) subdodavatelem, jako by tak činil sám.
2. Ke dni podpisu této smlouvy jsou do plnění předmětu smlouvy zapojeni níže uvedení
subdodavatelé, kteří budou (nebo mohou) zpracovávat osobní údaje poskytnuté
objednatelem (dále jen „Subdodavatel - dílčí zpracovatel").

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | IČO | Sídlo |
|  |  |  |

(Pokud je tabulka ponechána prázdná, nejsou ke dni podpisu smlouvy známi žádní Dílčí zpracovatelé.)

1. Případná změna Subdodavatelů - dílčích zpracovatelů a další práva a povinnosti s nimi
související se řídí Smlouva o zpracování osobních údajů a Sdílení dat (tj. smluvním
ujednáním mezi zhotovitelem a objednatelem, které upravuje vzájemná práva a
povinnosti při zpracování osobních údajů poskytnutých objednatelem, v souladu se
Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů).
2. Smluvní strany tímto dodatkem přečíslovávají původní ČI. 13 Reference na nový ČI. 14 Reference.
3. Smluvní strany tímto dodatkem přečíslovávají původní ČI. 14 Závěrečná ustanovení na nový ČI. 15
Závěrečná ustanovení.

Reference: 5073/03

Strana: 2 z 7

ci \_r\_re co

**SOLUTIONS**

Asseco Solutions, a.s.

Dodatek ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře, číslo: F-15-00123-01

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění a nahrazují stávající přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 Smlouvy o užití,
implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fénix č. F-15-00123 ze
dne 9.6.2015.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS
Fénix č. F-15-00123 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny a jsou závazná a
platná i pro tento dodatek.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku smlouvy ve smyslu předchozí věty
provede objednatel.
4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po
jednom vyhotovení.
5. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou
smluvních stran, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
6. Dnem podpisu tohoto dodatku přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 nabývají platnosti a účinnosti a stávají se
nedílnou součástí výše citované smlouvy.

Přílohy: č. 1 - Specifikace poskytnutých softwarových modulů a funkcí HELIOS Fénix a harmonogram
implementace

č. 2 - Rozsah poskytování provozní podpory HELIOS Fénix
č. 3 - Obecný ceník prací

V Praze dne

V Třinci dne

Za Asseco Solutions, a.s.

místopředseda představenstva

Za Sociální služby města Třince,
příspěvkovou organizaci

Smlouvu zpracoval/a: Vendula Odvodyová

Reference: S073/03

Strana: 3 z 7

ciJireczo

**SOLUTIONS**

Asseco Solutions, a.s.

Dodatek ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře, číslo: F-15-00123-01

Příloha č. 1

Specifikace poskytnutých softwarových modulů a funkcí HELIOS Fénix
a harmonogram implementace

|  |  |
| --- | --- |
| Seznam softwarových modulů a funkcíHELIOS Fénix | Cena |
| Banka | \*) |
| Kniha došlých faktur | \*) |
| Kniha vydaných faktur | \*) |
| Pokladna | \*) |
| Rozpočet, Účetnictví, Výkaznictví | \*) |
| Účetnictví státu - přenosy | \*) |
| Majetek | \*) |
| Objednávky | 6 000 |
| Podpora čárového kódu Majetku | 6 000 |
| Sklady | 6 000 |
| Cena celkem v Kč bez DPH | 18 000,00 |
| Cena celkem v Kč s DPH | 21 780,00 |

\*) Cena za poskytnutí modulů byla uhrazena na základě dříve uzavřené smlouvy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harmonogram implementaceHELIOS Fénix | Termínzahájení | Termínukončení | Cena |
| instalace nových modulů, nastavení práv a přístupůpro uživatele, školení- Objednávky | 11.7.2016 | 11.7.2016 | 5 800 |
| instalace nových modulů, nastavení práv a přístupůpro uživatele, školení- Podpora čárového kódu Majetku-Sklady | 11.12.2018 | 2.4.2018 | 7 250 |
| Cena celkem v Kč bez DPH | 13 050,00 |
| Cena celkem v Kč s DPH | 15 790,50 |

Implementace byla zhotovitelem provedena na základě Pracovního listu potvrzeném objednatelem.

Reference: 5073/03

Strana: 4 z 7

ci\_r\_re(=Q

Asseco Solutions, a.s.

SOLUTIONS Dodatek ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře, číslo: F-15-00123-01

Příloha č. 2

Rozsah poskytování provozní podpory HELIOS Fénix

|  |  |
| --- | --- |
| Název modulů a funkcí HELIOS Fénix | Stávající (S)Nové(N) |
| Banka | S |
| Kniha došlých faktur | S |
| Kniha vydaných faktur | S |
| Pokladna | S |
| Rozpočet, Účetnictví, Výkaznictví | S |
| Účetnictví státu - přenosy | S |
| Majetek | S |
| Objednávky | N |
| Podpora čárového kódu Majetku | N |
| Sklady | N |

|  |  |
| --- | --- |
| Služba provozní podpory | Rozsah poskytované služby jpro daný servisní rok |
| Poskytování informací | průběžně |
| Dodávky upgrade | nejméně 2x ročně |
| Konzultační a poradenská činnost (KPČ) | 5 hodin |
| Servisní rok | od 1.1. do 31.12. |

Gi\_r\_rec=o

**SOLUTIONS**

Asseco Solutions, a.s.

Dodatek ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře, číslo: F-15-00123-01

Stanovení ceny za dodávku upgrade a
konzultační a poradenské činnosti od 11.7.2016\* do 31.12.2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Služba provozní podpory | Cena | Cenakfakturaci |
| Upgrade nových modulů a funkcí - rok 2016 | 709,68 | 0 |
| Upgrade nových modulů a funkcí - rok 2017 | 1 500,00 | 0 |
| Upgrade nových modulů a funkcí - rok 2018 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Upgrade nových modulů a funkcí - rok 2019 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| Cena celkem v Kč bez DPH | 7 459,68 | 5 250,00 |
| Cena celkem v Kč s DPH | 9 026,21 | 6 352,50 |

\*Datum od je datum ukončení implementace uvedeném na Pracovním listu nebo Předávacím protokolu
potvrzeném objednatelem.

Stanovení ceny za dodávku upgrade a
konzultační a poradenské činnosti od 1.1.2020 a následující roky

|  |  |
| --- | --- |
| Služba provozní podpory | Cena |
| Upgrade stávajících modulů a funkcí | 10 625 |
| Upgrade nových modulů a funkcí | 4 500 |
| Konzultační a poradenská činnost (KPČ) | 6 250 |
| Cena celkem v Kč bez DPH | 21 375,00 |
| Cena celkem v Kčs DPH | 25 863,75 |

Pozn. Cena za „Upgrade stávajících modulů a funkcí" byla stanovena na základě dříve uzavřené smlouvy.

Reference: 5073/03

Strana: 6 z 7

cuireczD

Asseco Solutions, a.s.

SOLUTIONS Dodatek ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře, číslo: F-15-00123-01

**Příloha č. 3**Obecný ceník prací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Činnost | Cena v Kčbez DPH | Cena v Kčs DPH |
| Konzultační a poradenská činnost, včetně vzdálené správy(KPČ) \* \*\* | 1.450/hod | 1.754,50/hod |
| Konzultační a poradenská činnost, včetně vzdálené správy(KPČ)\*+ | 1.250/hod | 1.512,50/hod |
| Dopravné | 11,50/km | 13,92/km |

\* Standardní cena

\*\* Zvýhodněná cena v případě uzavření smlouvy platí pouze na rozsah předplacených hodin.