ELEKTROPROGRES HRANICE spol. s r.o.

Mostní 689

753 01 HRANICE I - MĚSTO

zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2980

Smlouva o dílo č. 217/2019/2629

Skalička, Domov větrný mlýn, výměna rozváděče NN

evid. číslo objednatele								evid. číslo zhotovitele

217/2019/2629

# SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace

sídlo: Skalička 1, 753 52 Skalička

IČO: 61985902

Zastoupená: Mgr. Antonínem Němcem, ředitelem

Zhotovitel:

Elektroprogres Hranice, spol. s r.o.

sídlo: Mostní 689, 753 01 Hranice I - Město

zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2980

IČO: 45196541  DIČ: CZ45196541

Bank. spojení:  MONETA Money Bank, č. ú. 198697025/0600

Zastoupená: Ing. Martinou Studenou, jednatelkou společnosti

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem smlouvy o dílo je realizace stavby „Skalička, Domov větrný mlýn, výměna rozváděče NN“ (dále jen dílo) v rozsahu dle požadavku zákazníka.

Předmět díla zahrnuje dodávku rozváděče RST 0440/4424-P/N v oboustranné nerezové skříni, dle standardů ČEZ s následujícím vybavením:

- hlavní jistič BH630NE305 se spouští SE-BH-0400-DTV3

- MTP 250/5A, 10VA, 0,5S

- měřicí výklopný panel

- zkušební svorkovnice ZS1b

- zásuvka, osvětlení

- svodiče přepětí LOVOS

- 4 ks lištový pojistkový odpínač FSD2

- přípojnice jsou dimenzovány na 400A

Dále dílo zahrnuje výměnu svodu a přepojení stávajících odvodních kabelů.

Předmětem díla jsou rovněž práce, dodávky a činnosti, které nejsou v uvedených dokladech obsaženy, ale o nichž zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, a to včetně dodání dokladů a dokumentů nutných pro předání díla.

# CENA DÍLA

Cena díla za předmět plnění je konečná na celý rozsah díla dle odst. II. a činí:

| Celkem elektroinstalace | 109 080,13 | Kč |
| --- | --- | --- |
| DPH 21% | 22 906,83 | Kč |
| Celkem vč. DPH | 131 986,96 | Kč |

Výše uvedená smluvní pevná cena za dílo, zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení a předání díla zhotovitelem, bez dalších víceprací.

V případě, že se tyto vyskytnou, musí být jejich rozsah a cena odsouhlaseny oběma stranami, jinak nevzniká nárok na zvýšení ceny.

# TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu bodu II. v této sjednané době:

- termín dokončení díla: 30.11.2019

Staveniště bude předáno zhotoviteli do 1.11.2019

Termín dokončení se prodlužuje o dobu zpoždění předání staveniště nebo přerušení prací na pokyn objednatele nebo na straně objednatele.

# PRÁVA KE ZHOTOVENÉMU DÍLU

Vlastnické právo ke zhotovené věci přechází na objednatele dnem zaplacení konečné faktury podle bodu VI. Bude-li objednatel v prodlení s placením některé z faktur, přechází vlastnické právo na objednatele dnem zaplacení ceny díla a smluvních pokut.

# FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla cenu dle čl. III. této smlouvy.

Platba bude provedena bezhotovostním platebním stykem na základě faktur, vystavených zhotovitelem, po úplném dokončení a předání díla, převodním příkazem, na běžný účet zhotovitele. Splatnost faktur činí 14 dní.

Dílo nebo jeho ucelená část je považováno za dokončené, je-li bez vad a nedodělků, je předána výchozí revize a podepsán protokol o předání dokončeného díla.

# Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle platných technických norem ČR, v prvotřídní kvalitě.

Zhotovitel je v plném rozsahu zodpovědný za škody, které vzniknou objednateli v důsledku vad díla či při realizaci díla.

Záruční dobu na předmět plnění poskytujeme na dobu 24 měsíců od předání díla. U jednotlivých zařízení bude uplatňována záruční doba stanovená výrobcem v technických podmínkách platných pro daný výrobek.

Uvedená záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobků pro provoz a údržbu zařízení objednatelem. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla na základě písemné reklamace objednatele, a to do 25 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou odstraněny do 24 hodin.

# Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nich 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, na jejichž obsahu se dohodnou obě smluvní strany.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

Ve Skaličce dne: 17.10.2019					V Hranicích dne: 17.10.2019

Za  objednatele:					         Za zhotovitele:

Mgr. Antonín Němec			               Ing. Martina Studená

ředitel         					 	jednatelka