# Smlouva o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

uzavřená dle §2586, § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: 052016         	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

### Zhotovitel:	1. 	Ing. arch. Vladimír Pošepný

Střelecká 437/4, 500 02 Hradec Králové

IČ: 12992780

- Ing. arch Jan Čížek

Akátová 253, 500 09 Hradec Králové

IČ: 15642623

Jednající společně jako sdružení obchodního názvu „ADIP“

Sídlo: Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové

Bankovní spojení: xxxxx,  č.ú. xxxxxxx

(dále „Zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.

- Předmět díla

- Předmětem díla dle této Smlouvy je zpracování studie a jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) označené názvem: „Nová Paka 2. ZŠ Husitská – pavilon U12 – výtah a aula + pavilon MVD – dílny“ v souladu s platnými zákony, předpisy, normami a v rozsahu stanovených zadávacími podmínkami a cenovou nabídkou ze dne 14.12.2016. Součástí předmětu díla je též inženýrská činnost (dále jen dílo). Dílo zahrnuje zejména následující součásti:

- Vypracování studie dle požadavků investora.

- Provedení jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, včetně vypracování výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby dle zákona 134/2016 Sb. a podrobného položkového rozpočtu nákladů na realizaci stavby. Projektová dokumentace, výkaz výměr i položkový rozpočet budou rozděleny na 3 samostatné objekty (1. část – vybudování výtahu u hlavního pavilonu U12; 2. část – mobilní rozdělení auly v pavilonu U12 a 3. část – vybudování dílenské učebny v pavilonu MVD).

- Zajištění písemných vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů (KHS a HZS) k projektové dokumentaci.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré dokumenty včetně projektové dokumentace (DPS), rozpočtu a výkazu výměr v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf

- textové části ve formátu .doc a .pdf

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf

- Studie bude předána pouze v el. podobě a bude po odsouhlasení objednatelem sloužit jako podklad pro vypracování DPS.

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Smluvní strany se dohodly, že provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla sjednanou v této smlouvě.

- Doba zhotovení díla

# Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

        - Vypracování a předání studie dle článku II. odst. A této smlouvy do:

3 týdnů od podpisu této smlouvy

        - Vypracování a předání dokumentace pro provádění stavby dle článku II. odst. B této smlouvy do:

31.01.2017

(c)	Obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. C této smlouvy do:

28.02.2017

# Splněním díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a úplnou realizaci díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli dle čl. II této smlouvy.

# Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo, resp. všechny jeho součásti předány objednateli. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma Smluvními stranami.

- CENA ZA DÍLO

- Cena za dílo a jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy:

bez DPH:	239 000,- Kč

DPH:	  50 190,- Kč

Cena Díla vč. DPH:	289 190,- Kč

Cena Díla vč. DPH slovy: 		dvě stě osmdesát devět tisíc sto devadesát korun českých

- V ceně díla jsou zcela zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k řádnému provedení, dokončení a předání díla, které bude způsobilé k užívání k danému účelu.

- V ceně díla nejsou zahrnuty průzkumy stávajícího stavu pozemků (hydrogeologie, geodetické zaměření, stavebně technický průzkum). Dále v ceně nejsou zahrnuty případné poplatky spojené se správním řízením vedoucím k vydání stavebního povolení.

- Platební podmínky

- Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

  - platba 65 000,- Kč + DPH bude zaplacena po předání odsouhlasené studie v el. podobě

  - platba 168 000,- Kč + DPH bude zaplacena po vyhotovení a předání 6ti paré kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkových rozpočtů a výkazů výměr

  - platba 6 000,- Kč + DPH bude zaplacena po obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů

- Platby budou uskutečněny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Splatnost jednotlivých faktur je 14 dnů od doručení objednateli. Každá faktura musí být označena názvem díla: „Nová Paka 2. ZŠ Husitská – pavilon U12 – výtah a aula + pavilon MVD – dílny“

- Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy.

- odpovědnost za vady

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a pod svým vedením.

- V případě vady projektové dokumentace dojednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad.

- Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

- Neodstraní-li Zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v předcházejícím odstavci č. 3, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému Zhotoviteli a cenu jeho plnění uhradí původní Zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která vznikne objednateli v důsledku vadné projektové dokumentace stavby, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba v projektové dokumentaci.

- Odstoupení od Smlouvy

- Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá Smluvní strana podstatným způsobem (nesplnění jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. III. této Smlouvy) své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doručený dopis) druhou Smluvní stranou upozorněna.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

- Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodů na straně zhotovitele, nemá zhotovitel právo na úhradu nákladů na dílo, jehož realizaci zmařil porušením smluvní povinnosti.

- Smluvní pokuty

  - V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

  - V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VI. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouvu lze změnit jen dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě, který musí být podepsán odpovědnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zařazena do evidence smluv města Nová Paka a celé znění této smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Na právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy oprávnění zástupci jednotlivých stran.

V Hradci Králové, dne      	 			V Nové Pace, dne

………………………………………		………………………………

Zhotovitel			Objednatel

Ateliér ADIP			město Nová Paka

Ing. arch. Jan Čížek			Mgr. Josef Cogan, starosta