SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2085 a násl. občanského zákoníku

Č. smlouvy  Objednatele:  NJ/398/2016/Pu

Č. smlouvy Dodavatele:

Smluvní strany:

- Objednatel

Název:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČ:                       		00095 711

DIČ:                 		CZ00095711

Zapsán v obch.rejstř.:		vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko:		Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Nový Jičín

Zastoupeno:                  	   Ing. Zbyňkem Kubalou – vedoucím střediska

Tel., fax:                           Tel: 55 531 369; Fax: 556 710 139

Bankovní spojení:		KB a.s., Nový Jičín

Číslo účtu:	14234801/0100

Pověření k jednání ve věcech technických a realizace zakázky a smlouvy :

- Ing. Zbyněk Kubala - vedoucí střediska Nový Jičín

- Ing. Lumír Zrník – vedoucí technického úseku

- Irena Navrátilová, Ivo Kolář – správní cestmistři

Ladislav Novický – správní mostmistr

(dále jen Objednatel)

- Dodavatel

Název:	Ing.Vlastimil Toman-ARBOR

Se sídlem:	Máchova  428/35;  741 01  Nový Jičín

IČ:                       	 40309053

DIČ:                 		CZ6207170662

Zapsaný:                           OR – ne; zapsán u Živnostenského úřadu Nový Jičín

Bankovní spojení:	GE Money Bank, filiálka Nový Jičín

Číslo účtu:	5511836734 / 0600

Zastoupená : 	Ing. Vlastimilem Tomanem

(dále jen Dodavatel)

### I.

# ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

  - Smluvní strany se v souladu s ust. § 2085 občanského zákoníku dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku.

  - Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkolu oprávněny.

  - Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn k poskytování služeb, které jsou předmětem této smlouvy.

### II.

# PŘEDMĚT   SMLOUVY

Předmětem zakázky je realizace „Náhradní výsadby stromů a keřů v okrese Nový Jičín pro rok 2016“

III.

# DOBA  PLNĚNÍ

3.1	Doba kompletního plnění - realizace výsadby je do 23.12.2016 (1.část) a do 28.4.2017 (2.část) . Doba následné péče a záruky za provedené výsadby je dle krycího listu 2-5 let pro jednotlivé lokality.

#### IV.

#### MÍSTO  PLNĚNÍ

    - Místem plnění jsou pozemky na území okresu Nový Jičín, a to dle konkrétních lokalit vyplývajících z Rozhodnutí o kácení dřevin a uložení náhradní výsadby.

#### V.

# CENA  PŘEDMĚTU  PLNĚNÍ

5.1	Zadavatel je povinen zaplatit za řádně a úplně provedené dílo – výsadbu dřevin dle seznamu lokalit cenu, která je stanovena na základě přílohy č.1 – Krycího listu.

5.2	Cena výsadby a následné péče celkem bez DPH:		   =827 283,-Kč

DPH 21 % :					                             =173 730,-Kč

Cena celkem včetně DPH					=1 001 013,-Kč

    - Cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu smlouvy a je stanovena a uvedena jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání smlouvy. Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě změny výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelných plnění.

  - Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VI.

#### PLATEBNÍ  PODMÍNKY

6.1	Plnění a cena prací bude provedena a fakturována následovně:

| Termín | Práce | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Do 23.12.2016 | Provedení výsadeb | =426 670,- | =89 601,- | =516 271,- |
| Do 28.04.2017 | Provedení výsadeb | =265 690,- | =55 795,- | =321 485,- |
| Do 30.10.2017 | Péče a záruka–1.rok | =44 515,- | =9 348,- | =53 863,- |
| Do 30.10.2018 | Péče a záruka–2.rok | =44 515,- | =9 348,- | =53 863,- |
| Do 30.10.2019 | Péče a záruka–3.rok | = 19 061,- | =4 003,- | =23 064,- |
| Do 30.10.2020 | Péče a záruka–4.rok | =13 416,- | =2 817,- | =16 233,- |
| Do 30.10.2021 | Péče a záruka–5.rok | =13 416,- | =2 817,- | =16 233,- |
| Celkem |  | =827 283,-Kč | =173 730,-Kč | =1 001 013,-Kč |

6.2     Dodavatel  je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) dnem předání předmětu smlouvy	Zadavateli.

6.3	Platba faktury bude provedena převodním příkazem se splatností  30  kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

  - Faktura za poskytnuté služby bude vystavena a zaslána na středisko:

- SSMSK, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Šenov u N. Jičína

VII.

#### SANKČNÍ  USTANOVENÍ

7.1	Dodavatel  je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním předmětu zakázky bez vad a nedodělků.

7.2	Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení v zákonné výši.

7.4	Dodavateli nebude poskytnuta záloha.

VIII.

TECHNICKÉ  PODMÍNKY,

ZÁRUKA,  ZÁRUČNÍ  DOBA,

ODPOVĚDNOST  ZA VADY  ZBOŽÍ

  - Zjevné vady je Objednatel  povinen uplatnit u přejímky a má právo odmítnout převzetí předmětu díla.

  - Převzetí díla bez zjevných vad je doloženo podpisem zástupce Objednatele na předávacím protokolu při přejímce díla.

# IX.

# VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

9.1	Dodavatel zároveň prohlašuje, že bude plnit podmínky dané zadávacími podmínkami zadavatele veřejné zakázky č. 26152/40/TSÚ/16 – Pu, ze dne 26.9.2016.

9.2	Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinností druhou smluvní stranou.

# X.

# ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

10.1	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že povinnost splnit vzájemné závazky, které vznikly po dobu trvání smlouvy a  vyplývají ze smlouvy, trvá i po skončení platnosti smlouvy.

10.2.	Doplnit nebo změnit tuto smlouvu lze pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

10.3		Smluvní strany se zavazují, že po dobu platnosti smlouvy a i po jejím skončení budou zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které si vzájemně poskytly po dobu platnosti smlouvy, a které nejsou  svou povahou určeny ke zpřístupnění třetím osobám.

10.4		Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, jehož jedno vyhotovení obdrží Dodavatel a dvě vyhotovení Objednatel.

10.5	Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a porozuměly jí, a že smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli. Smluvní strany zároveň prohlašují, že smlouvu neuzavírají v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek, ani v omylu, a že jejich smluvní  volnost nebyla žádným způsobem omezena.

Příloha: krycí list nabídky

V Novém Jičíně dne 26.10.2016			            V Novém Jičíně  dne 24.10.2016

______________________						_______________________

Objednatel 						              	Zhotovitel

Ing. Zbyněk Kubala							   Ing. Vlastimil Toman

vedoucí střediska					   	                       majitel firmy