# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. PPK-244a/53/16 ze dne 17.10. 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

- Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupený: RNDr. Jana Ptáčková Ph.D.

vedoucí oddělení SCHKO České středohoří - RP Ústecko

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 475 258 336

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Iva Vaňková

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Rudolf Müller

Sídlo: Libouchec 20, 40335 Libouchec

Zastoupený: Műller Rudolf
Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx 
IČO: 42433550
DIČ: CZ6312101708

(dále jen „zhotovitel”)

- S ohledem na nevhodné klimatické podmínky ( vytrvalé deště a prudké střídání teplot ), kdy není možné provádět požadované práce ( dodržení bezpečnosti práce, dodržení technologických postupů ošetření dřevin ),  se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

- Původně navržená rekonstrukce značení památného stromu „Modřín u zámku“ z důvodů potřeby dořešení souhlasu s NPÚ bude realizována u památného stromu „Zbyškův strom“.

  - Bod 2.2 smlouvy o dílo se mění takto: Dílem se rozumí:

- 1.Lípa v Šachově (kód 101793), p.p.č. 313 v k.ú. Šachov

- Zdravotní a bezpečnostní řez a obvodová redukce. Dále kontrola a čištění dutin (Z dutin budou ručně odstraněny pouze hrubé nečistoty, popř. nánosy zetlelé dřevní hmoty. Nebudou používány impregnační nátěry, nebude mechanicky narušeno živé dřevo. Při kontrole/opravě zykrytí bud vytvořen/ponechán větrací otvor. Při nutnosti výměny větší části nebo celého původního zakrytí bude použit přírodní/přírodě blízký materiál).

- 2. Jasan v České Kamenici (kód 102110, st. p.č. 76 v k.ú. Česká Kamenice

- Zdravotní a bezpečnostní řez, odstranění výmladků, kontrola funkčnosti zakrytí dutin (Z dutin budou ručně odstraněny pouze hrubé nečistoty, popř. nánosy zetlelé dřevní hmoty. Nebudou používány impregnační nátěry, nebude mechanicky narušeno živé dřevo. Při kontrole/opravě zykrytí bud vytvořen/ponechán větrací otvor. Při nutnosti výměny větší části nebo celého původního zykrytí bude použit přírodní/přírodě blízký materiál). Ztížené podmínky (blízkost budovy, garáž s křehkou krytinou).

- 3. Lípa u kapličky ve Lhotce nad Labem (kód 101904), p.p.č. 526/1 v k.ú. Lhotka nad Labem

- Sesazovací řez, kontrola funkčnosti zakrytí dutin a čištění (Z dutin budou ručně odstraněny pouze hrubé nečistoty, popř. nánosy zetlelé dřevní hmoty. Nebudou používány impregnační nátěry, nebude mechanicky narušeno živé dřevo. Při kontrole/opravě zykrytí bud vytvořen/ponechán větrací otvor. Při nutnosti výměny větší části nebo celého původního zykrytí bude použit přírodní/přírodě blízký materiál). Ztížené podmínky (centrum obce, vyvýšená opěrná zeď).

- 4. Lípa v zámeckém parku (kód 101902), p.p.č. 980, 1233, 1235/1 v k.ú. Konojedy u Úštěku

- Obvodová redukce, zdravotní a bezpečnostní řez, kontrola a ošetření dutin (Z dutin budou ručně odstraněny pouze hrubé nečistoty, popř. nánosy zetlelé dřevní hmoty. Nebudou používány impregnační nátěry, nebude mechanicky narušeno živé dřevo. Při kontrole/opravě zykrytí bud vytvořen/ponechán větrací otvor. Při nutnosti výměny větší části nebo celého původního zykrytí bude použit přírodní/přírodě blízký materiál).

- 5. Dub v Merbolticích (kód 102149), p.p.č. 1610/1 a 1610/2 v k.ú. Merboltice

- Zdravotní a bezpečnostní řez.

- 6. Lípa v Českém Bukově (kód 101791), p.p.č. 49/1 v k.ú. Český Bukov

- Zdravotní a bezpečnostní řez, kontrola funkčnosti zakrytí dutin a čištění (Z dutin budou ručně odstraněny pouze hrubé nečistoty, popř. nánosy zetlelé dřevní hmoty. Nebudou používány impregnační nátěry, nebude mechanicky narušeno živé dřevo. Při kontrole/opravě zykrytí bud vytvořen/ponechán větrací otvor. Při nutnosti výměny větší části nebo celého původního zykrytí bude použit přírodní/přírodě blízký materiál). Instalace bezpečnostní vazby dynamické horní 4t. Ztížené podmínky (v blízkosti rodinný dům).

- 7.Lípa v Byňově (kód 101807), p.p.č. 493 v k.ú. Suletice

- Provedení sesazovacího řezu, ztížené podmínky (blízkost rodinného domu).

- 8. Buk v Manušicích (kód 102189), p.p.č. 154 v k.ú. Manušice

- Zdravotní a bezpečnostní řez, lokální redukce směrem k překážce, ztížené podmínky (blízkost budovy).

- Budou dodržovány postupy stanovené arboristickým standardem SPPK A02:2013 Řez stromů (resp. I. Revize SPPK A02:2015).

- 9. Lípa u Slunečné (102219), p.p.č. 617/2 v k.ú. Horní Libchava

- Rekonstrukce značení památného stromu (nové upevnění smaltované cedule, natření, výměna poškozených dřevěných částí štítu).

- 10. Zbyškův strom (kód 106125), p.č. 64 v k.ú. Prackovice nad Labem

- Rekonstrukce značení památného stromu (instalace železné tyče , instalace dřevěného štítu s nátěrem přírodního odstínu, osazení smaltované cedule s malým státním znakem a tabule s nápisem památný strom - tabule dodá zadavatel).

- Budou dodržovány postupy stanovené arboristickým standardem SPPK A02 002:2015.

- dále jen „dílo“)

  - Čl. 3.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

- Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 30.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Ústecko, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice.

  - Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 27.11.2016.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V ______________ dne ___________			V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. Jana Ptáčková Ph.D. vedoucí oddělení SCHKO České středohoří - RP Ústecko |  | Rudolf Müller |