Krajský úřad

Číslo objednatele:	19/SML3084/SoD/KR			JID: 162301/2019/KUUK

Číslo zhotovitele:

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

| Objednatel: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ústecký kraj |  |  |  |
| Sídlo: |  | Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem |  |
| Zastoupený: |  | Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje |  |
| IČ: |  | 70892156 |  |
| DIČ: |  | CZ70892156 |  |
| Bank. spojení: |  | Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem číslo účtu: 882733379/0800 |  |
| Zástupce pro věcná jednání |  | Bc. Stanislav Krampera, vedoucí oddělení hospodářské správy |  |
| E-mail/telefon: |  | krampera.s@kr-ustecky.cz, 475 657 333, 603 192 625 |  |
| (dále jen „objednatel“) |  |  |  |

a

| Zhotovitel: |  |
| --- | --- |
| Název/Jméno: | Raamar, s.r.o. |
| Sídlo: | Litoměřická 582, Praha 9, 190 00 |
| Zastoupený: | Marek Fr. Voldán |
| IČ/Datum narození: | 26024705 |
| DIČ: | CZ26024705 |
| Bank. spojení: | Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 2095273309/0800 |
| Zástupce pro věcná jednání: | Marek Fr. Voldán |
| E-mail/telefon: | +420737244948, uklid@raamar.cz |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 190016 (výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě) |  |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SmlouvU o dílo:

I.

Předmět smlouvy a díla

- Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla „Zajištění úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje na období 2019 - 2021“ – II. (dále i jako „předmět plnění“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.

- Přesná specifikace díla: kompletní úklid prostor na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje o celkové výměře úklidové plochy 21 364,67 m2, zahrnující zejména pravidelné úklidové služby, v rozdělení specifikace, rozsahu úklidu a četnosti úklidu, vycházejícího z podrobného rozpisu úklidu dle přílohy č. 2, č. 3 a č. 4 smlouvy, včetně dodávky mycích, hygienických a čisticích prostředků. Nedílnou součástí standardního úklidu je i venkovní úklid schodů a plošiny pro invalidy vedoucí od prostor před budovou „A“ KUUK do Dlouhé ulice dle specifikace v příloze č. 2 a č. 3.

Součástí předmětu plnění je doprava a provedení díla.

- Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

- Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce nad rámec standardního rozsahu, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně, viz čl. III odst. 3 smlouvy.

- Dílo je určeno pro účely zajištění provozu sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje.

II.

Doba a místo provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021.

- V případě omezení rozsahu díla této smlouvy bude smluvními stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu.

- Úklid v kancelářích bude prováděn v pracovní dny od 17:00 hodin (pondělí, středa), od 15:00 hodin (úterý, čtvrtek) a od 14:00 hodin v pátek. Výjimkou je úklid prostor v 7. NP budovy A Velká Hradební 3118/48 a kódovaných kancelářích, kde bude úklid prováděn v pracovní době od 6:30 hodin.

- Místem provedení díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje:

- Budova A: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem;

- Budova B: Dlouhá 2760/15, 400 02 Ústí nad Labem;

- Budova C: Stroupežnického 1326/16, 400 02 Ústí nad Labem;

- Budova D: Brněnská 1030/6, 400 02 Ústí nad Labem.

III.

Cena díla a platební podmínky

- Cena díla se ujednává ve výši 135 576,61 Kč (slovy: jednosto třicet pět tisíc pět set sedmdesát šest korun českých 61/100) bez DPH a 164 047,69 Kč (slovy: jednosto šedesát čtyři tisíce čtyřicet sedm korun českých 69/100) s 21 % DPH měsíčně za standardní rozsah a četnost úklidu. Rozsah a četnost úklidu může být během běžného měsíce aktualizován. Fakturována a uhrazena bude pouze částka za skutečně uklizené plochy v daném měsíci.

- Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/108884/2019/INV/VZ-KR/35, uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 11. 9. 2019.

- Cena úklidu mimo standardní úklid za 1 m2 se ujednává ve výši  6,35 Kč (slovy: šest korun českých 35/100) bez DPH a 7,68 Kč (slovy: sedm korun českých 68/100) s 21 % DPH.

Cena úklidu nad rámec standardního úklidu za 1 m2, je stanovena poměrem  ceny měsíčního úklidu za standardní rozsah a četnost úklidu za provedení předmětu plnění bez DPH a celkové úklidové plochy. Za tuto cenu budou účtovány práce provedené po domluvě se zadavatelem, které nejsou součástí ceny za standardní měsíční úklid (větší četnost úklidu, mimořádný úklid…). Současně budou za tuto cenu odúčtovány neprovedené práce, odsouhlasené zadavatelem, které nebyly v rámci standardního měsíčního úklidu provedeny.

- Cena díla za standardní úklid (rozsah a četnost úklidu) zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním pravidelné úklidové služby v budovách A, B, C, D objednatele dle rozsahu a četnosti úklidu dle příloh č. 2 a č. 3 této smlouvy a zahrnuje i pravidelnou dodávku a doplňování zásobníků hygienickými potřebami (toaletní papír, sáčky na odpadky v kancelářích, kuchyňkách a sociálních prostorách, papírové utěrky v kuchyňkách a sociálních prostorách; sáčky na vložky na toaletách, pytle na komunální odpad aj.) a mycími potřebami (tekuté mýdlo aj.) na náklady zhotovitele. Dále doplňování čisticích prostředků (prostředek na mytí nádobí, tekutý písek, odvápňovač, houbičky na nádobí, houbové utěrky, úklidové utěrky v kuchyňkách aj.) na náklady zhotovitele. Specifikace úklidových prostředků je přílohou č. 4 této smlouvy.

- Cena díla je ujednána dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není v žádném případě oprávněn žádat změnu ceny díla (např., že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

- Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami.

- Daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude objednateli doručen v listinné podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

- Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

- Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.

- Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto:

a)    cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu,

b)    DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro hlavní město Prahu, územní pracoviště Drahobejlova 945/48, Praha 9 a že případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli.

IV.

# Splnění závazku - Provedení díla

# Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

- Ke splnění závazku zhotovitele dojde průběžně měsíčně předáním dílčího díla objednateli v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami.

- Současně s potvrzením dokladu o předání a převzetí díla za příslušný měsíc, předává zhotovitel seznam prací nad rámec standardního úklidu, tzv. víceprací a seznam neprovedených prací v rámci standardního úklidu, tzv. méněprací, které byly / nebyly v příslušném měsíci provedeny, viz čl. III odst. 3. Tento doklad bude přiložen k faktuře.

- Při přebírání dílčího díla může objednatel dílo namátkově prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu.

- Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku.

V.

# Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

- Zhotovitel je povinen provádět úklidové služby svými zaměstnanci, dle svých odborných znalostí a schopností, na svou odpovědnost a na svůj náklad. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat vhodnou technologii při provádění jednotlivých služeb.

- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí denní službu pro zajištění operativního úklidu a dále na provádění dalších činností popsaných v příloze č. 2 jako úklid „dle potřeby“ a pro úklid např. kódovaných kanceláří.

- Zhotovitel povede v objektu budovy A - Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, objednatele knihu reklamací. Tato kniha bude uložena u objednatele na místě přístupném pro obě smluvní strany, tj. u pracovníků ostrahy objektu. Objednatel je oprávněn zaznamenávat zjištěné nedostatky do knihy reklamací. Na neuvedené reklamace nebude brán zřetel. V knize reklamací účastníci též vyznačí termín projednání reklamace a termín odstranění vady. Vady, které budou uvedeny v knize reklamací, odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu.

- Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku má objednatel vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:

- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící užívání,

- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla,

- právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo,

- odstoupit od smlouvy.

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.

V případě, že se smluvní strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 2 hodin v pracovních dnech.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, nebo pokud objednatel volbu práva dle tohoto odstavce výše neprovede včas, má objednatel vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:

a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad anebo

b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

V případě, že se smluvní strany nedohodnou na termínu odstranění vad, platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději ve lhůtě uvedené v tomto odstavci výše.

- Po uplynutí každého měsíčního období je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele nárok na případnou slevu za neodstraněné vady, a to až do maximální výše 25 % z ceny služeb za konkrétní úsek. Výše slevy bude stanovena s ohledem na počet a závažnost vad na základě dohody oprávněných zástupců obou smluvních stran. Poskytnutá sleva bude objednateli započítána na cenu za provedené práce při nejbližší fakturaci.

- Objednatel je jednostranně oprávněn snížit rozsah díla z důvodu omezení provozu, dočasného vyloučení prostor z provozu nebo oprav a rekonstrukčních prací. Neprovedené práce nebudou fakturovány. Tato skutečnost bude vzájemně dohodnuta předem smluvními stranami.

- Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla z důvodu vadného plnění. Nedostává se tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu díla ohledně zadržované ceny díla nebo její části.

- Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.

- Uplatněním práv dle odst. 7. a 8. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.

Sankce za porušení smluvních povinností

- Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

|  | - zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prokazatelné neprovedení denního úklidu ve výši nákladů na tento prostor vypočítaného normovanou částkou, - smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky do jejího zaplacení. |
| --- | --- |

- Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

Ostatní ujednání

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, zejména při zajišťování vstupů do prostor, ve kterých je požadováno provádět úklidové služby. Jedná se zejména o zajištění klíčů.

- Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně na každé budově uzamykatelné prostory pro uložení prostředků na úklidové prostředky a pro převlékání pracovníků zhotovitele a vodu a elektrickou energii potřebnou pro realizaci díla.

- Objednatel má právo provádět náhodné kontroly kvality úklidu jak samostatně, tak za přítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen shromažďovat tříděný odpad na určená místa, je povinen dodržovat zásady třídění odpadu.

- Zjistí-li zhotovitel jakoukoli závadu, nedostatek nebo škodu na majetku objednatele, a to zejména na nábytku, spotřebičích, zařízení či elektrických a vodovodních instalacích, je povinen ji neprodleně nahlásit pracovníkům ostrahy.

- Zhotovitel je povinen používat takovou technologii úklidu, aby nedošlo k poškození jednotlivých komodit a podlahových krytin.

- Poskytovatel je povinen pracovat řádně, pečlivě, zejména s ohledem na bezpečnost a zdraví občanů a respektovat soukromí a důstojnost zaměstnanců objednatele. Zhotovitel proškolí své pracovníky o nedotknutelnosti věcí objednatele a třetích osob.

- Zhotovitel neprodleně seznámí objednatele s přehledem pracovníků, kteří budou vykonávat úklidové služby, a neprodleně ho bude seznamovat s aktuálním přehledem pracovníků.

VIII. 
Závěrečná ustanovení

- Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. 098/76R/2019 ze dne 18. 9. 2019.

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou paré s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID i9sv36s / na e-mail: uklid@raamar.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

IX.

Podpisy smluvních stran

            - Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

| V Ústí nad Labem dne ………………… | V Ústí nad Labem dne ……………….. |
| --- | --- |
| ……………………………………………. | ……………………………………………… |
| Objednatel Ústecký kraj Oldřich Bubeníček hejtman Ústeckého kraje | Zhotovitel Raamar, s.r.o. Marek František Voldán jednatel společnosti |

Přílohy:

Příloha č. 1 – Kopie výpisu z obchodního rejstříku

Příloha č. 2 – Specifikace úklidu dle typu místnosti

Příloha č. 3 – Rozpis místností a výměr

Příloha č. 4 – Specifikace úklidových prostředků