# SMLOUVA O DÍLO   -  Číslo -  FA1/2019

uzavřená podle zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění ______________________________________________________________________________

### SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: Ladislav Dudík

Sídlo: Zátiší 118, Kralice na Hané

IČ: 48467405

DIČ:

Objednatel: DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, s.r.o.

Pernštýnské nám.8, 796 01 Prostějov,

Zapsaný u: KS Brno, Spisová značka C 40603

zastoupený: Ing. Vladimír Průša-jednatel

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Bank. spojení: ČSOB Prostějov, č. účtu: 174776925/0300

IČ: 26259893

DIČ: CZ26259893

Tel: 582301711

### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele v řádné kvalitě dílo:

Oprava chodníků v areálu fotbalových hřišť – pokládka nové zámkové dlažby a obrubníků

2.2. Místo stavby: Olympijská ul., Prostějov

2.3. Charakteristika stavby: Oprava

2.4. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je zakresleno v příloze této smlouvy.

Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody, které vzniknou objednateli a jiným osobám v důsledku prací, prováděných zhotovitelem.

  - Objednatel si vyhrazuje určit (snížit nebo zvýšit) rozsah prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje, že objednané práce podle uvedených podmínek a této smlouvy provede.

  - Požadovaná kvalita stavebních prací je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel.

### 3. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

3.1.   Zahájení prací na díle:	27.9.2019

3.2.   Dokončení díla nejpozději do: 30.11.2019

3.3.   V případě výskytu povětrnostních podmínek nevhodných k provádění díla, případně při výskytu překážek na straně objednatele má zhotovitel právo práce přerušit. Termín dokončení díla se prodlouží o počet pracovních dnů tohoto přerušení.

### 4. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

4.1.  V souladu se zákonem o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně

ve výši:

cena celkem   340.892,- Kč bez DPH

4.2.   Cena za provedené stavební práce je stanovena smlouvou jako cena za kompletní a bezchybné provedení předmětu plnění, který je vymezen touto smlouvou. Fakturace stavby bude v režimu přenesení daňové povinnosti.

4.3.   Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému plnění předmětu smlouvy o dílo a uvedení stavby do provozu.

4.4.   Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

-	pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH;

-	pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určeným SOD.

4.5.   Změna ceny veřejné zakázky bude provedena v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách způsobem stanoveným v § 23, odst. 7 zákona.

4.6.   Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

4.7.   Po ukončení díla, provedení předání a převzetí a odstranění závad a nedodělků na provedené práce zhotovitelem vystavena faktura.

4.8  Doba splatnosti faktur je stanovena dohodou na 14 kalendářních dnů od prokazatelného

doručení faktury objednateli.

  - Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka

připsána na účet zhotovitele.

### 5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1.   Dílo bude předáno a převzato písemným zápisem (Protokolem). Podpisem zápisu o předání a převzetí díla je zakázka splněna a zhotovitel má nárok na zaplacení sjednané ceny. Práce na zakázce se zhotovitel zavazuje řádně dokončit a zápisem předat objednateli. Podpisem zápisu o předání a převzetí ukončeného díla je zakázka splněna.

5.2. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole dokončeného díla, připraví zápis o dokončení a předání díla. Při přejímce budou sepsány případné vady a nedodělky a stanoven termín jejich odstranění.

### 6. Odpovědnost za vady, ZÁRUka

6.1.    Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určeném v smlouvě o dílo.

- 6.2.    Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby

- zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.

- Záruční doba na provedení předmětu plnění

### - stavební práce – 60 měsíců

- 6.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí        předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

- 6.4. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich jištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatniti v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

- 6.5.   Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od prokazatelného obdržení oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami.

### 7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1.   V případě prodlení s předáním díla má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

7.2.   V případě prodlení s úhradou faktur má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9. ZMĚNY SMLOUVY

9.1.    Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a dodavatele, jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými;

9.2.    Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy;

9.3.    Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

### 10. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

  - Objednatel tímto prohlašuje, že financování dodávek a prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

  - Zhotovitel nese odpovědnost za škody na zhotovované věci do doby přejímky. Objednatel nenese zodpovědnost za případné ztráty. Materiály a činnost zhotovitele není krytá pojistkou objednatele. Pojištění díla je povinností zhotovitele.

  - Zhotovitel provede celé dílo na vlastní nebezpečí, přechod nebezpečí na zadavatele bude dán termínem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

### 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

11.2. Závazky z této smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.

11.3. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž po podpisu zástupci stran obdrží po 1 vyhotoveních.

11.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.5. Obě smluvní strany berou na vědomí, že smlouvy podléhající zveřejnění dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., musí být zveřejněny v Registru smluv, a to do 30 dnů od podpisu smlouvy. K tomuto účelu jsou si obě strany povinny poskytnout potřebnou součinnost (zejména poskytnutí smlouvy v požadovaném formátu, sdělení adresy DS). Případné zveřejnění smlouvy v RS zajistí DSP, s.r.o., nebude-li dohodnuto jinak. Obě smluvní strany rovněž prohlašují, že žádný z údajů, uvedených v této smlouvě, nemá charakter obchodního tajemství.

V Prostějově dne:  27.9.2019

…….………………………….                                   …………………………..…….

za objednatele                                                              za zhotovitele

Ing. Vladimír Průša – jednatel