DODATEK Č. 2 k objednávce č. 562/2019/kor

Objednatel:		město Svitavy

IČO: 00277444

se sídlem Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02

Zhotovitel:		„Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“

IČO: 64255611

se sídlem Rokycanova 114, 570 01 Vysoké Mýto

Objednatel a zhotovitel se v návaznosti na nesouhlasné stanovisko Povodí Moravy s.p. dohodli na úpravě rozsahu projektové dokumentace. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu zpracování projektové dokumentace a zároveň ke změně názvu akce na: „Přestavba odkalovací nádrže na retenční a odkalovací nádrž nad rybníkem Rosnička“.

Nový termín: do 15.12.2019

Zpracovatel odevzdá objednateli projektovou dokumentaci   dohodnutém termínu i v případě, že od Povodí Moravy s.p. neobdrží nové stanovisko k této akci.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí odboru životního prostředí

Potvrzujeme a akceptujeme dodatek č. 2 k objednávce č. 562/2019/kor.

„Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“, Rokycanova 114, 570 01 Vysoké Mýto

Vysoké Mýto, dne 25.10.2019