DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo reg. č. 083-19-04-04 ze dne 4. 4. 2019

na provedení stavby
Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého – 2. a 4. etapa 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel


            


: Město Ostrov 








: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zastoupen
                                                                            : Ing. Janem Burešem, starostou

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických




: Hana Špičková, vedoucí OMIS

                                                                                                   : David Papánek, referent OMIS

b) kontroly
                                                                 : David Koryta, TDO

                                  

IČ 






: 00254843

DIČ






: CZ00254843

Bankovní spojení




: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu





: 920-341/0100

Telefon, fax.





: 354 224 800, 354 224 999

E-mail





: dpapanek@ostrov.cz

(dále jen ”objednatel”)   







a

2.  Zhotovitel                                                                           : ALGON, a.s.
Sídlo





: Ringhofferova 1/115, 155 21  Praha 5

       Kontaktní adresa                                                                 : Joštova 1, 350 02 Cheb
       Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních a technických



: Petr Študlar, předseda představenstva

b) technických          
                                         : Pavel Kesl, ředitel společnosti

 




                                         : Monika Štádlerová, stavbyvedoucí
IČ






              : 284 20 403

DIČ






              : CZ284 20 403
Bankovní spojení




: KB, a.s. nebo RFB, a.s.

Číslo účtu





: 78-2124090297/0100 nebo









: 5023013253/5500
Telefon, fax.





: 354 433 617/354 400 203
       E-mail





: pavel.kesl@algon.cz
(dále jen ”zhotovitel”) 
Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo reg. č. 083-19-04-04 ze dne 4. 4. 2019. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.


Čl. III. Termíny plnění, odst. 1., písm. d) smlouvy o dílo se v souladu s usnesením č. 845/19 Rady města Ostrova ze dne 14. 10. 2019 mění takto:

d) Předání a převzetí provedeného a ukončeného díla – 4. etapa: do 22. 11. 2019

II.


Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 14. 10. 2019 svým usnesením č. 846/19 odsouhlasila Rada města Ostrova, navyšuje o 181 499,50 Kč včetně DPH a mění se následovně:


Cena bez DPH

: 10 248 245,49 Kč


DPH 21 %


:   2 152 131,54 Kč


Celkem včetně DPH

: 12 400 377,03 Kč
Slovy: Dvanáctmilionůčtyřistatisíctřistasedmdesátsedm korun tři haléře

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Přílohou tohoto dodatku je:


a) Soupis prací a dodávek 

	V  Ostrově dne:  
	
	  

	
	
	

	za Objednatele

Ing. Jan Bureš
starosta města
	
	za Zhotovitele

Petr Študlar

Předseda představenstva




