SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená příslušných ustanovení Občanského zákoníku

Smluvní strany:

Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399

se sídlem: Libčická 399/8, 181 00 Praha 8

IČO: 61387479

zapsaná ve školském rejstříku: Red IZO: 600021246

bankovní spojení: 101296920/0300

zastoupená:		Mgr. Stanislavem Horáčkem, ředitelem

kontaktní osoba: Mgr. Radka Lelková, zástupkyně ředitele

e-mail:	 zastupkyne@zslogopedicka.cz

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

2.

Pavel Novák

se sídlem:			Žalovská 429/38, 181 00 Praha 8

IČ: 660 24 803

DIČ: CZ7211170384

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pod č.j. 96/92049/3081

bankovní spojení:		Komerční banka a.s., 51-1082010257/0100

zastoupená:	PAVEL NOVÁK, podnikatel

kontaktní osoba:	Pavel Novák, mobil 604 947 079

e-mail:	 komplexniservis@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení smlouvu následujícího znění:

Článek I

Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele malířské práce vč. přidružených prací prostor Základní školy LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 podle přiložené specifikace předmětu díla na základě cenové nabídky a rozpisu prací uvedené v příloze smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2) Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3) Pokud při provádění prací zjistí zhotovitel okolnosti, které by mohly ovlivnit jak předmět díla nebo výši celkové ceny za dílo, je povinen do 24 hodin informovat objednatele. Bez jeho souhlasu není oprávněn tyto práce provést, ledaže by hrozilo ohrožení zdraví, či životů.

4) V případě změny rozsahu díla, co do rozsahu, kvality či druhu materiálu na základě požadavku objednatele, provede zhotovitel jejich nacenění a obě strany uzavřou o změnách „Dodatek ke smlouvě“. Předaný a podepsaný „Dodatek ke smlouvě“ včetně soupisu změn je zároveň pokynem k provádění prací.

5) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v průběhu prací, a to kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit.

Článek II

Doba provádění díla

1) Za předpokladu včasného plnění všech smluvních podmínek provede zhotovitel dílo v termínu od 26. 10. 2019 do 3. 11. 2019.

2) O jakékoli zdržení ze strany objednatele, se automaticky posouvá termín dokončení prací.

3) Objednatel převezme dílo po jeho dokončení, přičemž zhotovitel oznámí objednateli nejpozději dva pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. O předání a převzetí díla sepíší obě strany zápis „předávací protokol“.

4) Pokud zhotovitel zjistí při provádění prací díla okolnosti, které znemožní či ohrozí plnění této smlouvy, je povinen ihned o tom vyrozumět objednatele.

Článek III

Cena díla

- Smluvní cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli a která je předmětem této smlouvy činí: 96 894 Kč bez DPH (slovy: devadesátšesttisícosmsetdevadesátčtyři korun českých).

- K ceně díla je zhotovitel povinen účtovat příslušnou sazbu daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Článek IV

Platební podmínky

1) Cena za provedení díla bude uhrazena po dokončení díla a po předložení faktury se splatností 14 dnů, společně s Předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.

2) Veškerý dodaný materiál zůstává ve výhradním vlastnictví Zhotovitele až do doby jeho řádného uhrazení ze strany Objednatele.

- Platba se uskuteční bankovním převodem na bankovní účet Zhotovitele č. 51-1082010257/0100.

Článek V

Závazky zhotovitele

1) Zhotovitel se zavazuje vykonávat všechny práce vyplývající z této smlouvy o dílo řádně, svědomitě a na profesní úrovni a zachovávat na staveništi čistotu a pořádek.

2) Zhotovitel je oprávněn sjednat na provedení práce jiné pracovníky a subdodavatelé, za činnost však odpovídá objednateli jako by prováděl služby sám.

3) Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních prací v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. Ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích po předchozím schválení objednatelem.

4) Po dokončení a předání díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit a předat staveniště a vymezené místnosti pro uložení materiálu, pomůcek, věcí a svršků zhotovitele objednateli nejpozději do 1 pracovního dne, pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak.

Článek VI

Závazky objednatele

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy protokolem nejpozději do dne zahájení prací, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění prací.

2) Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro provádění díla, včetně zpřístupnění objektu a jeho prostorů, které jsou nebo souvisí s předmětem díla, tak aby nebyl ohrožen plynulý postup prací.

3) objednatel bezplatně poskytne zhotoviteli možnost odebírat el. energii a vodu, pokud bude těchto služeb třeba k provádění díla.

4) Objednatel předá zhotoviteli místnost na uložení věcí potřebných ke zhotovení díla a šatnu na uložení svršků zhotovitele, jeho zaměstnanců či jiných osob, které zhotovitel pověřil provedením díla, či na díle se zhotovitelem spolupracují a sociální zázemí.

Článek VII

Smluvní pokuta

- Za nesplnění termínu plnění dle Čl. II, odst. 1 zaplatí Zhotovitel Objednateli ve výši 0,02 % z ceny nedokončeného díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí Zhotovitel na účet Objednatele do deseti dnů ode dne uplatnění sankce.

- Při prodlení s úhradou částky za provedení díla dle Čl. IV zaplatí Objednatel Zhotoviteli sankci ve výši 0,02 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí Objednatel na účet zhotovitele do deseti dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek VIII

Odpovědnost za vady

1) Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude odpovídat smlouvě a dohodnutému rozsahu prací.

2) Záruční doba počíná běžet předáním díla bez vad objednateli. Je-li dílo předáno s vadami,

počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady zhotovitelem řádně odstraněny. Smluvní

strany si sjednávají, že záruční doba na dílo (předmět díla) podle této smlouvy činí:

24 měsíců od převzetí díla objednatelem na malířské a natěračské práce.

3) Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstranění oprávněné reklamované vady do sedmi pracovních dnů po

jejím písemném uplatnění a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů

od započetí odstranění vad, je-li to technicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pro případ odpovědnosti za škodu pojištěn u České Podnikatelské Pojišťovny do výše 3 000 000 Kč pod č.s. 0019314515.

- Zhotovitel zodpovídá za případně jím vzniklou škodu v dotčených prostorech, které jsou místem plnění dle Čl. I, odst. 3 této smlouvy. Odpovídá též za bezpečnost a ochranu při práci na díle a dodržování všech předpisů BOZP a PO.

5) Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím necertifikovaných materiálů zakoupených objednatelem.

6) Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, neodborným ošetřením nebo neodborným používáním ze strany objednatele.

7) objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do objektu, pokud je to nutné k řádnému odstranění vad a nedodělků.

Článek IX

Ukončení smluvního vztahu

1) Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit vzájemnou dohodou, která musí mít písemnou formu.

2) Za podstatné porušení smluvních povinností s možností odstoupení od této Smlouvy se pokládá:

a) na straně zhotovitele opětovné porušení technologických postupů nebo realizování prací v rozporu s předmětem díla stanoveného touto smlouvou.

b) ze strany zhotovitele nezahájení prací do 5-ti dnů od smlouvou stanoveného termínu bez udání prokazatelné příčiny.

c) na straně objednatele prodlení s předáním staveniště do 2 dnů, nebo prodlení se zaplacením faktury po dobu delší než 15 kalendářních dní ode dne splatnosti.

d) ze strany objednavatele opakované neumožnění přístupu do prostor souvisejících s 	pracemi v souladu s touto smlouvou.

3) Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

4) V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna za smluvních stran, provedou smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy.

Článek X

Závěrečné ustanovení

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

- Smlouva může být změněna či doplněna pouze písemným dodatkem, podepsaným oprávněnými osobami obou smluvních stran.

3) V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom výtisku.

5) Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet (cenová nabídka)

6) Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, jasně a srozumitelně a že proti ní nemají námitek.

7) Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě uveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

8) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany, nestanoví-li zákon o registru smluv jinak.

V Praze dne……………………………………

Za dodavatele:																																																																				Za objednatele:

|  | Základní škola LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 Libčická 399/8, 181 00 Praha 8 – Čimice Tel., fax: 233 544 745, e-mail: reditel@zslogopedicka.cz |  |
| --- | --- | --- |

Specifikace předmětu díla

Objekt H

toalety s umývárnou dívky

toalety s umývárnou chlapci

prostor před jídelnou

prostor před volitelnou jídla

umývárna

Objekt L

toalety s umývárnou dívky v přízemí, v prvním a druhém patře

toalety s umývárnou chlapci v přízemí, v prvním a druhém patře

toalety s umývárnou zaměstnanci v přízemí, v prvním a druhém patře

stěny okolo schodiště mezi přízemím a prvním patrem

žákovská kuchyňka v přízemí

Objekt M

všechny prostory v pavilonu (mimo vestibul sloužící mateřské škole)

Objekt P

toalety s umývárnou dívky

prostor před umývárnou se sušičem rukou

sprcha

toalety s umývárnou chlapci

prostor před umývárnou se sušičem rukou

toalety s umývárnou zaměstnanci

rohová část stěny v přízemí u schodiště

rohová část stěny v prvním patře u schodiště

Komplexní servis - Pavel Novák

Žalovská 429/38, 181 00 Praha 8, IČO: 660 24 803

tel: 604 947 079, 739 155 224,

e-mail: komplexniservis@seznam.cz, www.komplexniservis.cz

CENOVÁ NABÍDKA

Na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme touto cestou cenovou nabídku na malířské, natěračské a další přidružené práce prostor ZŠ Lopes, Praha 8.

Akce:

Jedná se o malířské a natěračské práce vč. prací přípravných a přidružených dle nabídky.

Termín/nástup:

26.10 až 3.11.2019

Rozsah a cena viz. přiložená tabulka

Malířské práce

| celkem |  |  |  |  |  | 96894 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| při DPH 21% |  |  |  |  |  | 20347,74 |
| celkem |  |  |  |  |  | 117241,74 |

Konečná cena se odvíjí od odpracovaných výměr, rozsahu prací – požadavků objednatele. Objednatel může na základě svého zvážení některé práce přiobjednat nebo naopak vyčlenit.

pozn: V případě dalších požadavků, které nejsou obsaženy v této kalkulaci, ale zákazník je bude požadovat nebo budou nutné z hlediska nutných oprav se cena o tyto práce může přiměřeně lišit. Vše bude ale dojednáno po předchozí konzultaci s objednatelem, že taková situace může nastat a zákazník toto odsouhlasí nebo neodsouhlasí.

Použitý materiál

Uvádíme jeden z nejběžněji používaných materiálů. V případě potřeby můžeme použít i jiné například Jupol, Dulux  apod.

Stachema Fortel – Exin Eco - bělost (% BaSO4): min. 88/alternativa Primalex Plus
Otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. Propustný pro vodní páry. DOPORUČENÉ POUŽITÍ: Obývací prostory, reprezentativní prostory, kanceláře, dětské pokoje.

# Industrol profi (sokly, linkrusta)/alternativa Viton

# Email syntetický univerzální (může být i olejový) Ke konečným vrchním nátěrům vystavených i přímým povětrnostním vlivům i pro nátěry v interiérech.  Dlouhá životnost, vysoká oděruvzdornost a omyvatelnost.

A další přidružený materiál.

Cena zahrnuje

- V CENĚ veškeré pomůcky potřebné k uvedeným pracím

- V CENĚ veškeré použité prostředky, barvy, materiál apod.

- V CENĚ náklady na pracovníky/ce

- V CENĚ příplatek za případnou práci o víkendu

- V CENĚ poradenství a cenová nabídka - přeměření, kalkulace.

- V CENĚ započítaná doprava na pracoviště

Stavební připravenost

Umožnění vstupu do objektu po dobu prací (zapůjčení klíčů, čipů apod.)

Používání energií, vody, wc, uzamykatelné místnosti pro pomůcky a materiál apod.

Malované prostory bez zařizovacích předmětů, vybavení (skříně, skříňky, botníky, stoly apod.)

Pokrytí podlah, olepení předmětů – provedeme.

Manipulace s nábytkem, stěhování – provedeme dle dohody a množství

Záruční doba

Poskytujeme zákonné záruční lhůty.

Malování 24 měsíců.

Na materiál záruční dobu uváděnou výrobcem, dle Vašeho výběru materiálu.

Nadstandardní služby - zákaznické slevy (výhody spolupráce)

Ostatní služby, které nejsou obsaženy v této kalkulaci, jako např. pravidelný úklid spol. prostor, čištění koberců, ošetření podlah. ploch - impregnace (PVC, dlažba) apod. je možno samozřejmě dále poskytnout.

Ceny těchto úklidových prací jsou zvýhodněny pro odběratele, který je našim stálým zákazníkem.

Co všechno Vám nabízíme

- Komplexní úklid – pravidelný úklid kanceláří, bytů, prodejen, domů, generální úklid po řemeslnících, mytí oken, čištění koberců, voskování a další práce.

- Hygienický servis – dovoz a prodej mýdel, ručníků, vůní, toaletního papíru a dalšího sortimentu dle Vašeho výběru, dále zásobníků vč. montáže

- Malířské a natěračské práce – malování a natírání bytů, domů, kanceláří, škrábání, tmelení, štukování vč. zakrytí fólií, stěhování, úklidem apod.

- Doplňkové stavební a řemeslné práce – štukování, natažení perlinky, betonování, bourání apod.

Reference/odkazy/spolupráce

Mezi naše spokojené zákazníky patří například: administrativní a obchodní centra, bytová družstva, kancelářské prostory či rodinné domy nebo byty.

Podobné zakázky:

SVJ Kurkova, Praha 8 (7 domů)

SVJ Ostravská, Praha 9 (8 domů)

SVJ Hellichova, Praha 1 (2 domy)

SVJ Újezd, Praha 1 (2 domy)

BD Lindavská (5 domů)

BD Kandertova (1 dům)

A dále domy ve spolupráci se stavební společností Kasten spol. s.r.o. (14 domů)

Domy ve správě společnosti Acton s.r.o. (Prosek 8 domů, Miškovice 4 domy, Řepy 5 domů, Dubeč 3 domy, Osinalická 3 vchody apod.) Pobočky Datartu a.s., pobočky Fio banky a další.

Hotely, školy, školky a další komerční, administrativní a kancelářské prostory.

Více na www.komplexniservis.cz

Děkujeme Vám touto cestou za projevený zájem z Vaší strany a těšíme se na budoucí spolupráci

S pozdravem Pavel Novák

|  |  |  |  |  | datum vystavení dokladu : |  | 4.10.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavel Novák Komplexní servis Žalovská 429/38 Praha 8 18100 IČO: 660 24 803 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rozpočet: Základní škola LOPES, Praha 8, Čimice, Libčická 399 |  |  |
| Název materiálu, práce |  |  | Jednotka | Množství | Cena MJ | Celkem | Pozn: |
| malování bílá |  | 2x | m2 | 1278 | 25 | 62010 |  |
| malování odstín |  | 2x | m2 | 77 | 35 | 5390 |  |
| penetrace, přidání + lok.nátěr |  |  | m2 | 5 | 250 | 1250 |  |
| omyvatelný nátěr |  | 2x | m2 | 222 | 80 | 17680 |  |
| sádrování, tmelení vč. přebrouš. |  |  | hod | 16 | 249 | 3984 |  |
| pozn: jedná se o opravy zdiva v rozsahu cca 2% z výměr v hodinové sazbě |  |  |  |  |  |  |  |
| manipulace nábytkem |  |  | hod | 0 | 0 | 0 |  |
| olepení dveří, oken, nábytku, zdí apod. |  |  |  | 1 | 1880 | 1880 |  |
| přidružené práce a materiál |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| hrubý úklid - zametení, vytření |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |
| odvoz,likvidace odpadu, pásek, igelitů apod |  |  |  | 1 | 700 | 700 |  |
| doprava, přesun hmot |  |  |  | 1 | 500 | 500 |  |
| celkem |  |  |  |  |  | 96894 |  |
| při DPH 21% |  |  |  |  |  | 20347,74 |  |
| celkem |  |  |  |  |  | 117241,74 |  |