# Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na elektrorevize a údržbu elektroinstalace na měřících stanicích uzavřené dne 3.10.2019 mezi smluvními stranami

Objednatel:		Povodí Odry, státní podnik

Se sídlem:			Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

IČO: 	70890021 		DIČ: CZ70890021

Zhotovitel:			David  Janetka

místo podnikání:		Vincence Makovského 4420/6, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00

IČO:	666 94 680		DIČ.  xxx

živnostenský list :  		SMO/463915/16/ŽÚ/PRV  S-SMO/463870/16/ŽÚ

Smluvní strany se v souladu s ujednáním čl. IX. bod 2. a čl. III. bod 5. dohodly na změně smlouvy v následujícím rozsahu:

###### čl.II.   Předmět smlouvy – navyšuje se počet provedených elektrorevizí a bod 2. nově zní takto:

### 2.	Seznam MS pro provedení prací dle čl. I. bod 1.a) i 1.b) je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku č.1, která je jeho nedílnou součástí.

###### čl. III. Cena díla  - cena díla v bodě 3. se mění a nově zní takto:

3.	Původní celková cena bez DPH dle smlouvy	123.104,- Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č.1	35.200,- Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 	158.304,- Kč

###### čl. IV. Termíny plnění  - v bodě 1. se mění termín plnění, nově zní takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat je objednateli  do 13.12.2019.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č.1 (seznam stanic) a č.2  (cenová nabídka dodatečných prací).

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti.

za objednatele:							za zhotovitele:

v Ostravě dne	24.10.2019					v Ostravě dne

Ing. Břetislav Tureček	David  Janetka

technický ředitel