Dodatek Č.4

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele:  IN/CZ – 014/2018

- na zhotovení díla:

- „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice“

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l č. 1:

- Město Litovel

se sídlem: 			nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 				00299138

DIČ: 				CZ00299138

Zastoupené: 				Viktor Kohout, starosta města

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: 		585 153 135 / 585 342 198

e-mail: 				sekretariat@mestolitovel.cz

Adresa profilu zadavatele:	https://litovel.profilzadavatele-vz.cz

dále jen: objednatel,

O b j e d n a t e l č. 2:

Obec Haňovice

se sídlem:			Haňovice 62, 783 21 Chudobín

IČ:				00635723

DIČ:				není plátcem

Zastoupené:			Arnošt Vogel, starosta obce

Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1801684339/0800

Tel./fax. Spojení		585 347 009/ 585 347 009

e-mail:				obec@hanovice.cz

Adresa profilu zadavatele:	https://www.vhodne-uverejnení.cz/profil/obec-hanovice

dále jen objednatel,

D o d a v a t e l:

SDRUŽENÍ LITOVEL 2017

Zastoupeno vedoucím  sdružení: INSTA CZ s.r.o.

Společnost je zapsána v odd. C vložka 15855   obchodního rejstříku vedeného Krajským

soudem v Ostravě

se sídlem:			Jeremenkova 1142/42, 772 00  Olomouc

Statutární zástupce:		Josef Mikeska, jednatel společnosti

IČ:				25374311

DIČ:				CZ 25374311

a

účastník sdružení:		MODOS spol. s r.o.

se sídlem:			Masarykova 34, 772 00  Olomouc

Statutární zástupce:		Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

IČ:				00576832

DIČ: 				CZ 00576832

dále jen dodavatel,

Tímto dodatkem se upřesňuje čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ, HARMONOGRAM PRACÍ A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.3. Předpokládaný termín dokončení, předání a převzetí díla nejpozději do: 30.10.2019. Smluvní strany se dohodly, že bude doplněn nový bod 3.3.1. Předpokládaný termín dokončení, předání a převzetí části díla MZE bude nejpozději do: 30.11.2019.

Dále  v odstavci IV. CENA ZA DÍLO, bude změněn bod č.4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH: 				71 845 242,15

Změnové listy 1-7						     237 977,16

Celková cena bez DPH vč. ZL 1-7				72 083 219,31

DPH (21%) k celkové ceně					15 137 476,06

celková cena s DPH 21%					87 220 695,37

ZL 1 – 7 rozpis:

| Změnový list Č. | Práce nad rámec projektu | Práce, které nebyly provedeny |
| --- | --- | --- |

| ZL 1 | 87 818,35 | 105 040,74 |
| --- | --- | --- |
| ZL 2 | 81 536,10 | 114 836,41 |
| ZL 3 | 184 512,78 | 0 |
| ZL 4 | 0 | 161 005,75 |
| ZL 5 | 0 | 218 912,50 |
| ZL 6 | 19 518,78 | 127 066,92 |
| ZL 7 | 615 561,47 | 24 108 |
| CELKEM | 988 947,48 | 750 970,32 |

ROZDÍL:

988 947,48 bez DPH– 750 970,32 bez DPH = 237 977,16 bez DPH

237 977,16 bez DPH → (21% DPH) → 287 952,36 s DPH

Ostatní ustanovení citované smlouvy pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven v šesti výtiscích, z nichž čtyři obdrží objednatelé a dva zhotovitel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Litovli dne:							V Olomouci dne:

----------------------------------------------			------------------------------------------

Město Litovel							INSTA CZ s.r.o.

Viktor Kohout							Ing. Jan Všetička

starosta města							obchodní a finanční ředitel

------------------------------------------				 ------------------------------------------

Obec Haňovice 					 Ing. Tomáš Cerovský

Arnošt Vogel				              výrobní ředitel

starosta obce