Příloha č. 3

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

PN Bmo - rekonstrukce výtahů v budově F

| Lhůtník od zveřejnění smlouvy v registru | 0 | 3 | 5 |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpis smlouvy | Xxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání staveniště |  | xxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekce výtahů a prováděcí dokumentace | xxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výroba výtahů |  |  |  | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx |  |  |  |  |  |
| Demontáže původních výtahů |  |  |  |  |  |  | xxxx | Xxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Bourací stavební práce |  |  |  |  |  |  |  | xxx | xxxxxxxxx |  |  |  |  |
| Montáže výtahů souběžně |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | ¨xxxxxxxx | Xxxxxx |
| Související stavební činnost, nástupiště, zapravení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx | xxxxxxxxx | xxxx |
| Malby I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxx | Xxxxxx |
| Finální dokončovací práce, závěrečný úklid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx | Xxxxxxx |
| Montážní zkoušky, ITI, funkční zkoušky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xx | Xxxxxxxxx |
| Zprovoznění a puštění do provozu výtahů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |
| Předání stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xx |

Stránka 1 z 1

# Text boxes

Předpokládaný termín realizace 70 dní

V Brně dne 18.09.2019