Dodatek č.1

### smlouvy o dílo na „VD Lobník – rekonstrukce koruny hráze č. st. 4144 - Studie proveditelnosti“

### uzavřené dne 6.6.2019 mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26

IČO  /  DIČ:	70890021    /  	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:				AQUATIS a.s.
sídlo:					Botanická 834/56, 602 00  Brno

IČO  /  DIČ:				46347526 / CZ46347526

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

V souladu s ujednáním čl. 12. bod 12.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v následujícím rozsahu:

čl. 2.  Předmět smlouvy – 	v bodě 2.2. dochází ke změně rozsahu  stavebně technického průzkumu v rozsahu dle přílohy č.1 tohoto dodatku.

čl. 3. Doba plnění – v bodě 3.2. se mění termín plnění, nově zní takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo v termínu do 15.12. 2019

čl. 4. Cena díla a platební podmínky – v bodě 4.1. se mění cena díla následovně:

    - Původní celková cena bez DPH dle smlouvy	683.300,- Kč

    - Dodatečné práce bez DPH dle dod. č.1	65.000,- Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č.1	748.300,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

V Ostravě dne:							V Brně dne:

za objednatele:	30.9.2019					za zhotovitele:

Ing. Jiří Tkáč		xxx

generální ředitel

xxx