[image: image1.jpg]Muzeum
I( loutkaFskych
kultur

v Chrudimi





Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2019

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
                   Muzeum loutkářských kultur v  Chrudimi
sídlo: 




Břetislavova 74, 537 60 Chrudim
IČ: 




00412830
zastoupené ve věcech smluvních: 
Mgr. Simona Chalupová, ředitelka MLK

jednající ve věcech technických:            Ing. Hana Studničková, správce 
                                                                 majetku a budov MLK
bankovní spojení: 


ČNB 

číslo účtu:



2338531/0710
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

       Sídlo:


Legionářská 573, 533 51 Pardubice – Rosice

       IČ:


             45537453

       DIČ:


CZ45537453

       Zápis v OR:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka   

                                                    1706
       Bankovní spojení:
             Moneta Money bank a.s.

       Číslo účtu:

             17103 – 540/0600
       Jednající ve věcech smluvních: Ing. Radek Loučka – jednatel společnosti

       Zhotovitel je plátcem DPH
 (dále jen „Zhotovitel“)
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 9. 2019, kterým se mění:
Bod 6. Termín plnění 
Bod 6.1. zůstává beze změn

Vzhledem ke zjištění poškození klenby pod kanalizačním potrubí a požadavku Památkové péče Města Chrudim na nové vyzdění klenby se z důvodu náročnosti této opravy přerušují práce na Díle a budou dokončeny počátkem roku 2020 v době, kdy Zhotovitel bude mít dostatečné odborné kapacity pro provedení této práce.  Po vyzdění klenby budou práce na Díle pokračovat.  Prostor nad kanalizací byl Zhotovitelem pevně zakryt a klenba ve sklepě dočasně podepřena vzpěrami.
Bod 7. Cena Díla

Nově Bod 7. 4

V případě přerušení prací na zhotovení Díla, na kterém se shodnou obě Smluvní strany je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu za dosud provedené práce na realizaci Díla a fakturu vystavit s výčtem jednotlivých položek za dosud provedené práce. 
V Chrudimi dne:  21. 10. 2019
Za Objednatele:

Podpis:
____________________________

Jméno:
Mgr. Simona Chalupová


Funkce: 
ředitelka
Za Zhotovitele:

Podpis:
_________________________________

Jméno: 
Radek Loučka

[image: image1.jpg]

