Smlouva o dílo

na zhotovení projektové dokumentace a poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci oprav okenních a dveřních otvorů v objektech Karlovo náměstí 1359/1

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:		Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupena: 		Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy

IČO:		00551023

bankovní spojení: 	………………

číslo účtu: 		………………

ID datové schránky: 	sc9aavg

a

Zhotovitel:

Energy Benefit Centre a.s.

se sídlem: 		Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

IČO: 			29029210

DIČ: 			CZ29029210

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 15915

bank. spojení: 		………………

č. účtu:			………………

datová schránka: 	7ikka66

zastoupena:                   Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

kontaktní osoba:            …………………………………..

tel.: ………………, …………….., e-mail: ……………………………

…………………………………..

tel.: ………………,, e-mail: ……………………………

(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících přípravných prací při realizaci oprav  okenních a dveřních otvorů v objektech Objednatele na adrese Karlovo nám. 1359/1, Praha (dále jen „Smlouva“).

Článek 1

Úvodní ustanovení

  - Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Projektová dokumentace a autorský dozor pro opravu okenních a dveřních otvorů v objektech Karlovo náměstí 1“ (dále jen „Veřejná zakázka“) Zhotovitel předložil, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídku, a tato byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

  - Při výkladu obsahu této Smlouvy budou smluvní strany přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení dle předchozího odstavce této Smlouvy, k účelu tohoto zadávacího řízení a dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení, jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této Smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních úkonů tím nejsou nijak dotčena.

Článek 2

Předmět Smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele zajistit pro Objednatele přípravné a projektové práce na snížení energetické náročnosti objektů Objednatele na adrese Karlovo nám. 1359/1, Praha vč. poskytnutí služeb autorského dozoru (dále jen „Dílo“) v souladu s touto Smlouvou a její přílohou č. 1 a povinnost Objednatele za řádně poskytnuté plnění zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou v souladu s článku 6 této Smlouvy.

  - Účelem smlouvy je provedení Díla tak, aby mohla být následně provedena oprava, kterou dojde ke snížení energetické náročnosti objektů Karlovo nám. 1359/1, Praha.

  - Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a splnit s Dílem související závazky a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.

  - Předmět Díla je rozdělen na 2 etapy:

- 2.4.1. Etapa 1 - 	Projektové práce a inženýrská činnost – zaměření všech okenních a dveřních vstupů, vypracování studie provedetelnosti vč. jejího projednání s příslušnými památkovými úřady a vypracování Pokladů pro výběr zhotovitele stavebních prací (dále také jen „Dokumentace“).

- Dokumentace bude vypracovaná v 6 výtiscích + 2 CD, z toho 1 CD bude obsahovat výkresovou a textovou část ve formátu pdf, soupis prací, dodávek a služeb vč. a výkaz výměr ve formátu Excel, 1 CD výkresovou a textovou část ve formátu dwg a výkaz výměr ve formátu Excel oceněný.

- Každý výtisk Dokumentace a nosič (CD) bude obsahovat zejména:

- technickou specifikaci konstrukční části a výkresovou dokumentaci pro provedení oprav, kontrolní rozpočet s výkazem výměr tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné;

- nezbytně nutné konstrukční detaily;

- výkresovou část na nosiči uložena ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf., technickou specifikaci konstrukční části a výkresovou dokumentaci pro provedení stavby, kontrolní rozpočet s výkazem výměr. Pro zpracování výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava ÚRS“, vydávaná ÚRS Praha, a.s., Praha 10.

- Soupis prací musí být zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00). Soupis prací musí být v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. a musí být členěn podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFŘ č. D 6 k § 26-33 tohoto zákona.

- Dokumentace musí být zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 405/2017 Sb. tak, aby se mohla stát součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby.

- Veškeré části Dokumentace vč. položkového rozpočtu nesmí obsahovat přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, a tím je zvýhodnit, nebo naopak nezvýhodnit. Odkazem se rozumí přímá identifikace obchodní firmy, uvedení názvu nebo jména a příjmení, specifického označení zboží a služeb, specifického postupu, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné. Dále se nepřípustným odkazem rozumí zejména odkaz na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

- 2.4.2.	Etapa 2 – Výkon autorského dozoru projektanta při provádění stavby (AD) - Zajištění autorského dozoru v rozsahu přílohy č. 11 sazebníku UNIKA a jeho provádění kvalifikovanou osobou s příslušnou odbornou způsobilostí v průběhu realizace opravy, v rámci autorského dozoru zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby (bude-li se rozcházet dokumentace se skutečností).

  - V průběhu zpracování Dokumentace bude možné navrhovat změny řešení, které budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech.  Výrobní výbory se budou konat v místě a čase dle potřeb Objednatele.

  - Dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných a účinných pro tento typ objektu. V rámci zpracování Dokumentace budou dále zabezpečeny veškeré další potřebné podklady, provedení nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci akce oprav  okenních a dveřních otvorů v objektech Objednatele na adrese Karlovo nám. 1359/1, Praha.

Článek 3

Kontaktní osoby pro účely Smlouvy

  - Kontaktní osobou Objednatele, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy,  neoznámí-li Objednatel Zhotoviteli jinak, je ………………, e-mail: ……………….

  - Kontaktní osobou Zhotovitele, tj. osobou pověřenou pro účely této Smlouvy neoznámí-li Zhotovitel Objednateli jinak, je ………………, e-mail: ……………….

Článek 4

Součinnost

  - Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

  - Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení se zaplacením jednotlivých peněžních závazků.

Článek 5

Doba plnění

  - Termíny plnění jsou stanoveny takto:

- Etapa 1 dle bodu 2.4.1. této Smlouvy	do 31.12.2019

- Etapa 2 dle bodu 2.4.2. této Smlouvy	po dobu realizace opravy, od předání staveniště zhotoviteli stavebních prací až do úplného odstranění vad a nedodělků

Článek 6

Cena Díla a platební podmínky

  - Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané na veřejnou zakázku a činí:

- Celková cena bez DPH:	545.000,- Kč

- DPH:	114.450,- Kč

- Celková cena vč. DPH:	659.450,- Kč

  - Cena Díla uvedená v přechozím odstavci odpovídá Cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

  - Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru. Ceny je možné změnit pouze v souvislosti se změnou (zvýšení, snížení) sazby DPH.

  - Platební podmínky – fakturace

- Smluvní strany se dohodli, že Zhotovitel bude cenu Díla Objednateli fakturovat takto:

    - Etapa 1 – Projektové práce a inženýrská činnost

- Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat Objednateli fakturu za realizace etapy 1 nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami potvrzeno její předání a převzetí na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu, který bude nedílnou přílohou faktury. Cena za realizaci etapy 1 je uvedena v Cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

    - Etapa 2 - Výkon autorského dozoru

- Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat Objednateli fakturu postupně za řádně poskytnuté služby v předcházejícím měsíci vč. oboustranně odsouhlaseného zápisu o poskytnutí služeb provedených v rámci etapy 2. Výše fakturace bude vyčíslena ve stejném poměru dokončených stavebních prací vůči ceně za realizaci etapy 2 daného objektu uvedené v Cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

  - Platba za poskytování plnění dle této Smlouvy bude prováděna po řádném poskytnutí plnění na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem, v rozsahu Objednateli skutečně řádně poskytnutého plnění. Zhotovitel vystaví a doručí fakturu Objednateli vždy do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je fakturováno.

  - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných předpisů a dále musí obsahovat název Veřejné zakázky „Projektová dokumentace a autorský dozor pro opravu okenních a dveřních otvorů v objektech Karlovo náměstí 1359/1“, vč. uvedení etapy, za kterou je fakturováno. Přílohou faktury musí být příslušná příloha uvedená v odst. 6.4 této Smlouvy

  - Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura se pro účely této Smlouvy považuje za zaplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré uvedené cenové údaje budou v Kč.

  - Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů či námitek. V takovém případě se ruší doba splatnosti této faktury a nová lhůta splatnosti počíná opětovně běžet doručením opravené faktury Objednateli.

  - Smluvní strany sjednávají, že se nepřipouští zálohové platby.

  - Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy přezkoumal a prověřil možnosti a podmínky poskytnutí plnění dle této Smlouvy a potvrzuje, že jej lze za cenu uvedenou v odst. 6.1 této Smlouvy a stanovených podmínek poskytnout tak, aby plnilo Objednatelem požadovaný účel. Zhotovitel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

Článek 7

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit, že plnění dle této Smlouvy bude poskytováno v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, nebude zatíženo jakýmikoli právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro Objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích osob. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky takovéhoto porušení práv třetích osob a zároveň je povinen takové právní vady bez zbytečného odkladu a na svůj náklad odstranit, resp. zajistit jejich odstranění.

  - Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují.

  - Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy svědomitě, řádně, včas, v náležité kvalitě a dle požadavků Objednatele. Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na skryté překážky nebo na nevhodnost předaných věcí (podkladů) Objednatele či nesprávnost pokynů Objednatele, při vynaložení veškeré odborné péče, jinak odpovídá za škodu tímto Objednateli způsobenou.

  - Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kontaktní osoby Objednatele uvedené v článku 3 odst. 3.1 této Smlouvy poskytovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele), s výjimkou poddodavatelů uvedených Zhotovitelem v příloze č. 2 této Smlouvy. Předchozí písemný souhlas je rovněž nezbytný pro změnu poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve veřejné zakázce, pouze pokud nový dodavatel disponuje kvalifikací alespoň v takém rozsahu, v jakém ji prokázal původní poddodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele.

  - V případě užití třetí osoby (poddodavatele) pro poskytování plnění dle této Smlouvy, resp. jeho části, není Zhotovitel oprávněn zprostit se odpovědnosti za řádné poskytování plnění, tedy odpovídá, jako by plnění poskytoval sám.

  - Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s placením zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s poskytováním plnění dle této Smlouvy (tj. originálního vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originálů faktur a dalších dokladů vztahujících se k poskytování plnění dle této Smlouvy), a to po dobu danou platnými a účinnými právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), minimálně však do roku 2026.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost nezbytnou ke splnění povinnosti Objednatele vyplývající z ust. § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel dále vzal na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, a to způsobem a ve lhůtách stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) prostřednictvím správce registru smluv.

  - Zhotovitel je oprávněn postoupit tuto Smlouvu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku třetí osobě nebo jiným osobám pouze a výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování plnění dle této Smlouvy prostřednictvím kontaktní osoby Objednatele uvedené v článku 3 odst. 3.1 této Smlouvy, případně prostřednictvím další osoby, kterou k tomu Objednatel písemně zmocní. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným osobám Objednatele provádět kontrolu řádného poskytování plnění dle této Smlouvy, a to i  bez předchozího ohlášení takové kontroly.

Článek 8

Ochrana informací, mlčenlivost

  - Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

  - Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, o kterých se při poskytování plnění dle této Smlouvy dozví. To neplatí, mají-li být za účelem poskytování plnění dle této Smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům smluvních stran nebo jejich členům a poddodavatelům Zhotovitele podílejících se na poskytování plnění dle této Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné poskytování plnění dle této Smlouvy.

  - Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:

    - Zhotovitel prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobil on sám;

    - Zhotovitel prokáže, že měl tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění Objednatelem, a že ji nenabyl v rozporu se zákonem;

    - Zhotovitel obdrží písemný souhlas Objednatele zpřístupňovat danou informaci;

    - je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

  - Zhotovitel je povinen nakládat s důvěrnými informacemi, které mu byly poskytnuty Objednatelem, nebo je jinak získal v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení.

  - Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy a poddodavatele, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat důvěrné informace ve smyslu tohoto článku Smlouvy.

Článek 9

Vlastnické právo, nebezpečí škody na věci a licenční oprávnění

  - Vlastnické právo ke všem věcem předaným Zhotovitelem a převzatým Objednatelem v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich faktického předání / převzetí.

  - Nebezpečí škody na všech věcech předaných Zhotovitelem a převzatých Objednatelem v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy přechází na Objednatele dnem předání / převzetí.

  - Vznikne-li jako výsledek plnění dle této Smlouvy Zhotovitelem předmět požívající ochrany autorského díla podle zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel na základě této Smlouvy oprávněn užít toto dílo v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu, a ke všem způsobům užití, zejména jej zveřejňovat, upravovat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět jej pod svým jménem, k čemuž Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní oprávnění (licenci) užít toto dílo. Cena za výše uvedená oprávnění (tj. cena licence) je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle této Smlouvy.

  - Zhotovitel není oprávněn poskytnout takový výsledek plnění či licenci k jeho užití bez písemného souhlasu Objednatele třetí osobě a je povinen, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak, sám se zdržet výkonu práva takový výsledek plnění užít.

  - Budou-li Objednatelem Zhotoviteli předány podklady pro plnění této Smlouvy, které naplňují znaky autorského díla, uděluje Objednatel Zhotoviteli nevýhradní licenci k užití takového díla pro sdělování veřejnosti v rozsahu nezbytně nutném pro poskytování plnění dle této Smlouvy. Tato licence se uděluje pro užití díla na území České republiky a na dobu účinnosti této Smlouvy.

Článek 10

Odpovědnost za škodu, vady plnění, sankce

  - Smluvní strany jsou povinny k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu způsobenou při plnění této Smlouvy v rámci platných a účinných právních předpisů a této Smlouvy a případně vzniklou škodu či jinou újmu jsou povinny si nahradit. Zhotovitel plně odpovídá za poskytování plnění dle této Smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby, tj. poddodavatele.

  - Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

  - Případné vady plnění je Objednatel povinen reklamovat neprodleně po jejich zjištění. Vady je Objednatel povinen uplatnit písemně na e-mail kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v článku 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné vady plnění bez zbytečného odkladu, a to vždy nejpozději do 2 pracovních dnů, je-li to z jejich povahy možné, od doručení písemného oznámení vady ze strany Objednatele, případně s ohledem na povahu věci ve lhůtě delší, bude-li v tomto učiněna dohoda smluvních stran. Není-li možné, s ohledem na povahu vady, již takovou vadu odstranit, je Objednatel oprávněn požadovat poskytnutí nového, bezvadného plnění stejného druhu, a to ve lhůtě dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy. V případě, že v důsledku vad nebo nedodělků předmětu plnění dle této Smlouvy bude Objednateli způsobena škoda, bude tato škoda včetně prokázaných vícenákladů uhrazena Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč v případě, že Zhotovitel ve stanovené lhůtě plnění neposkytne či plnění neposkytne v požadované kvalitě, nebo nedodrží lhůtu pro poskytnutí plnění dle článku 5 odst. 5.1 této Smlouvy, případně jakékoliv jiné lhůty stanovené touto Smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

  - Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč v případě prodlení Zhotovitele s plněním oproti termínu dohodnutém smluvními stranami pro odstranění vad či nedostatků plnění dle odst. 10.4 tohoto článku Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč v případě nesplnění jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v článku 7 této Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení.

  - V případě porušení povinnosti mlčenlivosti Zhotovitele vyplývající z ochrany důvěrných informací dle článku 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

  - V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny za poskytnuté plnění dle této Smlouvy, vzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

  - Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku Objednatele na více smluvních pokut uložených Zhotoviteli podle této Smlouvy se takové pokuty sčítají.

  - Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a povinnosti vyplývající z této Smlouvy a nedotýká se nároku na náhradu škody či jiné újmy v plné výši.

  - Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty a nároky na náhradu škody či jiné újmy jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy budou stranou oprávněnou vůči straně povinné uplatněny.

  - Smluvní strany sjednávají, že jakoukoliv smluvní pokutu či vzniklou škodu vyjádřitelnou v penězích je Objednatel oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv pohledávce (splatné či nesplatné) Zhotovitele proti Objednateli z titulu zaplacení části ceny za poskytování plnění dle této Smlouvy.

Článek 11

Ochrana osobních údajů a důvěrných informací

  - V případě, že při poskytování plnění dle této Smlouvy dojde ke zpracování osobních údajů, je tato Smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a obecným nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, 
ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR).

  - Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem poskytování plnění pro účely této Smlouvy a s osobními údaji je Zhotovitel oprávněn nakládat výhradně pro účely poskytování plnění dle této Smlouvy a se zachováním všech platných a účinných předpisů o bezpečnosti ochrany osobních údajů a jejich zpracování.

Článek 12

Účinnost Smlouvy, ukončení Smlouvy

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti však toto Smlouva, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 4 zákona o registru smluv.

  - Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného ukončení poskytování plnění dle této Smlouvy, nejpozději však 31. 12. 2019 vyjma výkonu autorského dozoru dle bodu 2.4.2, který bude trvat od předání staveniště zhotoviteli stavebních prací až do úplného odstranění případných vad a nedodělků. Termín bude upřesněn v závislosti na ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací.

  - Tato Smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran, jejíž nedílnou součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek uplynutím doby, na kterou byla uzavřena.

  - Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení ze strany Zhotovitele. Za takové podstatné porušení se považuje zejména, nikoli však výlučně:

    - prodlení s plněním jakékoli povinnosti dle této Smlouvy delší než 15 kalendářních dnů, pokud Zhotovitel nesjedná nápravu ani do 5 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení s žádostí o jeho nápravu;

    - pokud Zhotovitel přestane splňovat v průběhu doby poskytování plnění dle této Smlouvy kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky;

    - pokud Zhotovitel poruší povinnosti Zhotovitele dle článku 11 této Smlouvy či pokud Zhotovitel jedná v rozporu s jakýmkoliv závazným právním předpisem či podstatně poruší pokyny Objednatele;

    - pokud Zhotovitel do 7 kalendářních dnů ode dne prokazatelného vyžádání Objednatele nedoloží dokumenty či doklady uvedené v čl. 7 odst. 7.6. této Smlouvy.

  - Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení ze strany Objednatele. Za takové podstatné porušení se považuje prodlení Objednatele se zaplacením Zhotovitelem řádně vystavené faktury o více než 30 kalendářních dnů po splatnosti, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení s žádostí o jeho nápravu.

  - Pro zamezení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že oznámení se žádostí o nápravu ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy může být doručeno kdykoliv po započetí prodlení jedné ze smluvních stran.

  - Objednatel je rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud je na majetek Zhotovitele vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.

  - Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v souladu s § 2001 a násl. Občanského zákoníku.

  - Odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce ze strany Zhotovitele k tíži Objednatele.

  - Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem doručení písemného projevu oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, a tato Smlouva zaniká dnem doručení takového oznámení s tím, že ustanovení, která mají podle zákona nebo této Smlouvy trvat i po ukončení této Smlouvy, zejména ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací a řešení sporů, přetrvávají.

  - Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to i by udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno Zhotoviteli.

  - Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli v případě předčasného ukončení této Smlouvy nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikala škoda či jiná újma.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

  - Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je možné ji měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků této Smlouvy.

  - Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

  - Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, spor bude rozhodován věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

  - Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené včetně práv a povinností vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

  - Tato Smlouva se uzavírá ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, 
z nichž tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: 	Cenová nabídka

- Příloha č. 2:	Seznam poddodavatelů

| Za Objednatele: V Praze dne ………………………. | Za Zhotovitele: V Praze dne ……………… |
| --- | --- |
| Mgr. Ladislav Šimánek, v.r. ředitel odboru vnitřní správy Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí | Ing. Miroslav Hořejší, v r. předseda představenstva Energy Benefit Centre, a.s. |

Cenová nabídka

Seznam poddodavatelů

K plnění předmětu této Smlouvy nebude Zhotovitel využívat poddodavatele.