Číslo dohody: **PPK-51g/82/19**

Dotační titul: D

**DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ**

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“),

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tito účastníci

  **1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,**

**Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Beskydy**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov

Kontaktní adresa: Nádražní 36, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 62933591

zastoupena: Mgr. František Jaskula
ředitel RP SCHKO Beskydy

V rozsahu této dohody osoba pověřená k jednání s vlastníkem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Ing. Pavel Popelář

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

**(dále jen „AOPK ČR“)**

a

 **2. Vlastník**

Lesy České republiky s.p.
Přemyslova 1106
50002 Hradec Králové
IČ 42196451
DIČ CZ 42196451
je plátcem DPH
statutární zástupce Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

k jednání zmocněn Ing. Libor Strakoš, ředitel Krajského ředitelství Zlín

jakožto vlastník pozemků p. č.

1552/3 v k. ú. Hodslavice, 2026/3, 2026/6, 2062/2, 2067/1, 2069/5, 2069/7 v k. ú Veřovice, 756/1 v k. ú. Hostašovice

**(dále jen ”vlastník**

**Čl. I.**

**Účel a předmět Dohody**

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v 2. zóna z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se vlastník zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje poskytnout vlastníkovi za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

**Čl. II.**

**Realizace managementových opatření/prací**

1. Účastníci dohody se dohodli, že vlastník provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

Na území 2. zóny CHKO Beskydy na pozemcích v obvodu působnosti Lesů ČR s. p., lesní správy Rožnov pod Radhoštěm bude realizována:

1. **výsadba jedle a její ochrana proti zvěři**

**Sadba 9360 ks jedle bělokoré bude provedena do nepřipravené půdy do ručně kopaných jamek o velikosti 25 x 25 cm. K výsadbě bude použit prostokořenný sadební materiál. Vysazovány budou 4-leté jedle v rozmezí výšek 15 – 25 cm, tloušťka kořenového krčku 5 mm. Každá sazenice bude ošetřena přípravkem Morsuvin (9360 ks) proti okusu zvěří.** Při převzetí prací bude předána kopie průvodních listů k sadebnímu materiálu.

Podrobnější specifikace umístění a rozsahu činností je uvedeno v následující tabulce:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Porost** | **Kat. území** | **Parcela** | **Množství (ks)** | **Číslo plochy****(Příloha č. 2)** |
| **704 D 11** | Hostašovice | 756/1 | 700 | 1a |
| **722 D 10** | Veřovice | 2062/2 | 1000 | 2a |
| **727 B 06** | Veřovice | 2067/1 | 800 | 3a |
| **730 B 11** | Veřovice | 2069/7 | 4360 | 4a |
| **730 B 13** | Veřovice | 2069/7 | 1000 | 5a |
| **735 A 10** | Veřovice | 2069/5 | 1500 | 6a |
| **Celkem** |  |  | **9 360** |  |

\* označení porostních skupin platné na období 2017 – 2026

1. **Oprava oplocenky**

Bude provedena v por. skupině 708 F 8 na pozemku p. č. 1552/3 v k. ú. Hodslavice **o celkové délce 100 m.** Oprava bude spočívat ve výměně narušených kůlů a pletiva, narovnání funkčního pletiva a zpevnění uvolněný kůlů (lokalizace v mapové příloze č. 2a, plocha č. 1b)

1. **Ochrana přirozeného zmlazení**

**Nátěr přirozeného zmlazení jedle bělokoré bude proveden na celkové ploše 1,10 ha.** K ochraně proti okusu zvěří budou použity přípravky MORSUVIN a STOPKUS, které budou nanášeny na terminály a vrcholové části v množství předepsaném výrobcem. Při nátěru jedinců ve vzdálenosti 1 -1,5m (při hustotě cca 7000 ks/ha) bude natřeno 7 700 ks.

Podrobnější specifikace umístění a rozsahu činností je uvedeno v následující tabulce:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Porost** | **Kat. území** | **Parcela** | **Množství (ha)** | **Číslo plochy****(příloha č. 2)** |
| **708 A 10** | Hodslavice | 1552/3 | 0,5 | 1c |
| **726 C 10** | Veřovice | 2026/6 | 0,3 | 2c |
| **726 C 14** | Veřovice | 2026/3 | 0,3 | 3c |
| **Celkem** |  |  | **1,1** |  |

\* označení porostních skupin platné na období 2017 – 2026

Opatření bude provedeno na pozemcích p. č. 1552/3 v k. ú. Hodslavice, 2026/3, 2026/6, 2062/2, 2067/1, 2069/5, 2069/7 v k. ú Veřovice, 756/1 v k. ú. Hostašovice, a to v termínu od účinnosti Dohody do 10. 11. 2019 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 2 této Dohody.

Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek

(dále jen „**managementová opatření**“)

 **Čl. III.**

**Poskytnutí finančního příspěvku na péči**

1. Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši 96 988,- Kč (slovy devadesát šest tisíc devět set osmdesát osm korun českých).

2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen „**kontrola**“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit vlastníkovi finanční příspěvek na péči v celkové výši **96 988,- Kč** (cena slovy devadesát šest tisíc devět set osmdesát osm korun českých), podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se vlastníkovi nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že vlastník neprovedl tato opatření řádně (*např. vymezenou metodou, postupem*), je vlastník povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je vlastník povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

5. Vyúčtování vlastník vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo vlastníka, IČ/číslo občanského průkazu, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.

6. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené vlastníkem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

 **Čl. IV.**

**Trvání a ukončení Dohody**

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 31. 12. 2019.

2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku doručena.

 **Čl. V.**

**Ostatní a závěrečná ujednání**

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák. č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.

2. Vlastník bere na vědomí, že tato veřejnoprávní smlouva (dohoda) může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:

č.1 kalkulace nákladů

č.2a, b, c mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření

4. Vlastník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.

5. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 2 vyhotovení a vlastník obdrží 1 vyhotovení.

6. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  V Rožnově  |   | dne 30.10. 2019 |   |  Ve Zlíně  |   | dne 29. 10. 2019 |
|   |   |   |
|  **Za AOPK ČR:** |   | **Vlastník:** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Mgr. František Jaskula  ředitel RP SCHKO Beskydy |   | Ing. Libor Strakošředitel Krajského ředitelství Zlín |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |