Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na realizaci akce VT Olešná, Místek, km 9,540, stavební část (č.st. 3318)

uzavřené dne 5.3.2019 mezi smluvními stranami

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 	70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:	DEV COMPANY, spol. s r.o.

sídlo 	Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava

IČO:	47679620

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 4298

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH	4 558 884,56 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1, (viz změnové listy ZL1-ZL3) 	- 504 750,84‬ Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1,  (viz změnové listy ZL1-ZL3)	503 353,24 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 	4 557 486,96 Kč

- Změna závazku ze smlouvy v souvislosti s odečtením méněprací a se zadáním dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (změnové listy ZL1 – ZL3), byla provedena v souladu s § 222 odst. 6  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Změna ceny díla je stanovena na základě položkových rozpočtů – Změnových listů ZL1 – ZL3 vypracovaných 
xxx dne 24.10.2019. Změnové listy ZL1 – ZL3 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Přílohou dodatku č. 1 je „Popis změn stavby VT Olešná, Místek, km 9,540 – rozdělovací objekt (č.st. 2706) na základě změnových listů ZL1 – ZL3, podklad k dodatku č. 1 smlouvy o dílo ev.č. D 0001/19“ ze dne 24.10.2019.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele							za zhotovitele

V Ostravě dne  29.10.2019		V Ostravě dne	31.10.2019

…………………………………….		………………………………………

Ing. Jiří Tkáč		xxx

generální ředitel