**Objednávka**

**Objednatel:**

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934

IČ: 72549581, DIČ: CZ72549581

**Dodavatel:**

Firma Roman Baloušek

Adresa: Čejetice 104, 386 01 Čejetice

IČ: 69544891, DIČ: CZ7309081703

**Plnění:**

Předmětem plnění jsou drobné stavební úpravy – oprava stávajících sprchových boxů v DM Zvolenská 37, Strakonice. Zednické práce budou provedeny v rozsahu:

-Demontáž stáv. omítek – 22m2, demontáž stáv. obkladů – 22m2, demontáž stáv. dlažeb a betonů – 3m2

-Montáž omítek – 22m2, montáž spád. betonů – 3m2, montáž hydroizolace – 20m2

-Montáž hyd. těsnících pásů – 30m2, montáž obkladů – 22m2, montáž dlažeb – 3m2

-Montáž dělící příčky (ytong) – 2,5m2, montáž uk. lišt + PVC – 17mb, montáž SDK – strop – 3m2

-Montáž elektroinstalace, přesuny hmot, odvoz a recyklace suti, úklid

-Montáž cementového podhozu – 22m2, zához drážek po vodě a odpadech, montáž silikonů – 20m2

Výše plnění **70.135,00 Kč bez DPH**, režim přenesené daňové povinnosti.

Termín dodání – do 5. 10. 2019 – 3. 11. 2019.

Za objednatele Milan Vokroj, ve Strakonicích 5. 10. 2019 ………….……………………………...

Potvrzení objednávky – Roman Baloušek ve Strakonicích 5. 10. 2019 …..………………..……..…

**Tato objednávka nabývá účinnosti nejdříve datem zveřejnění v Rejstříku smluv.**