DODATEK č. 2 k

Smlouvě o zajištění výkonu koordinátora BOZP

na staveništi na akci: 11/357 Jimramov — most ev. č. 357-020

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Číslo smlouvy objednatele: 72/2018-KSÚSV

Číslo smlouvy dodavatele: 15/KOO/BOZP

Článek 1
Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

, referent investiční výstavby Komerční banka, a.s.

00090450 CZ00090450

Datum;

Kraj Vysočina

a

(dále jen „Objednatel“)

| Dodavatel: | Ivan Mařík |
| --- | --- |
| se sídlem: | Barvířská 110/18, 589 01 Třešť |
| Bankovní spojení: Č. účtu: | Komerční banka |
| IČO: DIČ: | 60541466 |

Telefon:

E-mail:

(dále jen „koordinátor“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy č. 72/2018-KSÚSV ze dne 20. 3. 2018 spočívající v prodloužení termínu plnění.

- Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Objednatel zaplatí dodavateli za provedené práce výkonu koordinátora přesahující předpokládaný počet stavebně realizačních měsíců (tj. 5 měsíců dle bodu 2a) kalkulace odměny) smluvní dohodnutou částku dle podané cenové nabídky ze dne 28. 2. 2018 ve výši 7.800,-- Kč /stavebně realizační měsíc (neplátce DPH).

- Koordinátor je oprávněn vystavit fakturu a Objednatel je povinen ji proplatit za každý další stavebně realizační měsíc přesahující 5 stavebně realizačních měsíců, až do ukončení činnosti

Stránka 1 z 2

Dodatek č. 2 k smlouvě č. 72/2018-KSÚSV akce: 11/357 Jimramov - most ev. č. 357-020

koordinátora na základě předávacího protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.

- Smluvní strany se dále dohodly, že koordinátorovi nepřísluší tato odměna v období přerušení stavebních prací (např. zimní přestávka), tj. za období kdy koordinátor prokazatelně nevykonává svoji činnost. Činnost koordinátora bude opětovně obnovena dnem zahájení stavebních prací a jeho zápisem ve stavebním deníku.

- Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění platných dodatků, nedotčené Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3
Ostatní ujednání

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi č. 72/2018-KSÚSV, uzavřené dne 20. 3. 2018 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk koordinátor.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Třešti dne 30. 10. 2019

Objednatel:

Koordinátor:

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Ivan Mařík

Dodatek č. 2 k smlouvě č. 72/2018-KSŮSV akce: 11/357 Jimramov - most ev. č. 357-020

Stránka 2 z 2