Smlouva o dílo č. ………..

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „občanský zákoník“)

# I. Smluvní strany

1. 	Objednatel:	Zoo Brno a stanice zájmových činností,

příspěvková organizace

U zoologické zahrady 147/46

635 00 Brno - Bystrc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 			odd. Pr, vl. 11

IČO: 00101451

DIČ : CZ00101451

Peněžní ústav : ČSOB Brno

Číslo účtu : 037260403/0300

Zastoupená : MVDr.Martinem Hovorkou, PhD., ředitelem

Ve věcech technických jedná: MVDr.Martin Hovorka, PhD

Ve věcech smluvních jedná: MVDr.Martin Hovorka, PhD.

- Zhotovitel:  FORTIS spol. s r. o.

Husova 46

586 01  Jihlava

zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně,

oddíl C, vložka 1761

IČO: 181 984 14

DIČ: CZ 181 984 14

Peněžní ústav: Komerční banka Jihlava

Číslo účtu: 324 645 – 681/0100

Firemní zastoupení: Dr.Ing.arch. Jaroslav Huňáček, jednatel

Ve věcech technických jedná: Dr.Ing.arch. Jaroslav Huňáček

Ve věcech smluvních jedná: Dr.Ing.arch. Jaroslav Huňáček

## II. Předmět díla

- Zhotovitel se zavazuje, že  pro objednatele  vypracuje  a v  rozsahu  a za  podmínek    v  této smlouvě uvedených dodá pro akci: „Safari – přístavba stájí pro žirafy – projektová dokumentace“ v ZOO Brno dílo – zpracování projektové dokumentace pro spojené (sloučené) uzemní a stavební řízení přístavby stájí pro žirafy v areálu ZOO Brno dle předložené cenové nabídky ze dne 7.6.2016. :

Společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení

Počet vyhotovení: 6x + 1 x na CD (.pdf)

- Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

- Při  zpracování  předmětu  díla  bude  zhotovitel  dodržovat  obecně  závazné právní   předpisy,  závazné i doporučené normy a  ujednání  této smlouvy a bude  se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými  odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

- Pokud budou v průběhu zpracování projektu  uzavřeny  dohody, které  budou  mít  vliv  na  cenu a termín plnění, bude smlouva upravena dodatkem.

### III. Termín plnění

- Zhotovitel se  zavazuje, že  vypracuje  a předá dílo řádně zhotovené v rozsahu dle bodu II. této smlouvy v termínu:

  - do 8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

- Dodržení  tohoto  termínu  je  závislé  od řádného  a  včasného  spolupůsobení  objednatele,  ujednané v této  smlouvě. Po  dobu  prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení, když doba prodlení objednatele nenastane dříve než po marném uplynutí lhůt dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy,    není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

- Předmět plnění dle  bodu  II. této smlouvy je splněný řádným vypracováním díla po   osobním  odevzdáním objednateli s potvrzením o převzetí.

#### IV. Spolupůsobení a podklady objednatele

- Dílo   dle   této   smlouvy   zhotovitel   vypracuje  a    dodá  podle  následujících   podkladů objednatele: Dle předchozí zpracované studie a dokumentace skutečného stavu v 1/2016.

Pokud si objednatel v průběhu prací vyžádá potřebné výškopisné a polohopisné zaměření potřebné části, radonový či geologický, archeologický průzkum zhotovitel dle pokynu objednatele případně zajistí zpracování potřebného zaměření či průzkumu a prokazatelně účelně vynaložené náklady  s dokladem o jejich skutečném vynaložení, vyúčtuje objednateli.

- Objednatel se  zavazuje,  že  po  dobu  zpracování  díla  poskytne  zhotoviteli              v  potřebném rozsahu  doplňující  údaje,  upřesnění  podkladů,  vyjádření  a  stanoviska,  jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne vyhotoviteli do 7 dnů  od jejího písemného  vyžádání, když za splnění písemné formy se považuje i elektronicky zaslaná výzva.  Zvláštní  delší lhůtu  dohodnou  strany  v  případě,  jestliže   se  bude  jednat   o součinnost, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, když ujednání o 7 denní lhůtě se nepoužije.

- Zhotovitel je povinen respektovat připomínky a požadavky dotčených orgánů státní  správy  a organizací či osob stavbou dotčených, které byly, nebo budou                     při projednávání předmětu díla vzneseny, či jejichž vznesení zhotovitel, vzhledem k povinnosti náležité odborné péče, mohl předpokládat.

### V. Odpovědnost za vady

1.   Pro vady díla platí ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku.

- Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a následujících občanského zákoníku.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v čase jeho odevzdání objednateli.      Za vady vzniklé po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

- Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem učiněné písemnou formou.

VI. Změna závazku

- Objednatel a zhotovitel sjednají změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na straně objednatele nové požadavky.

#### VII. Cena předmětu díla

- Cena  za  zhotovení  díla v rozsahu  čl. II. této  smlouvy  je ujednána dohodou  smluvních stran.

- Cena předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy činí:

Společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení

112 000,- Kč bez DPH

K ceně budou připočteny (přefakturovány) případné náklady za vyžádané výškopisné a polohopisné zaměření potřebné části, radonový a geologický, archeologický průzkum, budou-li za splnění podmínek ujednání čl. IV. odst. 1 této smlouvy vynaloženy zhotovitelem.

K cenám bude připočtena sazba DPH platná v době fakturace.

V ceně předmětu díla je zahrnut počet vyhotovení dle bodu II. smlouvy. Případná další vyhotovení bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní předem s objednatelem sjednanou úhradu.

### VIII. Fakturování a placení

- Cena prací bude uhrazena na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel na základě potvrzeného předávacího protokolu o odevzdání díla.

- Lhůta splatnosti faktur se sjednává na  21  dnů po jejich doručení.

- vypuštěn

- V   případě  odstoupení   od  smlouvy, nebo    jejího  zrušení  ze  strany   objednatele,   bude zhotovitel fakturovat rozpracovanost podílem ve vzájemně dohodnuté výši          ze smluvní ceny.    V  případě, že  mezi smluvními  stranami  nedojde k dohodě o výši rozpracovanosti, požádá zhotovitel o rozhodnutí příslušný soud.

IX. Všeobecná a ostatní ujednání

- Zhotovitel je vázaný tímto návrhem smlouvy od chvíle jejího doručení objednateli.

- Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy souhlas s obsahem smlouvy je doručen zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.

- Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady nebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za návrh nový.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.

- V zájmu zajištění sjednaného závazku dohodly se smluvní strany na následujících smluvních pokutách:

  - při nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele činí smluvní pokuta 0,05 %            z ceny díla za každý den prodlení

  - splatnost smluvních pokut – do 1 měsíce po předání vyúčtování - vystavením faktury

  - smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle         na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně

- Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu díla, které je předmětem této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že vlastní veškerá oprávnění potřebná k provádění činnosti dle této smlouvy, konkrétně k projektové činnosti podle vyhlášky číslo 186/1990 Sb., osvědčení o autorizaci a živnostenský list na projektovou a inženýrskou činnost.

- Zhotovitel prohlašuje, že vlastní osvědčení o registraci vydané finančním úřadem.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních a z toho 1 vyhotovení pro objednatele a  1 pro zhotovitele.

X. Autorská práva

- Ochrana autorských práv vyplývajících z této smlouvy se řídí platným zněním    autorského zákona a mezinárodními dohodami, které jsou součástí českého právního řádu.

- Smluvní strany se dohodly, že použití předmětu díla, jakožto díla autorského, se řídí následujícími pravidly:

  - plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová určení nemohou být předkládány ani rozšiřovány bez výslovného svolení zhotovitele, ani             bez tohoto svolení použity pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány a objednateli předány; tím nejsou dotčena práva objednatele dle následujícího písmene.

  - objednatel může s touto projektovou dokumentací volně nakládat pro své potřeby a použít projektovou dokumentaci k účelu, který vyplývá z této smlouvy, a to vše bez zvláštního svolení zhotovitele.

Předkládání a rozšiřování těchto dokumentů v souvislosti s žádostmi nebo poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům není porušením autorských práv.

V Brně, dne ……………………..                         V Jihlavě, dne

…………………………………….                       ………………………………………..

Za objednatele                                                                Za zhotovitele

MVDr.Martin Hovorka, PhD.                                Dr.Ing.arch. Jaroslav Huňáček, 		ředitel							jednatel