Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 4. 6. 2019

(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.,

IČ: 67985858,

DIČ: CZ6785891,

se sídlem: Rozvojová 135, 165 00 Praha 6,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR,

zastoupený: Ing. Miroslavem Punčochářem, CSc., DSc., ředitelem

kontaktní osoby:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

CigDus s.r.o.

se sídlem: Nad Vršovskou horou č.ev. 416, Michle, 140 00 Praha 10

IČ: 24161969

DIČ: CZ24161969

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha  oddíl C, vložka 184391

zastoupený: 	Pavlem Snětinou na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen „Smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést práce nad rámec sjednaného objemu prací ve smlouvě o dílo – Opravy páteřních rozvodů ústředního topení, sociálního zařízení a střešních plášťů objektu označeném jako „C6“, opravy technologického vybavení kotelny a opravy sdruženého rozdělovače a rozvodů.  Uzavřená smlouva o dílo ze dne 4.6. 2019  dle čl. 4 se rozšiřuje o práce dodatečně vyžádané objednatelem v rozsahu dle požadavků z kontrolních dnů stavby a zároveň tímto dodatkem dochází i k odpočtu prací oproti smlouvě o dílo neprováděných.  Specifikace prací  včetně ceny  a  položkového rozpočtu  jsou uvedeny v dodatku přílohy č.1  Změnový list vícepráce, méně práce.

II.

Cena díla, termín a místo plnění

1. Cena díla je stanovena uzavřenou smlouvou o dílo. Cena díla se upravuje uzavřeným dodatkem č. 1 a přílohou č.1  která je nedílnou součástí dodatku.

| Cena dle smlouvy o dílo: | cena bez DPH | 4 971 045,- Kč | Sazba DPH 21% |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena dodatku č.1 | cena bez DPH | 285 892,- Kč | Sazba DPH 21% |
| Cenu dodatku č. 1 tvoří vícepráce | cena bez DPH | 901 867,- Kč | Sazba DPH 21% |
| Cenu dodatku č. 1 tvoří méněpráce | cena bez DPH | 615 975,- Kč | Sazba DPH 21% |
| Cena celkem dle smlouvy o dílo a včetně dodatku č. 1 | cena bez DPH | 5 256 937,- Kč | Sazba DPH 21% |

2. Fakturace bude upravena po odsouhlasení skutečných výměr, dle cen za jednotku uvedených v nabídce zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku.

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede předmět plnění v celém rozsahu.

4. Dle článku 2.6. uzavřené smlouvy a dle  § 92e ve spojení s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona „Daň odvede zákazník“.

III.

Ostatní  a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou  výslovně dohodnuty v dodatku, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů, případně základní smlouvou o dílo.

2. Tento dodatek může být měněn se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti ke dni uveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. 14.3. uzavřené smlouvy o dílo.

Příloha

V Praze dne:  18. 10. 2019

Za Objednatele:	 				Za Zhotovitele:

___________________________________             ______________________________

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.        	               CigDus s.r.o.

Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc., ředitel	              Pavel Snětina