**SMLOUVA O DÍLO**

Dodání projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností

Rekonstrukce sociálního zařízení – věž B

v souladu s § 2586 a následně § 2430 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Ing. arch. Jiří Macháček**

IČO: **07 973 934**

se sídlem: **Zelenohorská 4762/3, Jablonec nad Nisou, 468 01** zapsán v živnostenském rejstříku

(dále jen **„Dodavatel“**)

a

**Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace** IČO: **18385036**

se sídlem **Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou**

zastoupená **Mgr. Petr Froněk**

(dále jen **„Objednatel“**)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce s názvem - Dodání projektové dokumentace a související inženýrské činnosti na projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu školy Belgická – věž B, Jablonec nad Nisou“ (dále jen „veřejná zakázka malého rozsahu“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
3. Dodavatel prohlašuje:

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,

-že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,

-že dodá předmět plnění této smlouvy za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

1. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:

Název: Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace –

Dodání projektové dokumentace a související inženýrské činnosti na projektu:

„Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu školy Belgická – věž B, Jablonec nad Nisou“

Celkové předpokládané náklady: realizace stavebních úprav - 2 755 200,- Kč, bez DPH

Předpokládaná doba: realizace stavby cca 12 měsíců, dle vybraného dodavatele

Stavebník – investor: Liberecký kraj (dále jen „zřizovatel“)

(dále jen „stavba“).

1. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí

5.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem II. této Smlouvy předmětem závazku Dodavatele vůči Objednateli;

5.2 Celkovou cenou cena za provedení díla uvedená v článku IV.1 této Smlouvy;

5.3 Dílčí platbou platba za příslušnou fázi dle článku V.2 této Smlouvy;

5.4 Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku II.2 této Smlouvy;

5.5 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti.

6. Spolupracující osoby dodavatele

Architekt: Ing. arch. Jiří Macháček, IČO: 07 973 934

Autorizovaný inženýr: Ing. Marcel Folc, ČKAIT: 0500953

Specialisté: Doplněny v průběhu plnění 1. fáze dle II.2.1

1. Všechny dokumenty a výkresy musí být podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou.

8. Změna určení výše uvedených spolupracujících osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana dodavatele je povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

**II.**

**Předmět Smlouvy**

1. Dodavatel se zavazuje pro Objednatele v souladu s jeho požadavky dodat Dokumentaci a provést další úkony popsané v odstavcích 2 až 5 tohoto článku. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu dle článku IV. této Smlouvy.
2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující:

2.1 Fáze první: Jednostupňová, prováděcí dokumentace (DPS) včetně inženýringu

2.2 Fáze druhá: Zadávací dokumentace

2.3 Fáze třetí: Poskytnutí součinnosti při zadávacím řízení na zhotovitele stavby

2.4 Fáze čtvrtá: Zajištění autorského dozoru

1. V rámci jednotlivých fází dle odstavce 2 tohoto článku je předmětem závazku Dodavatele též zastupování Objednatele při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení, kteří vyplynou v procesu konzultace se zmíněnými orgány. Objednatel za tímto účelem uděluje dodavateli plnou moc, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Dodavatel může pověřit výkonem těchto činností další osoby.
2. Přesný rozsah úkonů, které jsou součástí jednotlivých fází, je popsán v příloze 3. – rozpis úkonů v jednotlivých fázích.
3. Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena 6× ve vytištěné formě + 1× na CD ve formátu .pdf a ve formátu .dwg.
4. Součástí dokumentace zpracované podle této Smlouvy není:

6.1 Případné, úřady k projektu vyžádané, studie a expertízy (doprava, ochrana přírody, archeologie a podobné), které nejsou obvyklou součástí projektu, ale stavební úřad má právo si je vyžádat

6.4 Výrobní dokumentace částí stavby

**III.**

**Specifikace, doba a termíny plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a specifikacích plnění jednotlivých Výkonových fází:

**1.1 Fáze první: Jednostupňová, prováděcí dokumentace včetně inženýringu**

Objednatel se zavazuje uhradit zálohu vymezenou dle článku IV.2 této smlouvy, **nejpozději do 14 dní** od podpisu smlouvy. Dodavatel se zavazuje předat Objednateli dokumentaci pro provádění stavby (DPS) **nejpozději do 22 týdnů** ode dne uhrazení zmíněné zálohy.

Z důvodu rozsahu a povahy projektu, se nebude jednat o stavební povolení, či ohlášení stavby. Projekt spadá do kategorie projektu stavebních úprav, které budou pouze konzultovány se stavebním úřadem a Krajskou hygienickou stanicí (dotčený orgán), která vydá stanovisko (dle zákona do 60dní, od neprodleného požádání dodavatelem.)

Objednatel uhradí doplatek ceny podle článku IV. této smlouvy **nejpozději do 14 dní** od předání kompletní dokumentace fáze I.

Obsah dokumentace je sepsán v příloze 3. – rozpis úkonů v jednotlivých fázích.

**1.2 Fáze druhá: Zadávací dokumentace**

Dodavatel se zavazuje předat Objednateli zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (ZDVZ) nejpozději **do 1 měsíce poté**, kdy Objednatel uhradídoplatek cenyza fázi 1 V.2.5 této Smlouvy.Objednatel se zavazuje uhradit platbuvymezenou dle článku IV.2 této smlouvy, **nejpozději do 14** dní od podpisu smlouvy.

Obsah dokumentace je sepsán v příloze 3. – rozpis úkonů v jednotlivých fázích.

**1.3 Fáze třetí: Poskytnutí součinnosti při zadávacím řízení na zhotovitele stavby**

Dodavatel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele stavby v době od předání ZDVZ do výběru konkrétního zhotovitele stavby, nejdéle však po dobu 2 let po podpisu této Smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit platbu vymezenou dle článku IV.2 této smlouvy, **nejpozději do 14** dní od podpisu smlouvy.

**1.4 Fáze čtvrtá: Autorský dozor**

Dodavatel se zavazuje vykonávat Autorský dozor na Stavbě po celou dobu výstavby, tedy od oznámení zahájení výstavby do jejího ukončení, nejdéle však po dobu 3 let po podpisu této Smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit platbu vymezenou dle článku IV.2 této smlouvy, **nejpozději do 14** dnů od započetí stavebních prací.

1. Dodavatel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Objednatel je povinen danou část Dokumentace od Dodavatele převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
2. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Dodavatelem a Objednatelem podepsán předávací protokol

– viz. příloha č.2. Nepřevezme-li Objednatel dílo od Dodavatele, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ho Objednatel odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je Objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Dodavateli ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že Objednatel takto předanou část Dokumentace odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících Výkonových fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku.

1. Objednatel nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití Dokumentace podstatným způsobem neomezují.
2. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je Dodavatel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Dodavatel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.
3. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou Dodavatel objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.
4. Dodavatel je povinen dodat Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1, dle III. článku Smlouvy. Dodavatel může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

**IV.**

**Cena**

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Objednatele a Dodavatele a činí **250 000,-** **Kč, bez DPH** (dodavatel je neplátce DPH).
2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

1.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 (Jednostupňová, prováděcí dokumentace) je **210 000,-** **Kč.**

1.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 (Zadávací dokumentace) je **20 000,-** **Kč.**

1.3 Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 (Součinnost při zadávacím řízení) je **5 000,-** **Kč.**

1.4 Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 (Autorský dozor) je **15 000,-** **Kč.**

1. Dodavatel je neplátce DPH.

**V.**

**Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Dodavateli Objednatelem hrazena formou Dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku.
2. Objednatel se zavazuje Dodavateli hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Dodavatelem v následujících termínech:

2.1 Za fázi 1 (Jednostupňová, prováděcí dokumentace) bude 50 % ceny uhrazeno po podpisu této smlouvy jako záloha a 50 % ceny po převzetí všech výstupů této fáze.

2.2 Za fázi 2 (Zadávací dokumentace) bude 100 % uhrazeno po podpisu této smlouvy.

2.3 Za fázi 3 (Výběr zhotovitele) bude 100 % uhrazeno po podpisu této smlouvy.

2.4 Za fázi 4 (Autorský dozor) bude 100 % uhrazeno po započetí stavebních prací.

1. Splatnost faktur vystavených Dodavatelem bude 30 kalendářních dnů od jejich vystavení. Dodavatel

zašle faktury vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Objednateli v den jejich vystavení v elektronické podobě. V případě pochybností o doručení faktury Objednateli se faktura považuje za doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů.

1. Dodavatel není povinen započít práce na jakékoli Výkonové fázi až do okamžiku uhrazení zálohy dle odstavce 2.1 tohoto článku. Dodavatel není v prodlení s plněním jednotlivých Výkonových fází, je-li Klient v prodlení s úhradou jakékoli faktury vystavené Dodavatelem.
2. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Dodavatele jdoucí nad rámec této Smlouvy budou Dodavatelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatelem.
3. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
	* označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ
	* označení osoby dodavatele včetně uvedení sídla, IČ
	* evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
	* rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
	* název projektu

**VI.**

**Vlastnické právo a právo užití**

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby.
3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona
* 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).
1. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu.
2. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění.

**VII.**

**Zástupci, Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost**

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele: - **Mgr. Petr Froněk**
2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně dodavatele: - **Ing. arch. Jiří Macháček**
3. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
4. Objednatel sdělí Dodavateli nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Dodavatel písemně potvrdí Objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou nezbytnou součinnost a Dodavatelem požadované informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Dodavatele bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů.
6. Dodavatel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci, ve fázi 2, 3 a 4 alespoň třikrát. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k Dodavatelem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení. Objednatel však není oprávněn vznášet připomínky k zapracování v rámci jednotlivých Výkonových fází ve lhůtě kratší než 14 dnů před termínem pro dokončení příslušné části Dokumentace vypracované v rámci jednotlivých Výkonových fází.
7. Dodavatel je povinen akceptovat všechny připomínky Objednatele a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.
8. Dodavatel, nebo spolupodílející autorizovaná osoba (ve skupině spolupracujících osob viz. I.6) je povinna mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti.

**VIII.**

**Odpovědnost za vady**

1. Dodavatel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Dodavatel odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.
2. Dodavatel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Klientem, za podmínky, že Objednatele na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.
3. Objednatel je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.
4. Objednatel je povinen vady Dokumentace u dodavatele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Objednateli, zanikají, nebyla-li Klientem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od převzetí Dokumentace.
5. Dodavatel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li Objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této Dokumentace.
6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:
	1. odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,
	2. přiměřenou slevu z Celkové ceny.
7. Objednatel je povinen Dodavateli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Dodavatele.

**IX.**

**Sankce**

1. Pokud Dodavatel zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou stanoveny v článku III. této Smlouvy, zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny připadající na příslušnou Výkonovou fázi.
2. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zaplatí Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Je-li Objednatel v prodlení s poskytováním součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této smlouvy, a Dodavatel z toho důvodu nemůže pokračovat v provádění díla, nebo pokud Objednatel Dodavateli oznámí přerušení provádění díla dle této Smlouvy, zaplatí Objednatel Dodavateli smluvní pokutu 50 % ceny za odvedení výkonů v rámci příslušné Výkonové fáze, v níž k uvedené skutečnosti došlo.

**X.**

**Doba trvání a možnost ukončení**

1. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:
	1. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,
	2. prodlení Klienta s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
	3. prodlení Dodavatele s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 30 dní.
3. Dodavatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Dodavatel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové fáze. Koncem výkonové fáze se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Dodavatele splnění všech povinností v rámci jednotlivých výkonových fází a pro Objednatele úplné zaplacení ceny dle článku IV. této Smlouvy.

**XI.**

**Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství**

1. Dodavatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní Objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv Objednatelem zveřejněny.
2. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodavatel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získá v souvislosti s plněním této smlouvy a které mají zůstat v zájmu Objednatele utajeny. Touto povinností mlčenlivosti je Dodavatel vázán nejenom po dobu trvání smlouvy, ale i po jejím skončení. Dodavatel zavede vhodná technická a organizační opatření tak, aby nemohlo docházet k úniku osobních údajů objednatele.

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č.

121/2000 Sb., autorským zákonem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
2. Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.
3. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
4. Jakékoli změny či dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dvě vyhotovení, Dodavatel jedno vyhotovení.
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1 – plná moc

2 – předávací protokol

3 – rozpis úkonů v jednotlivých fázích

V Jablonci nad Nisou dne 5. 11. 2019

Objednatel:

Dodavatel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_