Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2016

„Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Odrách – I. etapa“

I. Smluvní strany

## Město Odry

Sídlo:	Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Statutární zástupce:	Ing. Libor Helis, starosta

IČ:	00298221

DIČ: 	CZ00298221

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: 	Bc. Milan Černý

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

  - Stanislav Pařenica

Sídlo:	Potoční 60, 742 36 Jakubčovice nad Odrou

Statutární zástupce:	Stanislav Pařenica

e-mail:	stanislavparenica@seznam.cz

telefon:	602 712 829

IČ:	478 66 420

DIČ:	CZ5805140341

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Č. účtu:	9427930267/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	Stanislav Pařenica

(dle jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2016, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Odrách – I. etapa“

II.

Úprava a doplnění smlouvy o dílo

Čl. IV. Specifikace díla, odst. 1 se rozšiřuje o vícepráce a snižuje o méněpráce, které jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku. Jedná se o dodatečné stavební práce při osazení nových svítidel na stávající stožáry veřejného osvětlení.

Čl. VII. Cena za provedení díla, odst. 1 se mění následovně:

Cena bez DPH	1.355.587,56 Kč

Vícepráce	 16.091,00 Kč

Cena celkem bez DPH	1.371.678,56 Kč

DPH 21%	288.052,50 Kč

Cena celkem včetně DPH	1.659.731,06 Kč

(slovy: jedenmiliontřistasedmdesátjedentisícšestsetsedmdesátosumcelýchpadesátšest bez DPH)

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

- O uzavření tohoto dodatku č. 1  rozhodla Rada města Oder na své 49. schůzi dne 1.12.2016 svým usnesením č. 56/49/2016.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

Přílohy – vícepráce – méně rozpočty

V Odrách dne 						V Jakubčovicích nad Odrou dne 7.12.2016

| za objednatele: ________________________________ Ing. Libor Helis starosta města |  | za zhotovitele: ________________________________ Stanislav Pařenica jednatel |
| --- | --- | --- |