krajs.ka sprava a údržba silnic příspěvková organiíace SMLOUVA REGISTROVÁNA

VYSOČINY

SMLOUVA O DÍLO

„Pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ na “silnici IH/36210 Bolešín - průtah, akce DIA“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 1911242096

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:	., vedoucí výrobního oddělení.,

tel.:	, email:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

IČO:	000 90 450

DIČ:	CZ00090450

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

| Obchodní název: | Colas CZ, a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 |
| zastoupený: | , manažerem Regionu Vysočina, na základě plné moci |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 6556 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | manažerem Regionu Vysočina |
| --- | --- |
| technických: | , stavbyvedoucí |
| Bankovní spojení: Č. účtu: | ČSOB, a.s. |
| IČ: DIČ: | 26177005 CZ26177005 |

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:

Nabídka zhotovitele ze dne 29.10.2019, předložená na základě jednání, která jako oceněný soupis	stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

tvoří přílohu této smlouvy ( déle jen „Nabídka zhotovitele“)

Článek 3

Předmět smlouvy

- Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ na silnici III/36210 Bolešín - průtah, akce DIA“, v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy a za dodržení dále sjednaných podmínek této smlouvy

Součástí předmětu plnění této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele:

- zhotovit práce podle technologického předpisu a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné;

- zhotovit práce dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 29.10.2019 viz. příloha č.l k této smlouvě.

- Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.

- Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou.

Článek 4

Čas a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:

- Zahájení plnění:	4.11.2019

- Dokončení plnění:	11.11.2019

- Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve sjednaném termínu ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

- Místo plnění:

Silnice III/36210 Bolešín - Průtah

- Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

- dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,

- dojde-li k opožděnému předání staveniště.

- Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. Dřívější plnění je možné.

Článek 5

Cena díla

  - Smluvní strany se dohodly na celkové Ceně díla ve výši:

Cena zajeden den	85 000,00 Kč

Celkem bez DPH	170 000,00 Kč

DPH (21%)	35 700,00 Kč

Cena s DPH	205 700,00 Kč

V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.

  - Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod 5. 1. tohoto článku).

  - Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

  - Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

  - Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla, bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.

Článek 6

Staveniště

- Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 5 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

Článek 7

Provádění díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce zastavit a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popřípadě odstraněním vad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.

- Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. u technického dozoru.

- Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

- Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele stavební deník k podpisu, popř. vzhledem k občasnosti stavebního dozoru ho k tomu telefonicky vyzvat, pokud je v něm takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního dozoru a to nejpozději příští den a odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, vyznačí to neprodleně v deníku s uvedením důvodů. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

- Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen k záznamu podat neprodleně vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

- Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel.

- Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prácí, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

- V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

- Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č.93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

- Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat další dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotoviteli.

- Bezpečnost práce na staveništi:

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy;

- zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které se sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami;

- pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi;

- dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost;

- zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu splatnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně závazných právních předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č.309/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost.

- O vyklizení staveniště smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol.

Článek 8

Kvalita díla

- Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:

- platných právních předpisů,

- této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod),

- platných českých nebo převzatých evropských technických norem pro předmět díla.

Článek 9

Předání díla

- Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.

Článek 10

Subdodavatelé

- Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny poddodavateli, budou provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celek jinému zhotoviteli.

- Poddodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet, musí být objednatelem předem odsouhlaseni.

10.4.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení (identifikace) smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.

- Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol“ apod., označit číslem smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti

faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

- Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

- Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále zákon o DPH).

- Provedení stavebních prací, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této smlouvy je pro objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na práce dle této smlouvy nevztahuje.

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce 24 měsíců ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.

- Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené zejména ČSN a TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel bezplatně odstraní všechny vady vytknuté při reklamačním řízení.

- Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli na jeho adresu ihned, nejpozději do 2 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je povinen vady bezúplatně odstranit.

- Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení bude maximálně 2 dny, (dovolí-li to povětrnostní podmínky).

- Po dobu nástupu a odstraňování reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby.

- Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl.

Článek 13

Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 500,-- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.

- Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

- Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 14

Pojištění zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 1.500.000,-- Kč a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:

- způsobené provozní činností,

- způsobené vadným výrobkem,

- vzniklé v souvislosti s poskytovanými	službami,

- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,

- vzniklé na věcech zaměstnanců.

- Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.

Článek 15

Další ujednání

- Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

- Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

- Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit.

- Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí.

- Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek. Pokud nelze náhradu škody započíst, je tato splatná 30 dní od doručení zhotoviteli.

- Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

Článek 16

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel a ani nenabídne žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil a ani nedopustí žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

- V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.

- Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka ze dne 29.9.2019

- Smlouva je vyhotovena v (ve) čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registr smluv.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Jihlavě, dne: 1.112019

V Jihlavě, dne:

04. 11. 2019

Zhotovitel: COLAS CZ a.s.

manažer Regionu Vv^oěina (na základě plné mosy

Objednatel:

Ing. Radovan Necid ředitel organizace

Příloha č. 1: cenová nabídka ze dne 29. 10. 2019

Příloha č. 2: plná moc

| COLAS CZ, a.s. |  | CENOVÁ NABÍDKA | Příloha: / |  | ¦ Stránka 1 /1 29.10.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měna: Kč |  |  |  |  |  |
| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. DPH | Celkem s DPH |

Stavba: 1911242096 - KSÚSV -111/36210 Bolešín - průtah, akce D1A

Objekt: 001 - Pokládka asf. směsi na silnici 111/36210 Bolešín - průtah, akce D1A

| 003 | Pronájem finišerové čety, vč. 2,000000 den stěhování (pokládka ACO 11+ ) | 85 000,00 170 000,00 21% | 205 700,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Součet za Objekt: 001 - Pokládka asf. směsi na silnici 111/36210 Bolešín - průtah, akce D1A | 170 000,00 | 205 700,00 |
|  | CELKEM Objekt: 001 - Pokládka asf. směsi na silnici 111/36210 | 170 000,00 | 205 700,00 |

Bolešín - průtah, akce D1A

| COLAS |  | 2019/017/G/CCZ |
| --- | --- | --- |
| COLAS CZ | PLNÁ MOC |  |
|  | Společnost COLAS CZ, a.s. IČO: 261 77 005 se sídlem Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9 |  |

Příloha:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen .Společnost")

kterou zastupují předseda představenstva	a člen představenstva

tímto uděluje

plnou moc

Zaměstnanci Společnosti - manažerovi regionu Vysočina
datum narození:

bytem

(dále jen .Zmocněnec“)

k řízení regionu Vysočina. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;

- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podáni společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 6 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

- podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

- objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis.Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

- řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9 tel	fax:

E-mail:

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

COLAS

2019/017/G/CCZ COLAS CZ

- zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod pism. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

- zastupovat Společnost při uplatňováni nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Vysočina, a celková výše škody nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2019

COLAS CZ. As

VPraze/infe 15 12 2018

COLAS CZ, a.s.

předseda představenstva

člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne

2018

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9 tel.	fax

E-mail:

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejsthku u Méstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 114525171-220474-190103143343, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišfovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: i	• nntářlr.a

Pracoviště:	- notářka

V Jihlavě dne 03.01.2019