**Objednávka č.3 ke Smlouvě o dílo - 2018/001**

**zhotovení webové prezentace**

společnost Dům dětí a mládeže Olomouc (Objednatel - dále jen administrátor)

a BZ Company Internacional s.r.o. (Zhotovitel)

**Obsah:**

1. **Zadání a obsah**
2. **Termín zhotovení**
3. **Cena**

**1. Zadání a obsah:**

Vytvoření portálu, tedy webových stránek, které jsou propojeny s databázovými moduly a umožňují tak velkou část procesů zautomatizovat.

Jako první krok této objednávky je vypracování pracovních verzí warframů, které jsou zaměřeny na získání důležitých informací návštěvníka stránek.

Následně jsou tato data použita pro vytvoření grafického designu.

Jazykové mutace: čeština

**Obecné informace o vzhledu:**

Celý design portálu bude intuitivní, bude vycházet z dodaných podkladů objednatele, které budou reflektovat na zadávací dokumentaci a potřeby portálu jako takového.

Grafický vzhled portálu vychází z dodaných podkladů objednatele a je responzivní.

Schvalovací proces grafického vzhledu bude mít maximálně 3 připomínkovací kola. Kdy budou upraveny, či dodány nové grafické prvky. Pokud Objednatel nadále bude design připomínkovat, bude účtována hodinová sazba 450,-/hodinu bez DPH za každou započatou hodinu.

**2. Termín realizace**

Dílo bude realizováno v níže dohodnutých termínech: (Údaje jsou staženy k datu podpisu smlouvy.)

a) Předání textových a grafických podkladů Objednatelem při: podpisu smlouvy

b) Vytvoření warframů a následně grafického designu portálu: do 2 týdnů od podpisu objednávky

c) Akceptační testy: do 5 týdnů od podpisu objednávky

d) Nasazení do ostrého provozu: Po schválení akceptačních testů.

**Celková doba realizace je minimálně 7 týdnů od podpisu smlouvy.**

**3. Rozpočet realizace**

Vstupní analýza a vytvoření warframů ... 3 000,- Kč

Návrh grafického designu .................... 8 000,- Kč

Výstup stránek a programování ............ 27 500,- Kč

Naplnění stránek texty a nastaven ...... 5 000,- Kč

Cena celkem 44 500,- Kč

*Uvedené ceny nezahrnují příslušnou sazbu DPH.*

Cena je stanovena na základě předběžného odhadu nabídky. Cena může být upřesněna z důvodu upřesnění vycházejícího ze zadávací dokumentace.

V Olomouci dne ....8.4.2019

Vypracoval: Schválil: