Dodatek č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Oprava chodníku propojujícího ulici Koněvova a koleje VŠE“

dle § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

uzavřený mezi stranami:

- Objednatel: 		Městská část Praha 3

- IČ: 			00063517

- se sídlem 		Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 – Žižkov

- zastoupená 		Jiřím Ptáčkem, starostou městské části

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel:		OSIL s.r.o.

se sídlem:		Za cukrovarem 980, Čakovice, 196 00 Praha 9

- IČ:			04290496

- DIČ:			CZ04290496

zastoupený:		Stanislavou Foltýnovou

(dále jen „dodavatel“)

I.

- Preambule

- Dne 6.9.2019 byla uzavřena smlouva o dílo, a to na základě výsledku zadávacího řízení objednatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava chodníku propojujícího ulici Koněvova a koleje VŠE“ (dále také jen „Smlouva“).

- Smluvní strany se na základě žádosti dodavatele rozhodly z více důvodů, které dodavatel popsal ve své žádosti ze dne 15.10.2019 adresované objednateli, uzavřít tento dodatek č. 1. Smlouvy, a to k prodloužení termínu dokončení stavby/zhotovení díla.

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany ujednaly, že odstavec 2.2. článku II. Smlouvy se nahrazuje jeho novým zněním takto:

Výše uvedené dodávky se dodavatel zavazuje poskytnout objednateli v měsíci září až listopadu 2019 dle volby Dodavatele, a to v délce trvání provádění/zhotovení díla maximálně tří měsíců.

- Smluvní strany dále ujednaly, že odstavec 3.1. článku III. Smlouvy se nahrazuje jeho novým zněním takto:

Doba plnění dle této smlouvy je tři měsíce, a to v období měsíců září až listopad 2019 dle volby Dodavatele, nejzazším termínem dokončení díla je 30.11.2019.

- V ostatním zůstává Smlouva nezměněna

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Případná neplatnost některých ustanovení tohoto dodatku nezpůsobuje neplatnost celého dodatku. Pokud bude soudem shledána neplatnost některého ustanovení dodatku, smluvní strany jej nahradí novým platným ustanovením, které svým obsahem bude nejvíce odpovídat účelu ustanovení neplatného.

- Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby celý text dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.

- Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ/ZMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 23. 10. 2019 č. 725.

- Smluvní strany si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne _______________ _________________________ za objednatele Jiří Ptáček, starosta | V Praze dne _______________ _________________________ za dodavatele Stanislava Foltýnová |
| --- | --- |