Smlouva o dílo

Zařízení služeb MZe s.p.o.

IČO: 71294295

DIČ: CZ71294295

se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00

zastoupená Bc. Karlem Smetanou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

- a

- Petr Tinka

IČO: 10095012

DIČ: CZ6806180370

se sídlem Mírová 388, Dolní Němčí, PSČ 687 62

- (dále jen „zhotovitel“)

- Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely shora uvedené smluvní strany dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo

- Článek 1.

# Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – Rekonstrukci kantýny v objektu Ministerstva zemědělství České republiky, a to za podmínek touto smlouvou sjednaných, v souladu s  vyhodnocením veřejné zakázky „Rekonstrukce kantýny a vstupu do jídelny Ministerstva zemědělství“ dle zákona č. 147/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) a v souladu s nabídkou zhotovitele doručenou k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku. Předmětem této smlouvy je dále tomu odpovídající povinnost objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

- Dílo bude provedeno v souladu s předaným projektem interiéru vypracovaným Ing. arch. Vítem Umlaufem, obecně závaznými právními předpisy, technickými požadavky a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

- Místem provedení díla je sídlo objednatele.

- Vlastníkem díla je Česká republika, a to od samého počátku. Česká republika má vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle ode dne zahájení prací na díle až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel provede dílo osobně. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Třetí osoba provádí dílo pod osobním vedením zhotovitele. Za výsledek činností odpovídá zhotovitel objednateli stejně, jako by je provedl sám.

Článek 2.

Doba plnění

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření této smlouvy.

- Prodej v kantýně může být přerušen pouze na 3 (tři) dny, a to v termínech stanovených po předchozí dohodě s objednatelem.

Článek 3.

Cena díla a platební podmínky

- Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	859 100 Kč

DPH				180 411 Kč

#### Cena celkem včetně DPH	1 039 511 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

## Poté, co dojde k podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků“ je Zhotovitel povinen vystavit a doručit Objednateli konečnou fakturu do 30 (třiceti) dnů.

- Faktura bude vystavena a doručena na adresu sídla objednatele.

- Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a v příslušných obecně závazných právních předpisech, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

- Cena dle této smlouvy je ujednána pevnou částkou, proto nemůže ani jedna ze stran žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

- Cena díla zahrnuje veškeré práce, plnění a náklady zhotovitele (včetně nákladů na všechny energie), jež jsou nutné pro řádné provedení a dokončení díla. Dohodnutou cenu díla je zhotovitel oprávněn navýšit pouze v případě, jestliže objednatel písemně požádá zhotovitele o větší množství prací, jiné než smluvené provedení díla či o jiné změny v provedení díla. V takovém případě budou práce a plnění nekryté touto smlouvou vyjádřeny na změnovém listu s tím, že Změnový list bude podepsán oběma smluvními stranami. Pokud takto nebude postupováno, pak není zhotovitel povinen pokračovat v plnění části díla, jež je dotčeno těmito změnami, a pokud je provede, pak nemá právo na jejich úhradu. Za změnu v rozsahu díla se nepovažují jakékoli činnosti a materiály, jež zhotovitel neuvedl v položkovém rozpočtu, ale jsou nutné k řádnému provedení díla vyplývajícímu z projektu interiéru vypracovaného Ing. arch. Vítem Umlaufem.

Článek 4.

- Práva a povinnosti objednatele

- 1.	K provedení díla je nutná součinnost objednatele v tomto rozsahu:

      - předání místa provádění díla zhotoviteli včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody,

      - předání veškerých dokladů, které získal a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektu interiéru vypracovaným Ing. arch. Vítem Umlaufem v jednom vyhotovení, a to do 10 dnů od uzavření této smlouvy.

- 2.	Nastane-li v průběhu zhotovování díla potřeba další nutné součinnosti objednatele, zavazuje se zhotovitel určit objednateli přiměřenou lhůtu, minimálně však 5 pracovních dnů. Žádost o tuto součinnost je zhotovitel povinen oznámit e-mailem na adresu adam.homolka@zsmze.cz. Ustanovení § 2591 občanského zákoníku se pro závazek z této smlouvy nepoužije.

Článek 5.

- Práva a povinnosti zhotovitele

- 1.	Zhotovitel zhotoví dílo kvalitně a v dohodnutém termínu. Veškeré věci ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektu interiéru vypracovaným Ing. arch. Vítem Umlaufem.	Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

- 2.	Zhotovitel se bude při své činnosti řídit pokyny objednatele a rozhodnutími, opatřeními a vyjádřeními správních orgánů. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit na nesprávnost jeho pokynu. Pokud objednatel přesto na pokynu trvá a tuto skutečnost písemně zhotoviteli oznámí, nenese zhotovitel odpovědnost za škodu způsobenou výhradně tímto pokynem.

- 3.	Zhotovitel řádně udržuje veřejné komunikace a prostory chodby v místě provádění díla a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. Zhotovitel je povinen při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti.

- 4.	Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných kontrolních porad, jejichž termíny mu budou oznámeny písemně objednatelem.

- 5.	Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit dluhy vůči svým subdodavatelům.

- 6.		Povinností zhotovitele je na vlastní náklady označit místo provádění díla infotabulemi. Objednatel má právo odsouhlasit konečný návrh infotabulí. Nezbytnou součástí infotabulí je údaj o kontaktu na mobilní telefony zhotovitele a objednatele.

- 7.	Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provádění díla.

- 8.	Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků a požární předpisy. Zhotovitel se zavazuje dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob a újmám na zdraví či životě zaměstnanců objednatele a třetích osob.

Článek 6.

- Předání a převzetí díla

- 1.	Řádně dokončené dílo se předává a přejímá v rozsahu projektu interiéru vypracovaném Ing. arch. Vítem Umlaufem. Dílo je provedeno dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- 2.	Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených obecně závaznými právními předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

- Dále předá tyto doklady:

    - osvědčení o zkouškách použitých materiálů

    - prohlášení o shodě na stanovené výrobky

3.	Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím prostřednictvím e-mailu na adresu objednatele adam.homolka@zsmze.cz. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti. O zakrytí je povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci, která bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

- K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení.

5.	O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací a soupis vad a nedodělků, se kterými bylo dílo převzato, a lhůtu pro odstranění vad a nedodělků. Jakmile bude dílo předáno bez vad a nedodělků, dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude obsahovat vedle základních technických údajů také zhodnocení kvality.

- Dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční doba.

- Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

8.	Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes písemné upozornění zhotovitele písemně trval na užití nevhodného technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla způsobené vadou projektu interiéru vypracovaným Ing. arch. Vítem Umlaufem, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde k tíži zhotovitele.

Článek 7.

Záruka za jakost

      - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle čl. 1 odst. 1 této smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé (dále též „záruka za jakost“).

      - Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci či subdodavateli.

      - Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele či uživatele a zásahem třetích osob.

- 4.	Smluvní strany výslovně sjednávají, že právo z vadného plnění je uplatněno včas, pokud jej objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby.

- 6.	V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení provádění díla. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.

- 7.	Smluvní strany se dohodly, že v případě vad díla je objednatel povinen do 10 pracovních dnů po jejich zjištění písemnou formou existenci těchto vad zhotoviteli oznámit a uplatnit právo z vadného plnění, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení zhotoviteli. 1.	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle předchozí věty má objednatel právo pověřit odstraněním vad třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

Článek 8.

Smluvní pokuty

            - Při porušení povinnosti předat dokončené dílo či jeho část včas je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

            - Při porušení povinnosti opravit vady či odstranit nedodělky ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

            - Při porušení povinnosti odstranit vadu díla dle ustanovení čl. 9 odst. 7 je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a den prodlení.

            - Při porušení povinnosti vystavit a doručit konečnou fakturu objednateli dle ustanovení čl. 3 odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

            - Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu a případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení povinnosti zhotovitele vznikl právní nárok, započíst na jakoukoliv splatnou peněžitou pohledávku objednatele.

            - Smluvní pokuta je i bez výzvy splatná do 15 dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna dnem, kdy je smluvní pokuta připsána na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

            - Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem zadávacího řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Objednatel porovná cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude v zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn náhradu škody započíst na jakoukoliv splatnou pohledávku zhotovitele vůči objednateli, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od této smlouvy.

Článek 9.

Odstoupení od smlouvy

      - Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

      - Jestliže objednatel v průběhu provádění díla zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na místě provádění díla nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit.  V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k prodlení s plněním harmonogramu došlo opakovaně.

      - Pokud zhotovitel nesplní jinou povinnost stanovenou v této smlouvě, vyzve objednatel zhotovitele k jejímu splnění písemně. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

      - Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

      - Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a)  	bude soudem zjištěn úpadek druhé smluvní strany;

b) 	bylo zahájeno s druhou smluvní stranou trestní řízení;

b) 	druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

      - Vznik některé ze skutečností uvedených v předchozím odstavci je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

      - Pokud je účinnost smlouvy ukončena odstoupením, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou hodnotu dosud provedeného díla v penězích. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla v penězích. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku, je příslušný objednatel.

      - Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

- Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn neplnit veškeré splatné dluhy vůči zhotoviteli. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s jejich placením.

- Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.  Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

Článek 10.

Pojištění zhotovitele a právo auditu

      - Pro případ odpovědnosti za škodu na díle má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla (včetně DPH).

- Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky musí být minimálně do výše smluvené ceny veřejné zakázky.

- Zhotovitel je povinen prokázat existenci pojištění dle tohoto článku do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele. V případě porušení povinnosti stanovené v předchozí větě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti. Smluvní pokuta je splatná jednotlivě za každý, byť i započatý den prodlení, a to do 10 dnů ode dne prodlení. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna dnem, kdy je smluvní pokuta připsána na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen vést účtování o provádění díla samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí, a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu provádění díla. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit provádění díla, zda je dílo prováděno dle předložené nabídky a této smlouvy. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zhotovitele. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu objednatele. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

Článek 11.

Závěrečná ujednání

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti smluvních stran, platí, že smlouva není uzavřena, pokud ji druhá smluvní strana podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. Smluvní strany vylučují nahrazení podpisu mechanickými prostředky ve smyslu ustanovení § 561 odst. 1 občanského zákoníku.

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze pořizovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. Jiná forma změny smlouvy se výslovně vylučuje. Každá smluvní strana může namítnout neplatnost dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Ustanovení § 562 odst. 1 a § 582 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužijí. K zániku závazku z této smlouvy právním jednáním jedné nebo všech smluvních stran může dojít pouze tehdy, je-li dodržena písemná forma předmětného právního jednání.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci objednatele, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel zařadí text této smlouvy do elektronické databáze smluv a do registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství. Zhotovitel tímto dává dobrovolný souhlas s uveřejněním údajů týkajících se plnění povinností plynoucích z této smlouvy v příslušné databázi, a to na dobu neurčitou.

- Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Následující ustanovení občanského zákoníku se neuplatní na práva a povinnosti dle této smlouvy: § 647, § 1726, § 1740 odst. 3, § 1757, § 1805 odst. 2, § 1951, § 1971, § 1987, § 2591, § 2595, § 2611.

- Doručováno bude na adresu smluvních stran uvedenou shora. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že písemnost je doručena i v případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla uložena u provozovatele poštovních služeb, nevyzvedne. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 pracovních dnů. Neoznámí-li druhá strana změnu adresy, platí, že zmařila úmyslně dojití projevu vůle.

- Zhotovitel na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

- Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Smluvní strany prohlašují, že jejich vůle tuto smlouvu uzavřít je svobodná, vážná, určitá a prostá omylu a není ovlivněna tísní, což stvrzují svými podpisy.

- Nedílnou součást této smlouvy jsou tyto přílohy

1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

2. Seznam subdodavatelů

V Praze dne ……………			V………………dne ……………

.......................................			            	.......................................                     objednatel                                                               	 zhotovitel

Bc. Karel Smetana					 Petr Tinka