|  |  |
| --- | --- |
|  Zpracoval: |   |
|  **První plzeňská stavební s.r.o.** |   |
|  Brněnská 1280/61, 323 00 Plzeň |   |
|  IČO. 29158907, DIČ: CZ29158907 |   |
|   |   |
|  Datum: 28.10.20189 |   |
|   |   |
|   |   |
| **Harmonogram - DOZP Horní Bříza - výmalby + PVC** |   |
|  |   |
| **Termín** | **Místo** |
|  11.11. - 15.11.2019 | první část - 4 pokoje ze 12 vč. PVC |
|  18.11. - 22.11.2019 | druhá část - 4 pokoje ze 12 vč. PVC |
|  25.11. - 29.11. | třetí část - 4 pokoje ze 12 vč. PVC |
|  11.11. - 29.11.2019 - dle možnosti | Výmalba - Primalex Standard bílá barva - schodiště 3x, chodba 3x |
|  11.11. - 29.11.2019 - dle možnosti | Výmalba - zelená barva - chodba 4x |
|  Budeme chtít malovat vždy po 2 pokojích - ještě upřesníme, plánujeme také v průběhu 11/2019 | Výmalba - Primalex Standard bílá barva - celkem 30 pokojů |
|  Ještě upřesníme, plánujeme také v průběhu 11/2019 | PVC - 3x kanceláře |
|  |  |
|  |  |
|  Plzni dne 2.11.2019, zpracoval Jan Husák |  |
|  |  |