|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: |  |
| **První plzeňská stavební s.r.o.** |  |
| Brněnská 1280/61, 323 00 Plzeň |  |
| IČO. 29158907, DIČ: CZ29158907 |  |
|  |  |
| Datum: 28.10.20189 |  |
|  |  |
|  |  |
| **Harmonogram - DOZP Horní Bříza - výmalby + PVC** |  |
|  |  |
| **Termín** | **Místo** |
| 11.11. - 15.11.2019 | první část - 4 pokoje ze 12 vč. PVC |
| 18.11. - 22.11.2019 | druhá část - 4 pokoje ze 12 vč. PVC |
| 25.11. - 29.11. | třetí část - 4 pokoje ze 12 vč. PVC |
| 11.11. - 29.11.2019 - dle možnosti | Výmalba - Primalex Standard bílá barva - schodiště 3x,  chodba 3x |
| 11.11. - 29.11.2019 - dle možnosti | Výmalba - zelená barva - chodba 4x |
| Budeme chtít malovat vždy po 2 pokojích - ještě upřesníme, plánujeme také v průběhu 11/2019 | Výmalba - Primalex Standard bílá barva - celkem 30  pokojů |
| Ještě upřesníme, plánujeme také v průběhu 11/2019 | PVC - 3x kanceláře |
|  |  |
|  |  |
| Plzni dne 2.11.2019, zpracoval Jan Husák |  |
|  |  |