Dodatek č. 13

ke „Smlouvě na realizaci software pro posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a software pro statistické zpracování dat výsledků činnosti posudkových komisí MPSV, včetně komplexního zajištění údržby dat posudkových komisí, funkčnosti aplikačního programu a komplexní zajištění provozu informačního systému posudkových komisí MPSV v návaznosti na připojení pracovišť do rezortní datové sítě WAN MPSV“ (dále jen „Smlouva“) ze dne 8. 9. 2003, evid.č. 360 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: PhDr. Lenkou Drulákovou, ředitelkou odboru ICT

(dále jen „MPSV“)

a

NaviData s.r.o.

se sídlem: Vranská 233, 142 00 Praha 4

IČO: 28191706

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131788

bank. spojení: neveřejný údaj

č. účtu: neveřejný údaj

zastoupená: Zdeňkem Svěchotou, jednatelem společnosti

datová schránka: j98pqk8

(dále jen „Dodavatel“)

Zástupci smluvních stran:

Za MPSV:	PhDr. Lenka Druláková v záležitostech smluvních

Ing. Šárka Kristiánová v záležitostech věcného plnění

Za Dodavatele:	Zdeněk Svěchota v záležitostech smluvních

Tomáš Valer v záležitostech věcného plnění

Dodavatel je autorem APV POSUDKY PK (dále také jen „APV“) a vlastní zdrojové kódy APV. Ujednání upravené tímto Dodatkem vyhovuje ustanovením zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a ochraně duševního vlastnictví (ve smyslu § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), zejména ochraně programového vybavení a vyvinutých metodických postupů dosavadního dodavatele aplikačního programového vybavení.

Smluvní strany se na základě článku XIV. odst. 3. Smlouvy dohodly na následujících změnách:

I.

Článek II. – Předmět smlouvy

se doplňuje o  třináctý  odstavec následujícího znění:

Předmětem této smlouvy je legislativní upgrade software pro posudkové komise MPSV (dále „program Posudky PK“), spočívající v zásadních změnách struktury dat umožňujících vytvoření dalších funkcí programu Posudky PK, a to v návaznosti na legislativní změny a změny metodik platné od 1. 1. 2020 (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 388/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Metodický pokyn pro postupy posudkových komisí MPSV při posuzování zdravotního stavu pro účely opravných řízení).

II.

Článek III. – Plnění předmětu smlouvy

se doplňuje takto:

- odst. 1 Základní jednorázové plnění
se doplňuje o odst. 1.27 následujícího znění:

1.27  V aplikaci Posudky PK budou provedeny následující práce:

- Upgrade programu Posudky PK spočívající v zásadních změnách a rozšíření struktury dat umožňujících vytvoření dalších funkcí programu Posudky PK v návaznosti na legislativní změny a změny metodik platných od 1. 1. 2020 (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 388/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Metodický pokyn pro postupy posudkových komisí MPSV při posuzování zdravotního stavu pro účely opravných řízení):

- provedení analýzy dopadů novel na strukturu databáze, formuláře, šablony, business logiku, modul Statistika a Centrála

- statistické sledování diagnóz projednávaných případů v jednotlivých agendách a rozlišování věkové struktury posuzovaných – do 18 let, do 65 let, nad 65 let věku.  - úpravy funkčnosti podle analýzy dopadů změn

- funkce případného blokování agendy příspěvku na mobilitu (předmět, výsledky, výroky, statistika) aktivace na pokyn MPSV po nabytí účinnosti novely a ukončení této agendy v PK MPSV

- funkce případného blokování zrušené agendy OZZ (předmět, výsledky, výroky, statistika) na pokyn MPSV po ukončení této agendy v PK MPSV

- nové fragmenty textů pro dokument Protokol o jednání

- nové volby pro dokument Protokol o jednání

- nové výroky

- nové šablony dokumentů (vrácení nálezů, návštěvy atd.)

- změna cca 200 šablon: změna tajemník/tajemnice

- sloučení pozvánek z více řízení pro jednoho žadatele

- sloučení informativních dopisů pro více řízení jednoho žadatele

- doplnění předmětu řízení do všech informativních dopisů

- doplnění všech žádanek (A, H, T) o pole zák. zástupce/opatrovník

- upravit šablonu Žádosti o zaslání zdravotní dokumentace

- upravit šablonu Vyžádání zdravotní dokumentace

- přidat nového pole pro text ženského rodu na formulář výroku v Nastavení

- přidání šablony na kartě řízení: Zaslání posudku o invaliditě

- upravit zobrazení tabulek závislosti pro předmět „průkaz osoby se zdravotním postižením“ pro verzi 2014 se současným používáním předchozích verzí tabulek

- upravit na kartě jednání v záložce doplnění podkladů, změna textu v části: „sociální šetření provedené"

- upgrade programu Posudky PK spočívající v zásadních změnách a rozšíření struktury dat umožňujících úpravy funkce v návaznosti na legislativní změny podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, podle požadavků závěru auditu 2013/931:

- provedení analýzy dopadů auditu na strukturu databáze, formuláře, šablony, business logiku, modul Spisový přehled, Statistika a Centrála

- úpravy funkčnosti podle analýzy dopadů změn

- zavedení funkce generátoru Čj pro označování každého dokumentu jednoznačným identifikátorem

- úprava 103 šablon pro umístění Čj dokumentu

- úprava některých šablon v místech textu „v.r.“, „otisk úředního razítka“

- úprava spisového přehledu: rozšíření o Čj u každého dokumentu

c) Instalace testovací instance na testovací pracoviště PK a provedení uživatelských a integračních testů

d) Aktualizace uživatelské a technické dokumentace projektu

e) Zaškolení uživatelů na pracovištích

f) Instalace na 7 DP PK, 1 centrální pracoviště a odloučená pracoviště PK

g) Zvýšená podpora provozu po dobu 3 měsíců od instalace

- bod 4 Splnění předmětu smlouvy
 se doplňuje odst. 4.28 následujícího znění:

  - Předmět smlouvy podle článku III. odst. 1.27 bude splněn instalováním každé dílčí verze programu Posudky PK na centrální pracoviště posudkových komisí na odboru posudkové služby, všechna detašovaná pracoviště PK a odloučená pracoviště PK, předáním instalačních médií a manuálu. O splnění předmětu smlouvy bude vyhotoven Akceptační protokol, v němž si obě strany potvrdí předání a převzetí předmětu smlouvy. Protokoly budou přílohou faktur za uskutečněné plnění.

III.

Článek V. - Harmonogram a termíny plnění

se doplňuje o odstavec Q následujícího znění:

Q. Předmět smlouvy podle článku III. bodu a) odst. 1.27. bude splněn v následujícím termínu:

|  | Termín do: |
| --- | --- |
| Plnění podle článku III. bodu a) odst. 1.27. | T+60 dní |

Dnem T se rozumí den uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv (dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).

IV.

Článek VI.  - Ceny

se doplňuje v odst. A Cena za pořízení o body následujícího znění:

|  | Popis | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Změny – odst. 1.27 | 1 586 000 | 1 919 060 |

Cena je závazná v částce Kč bez DPH. Cena s DPH bude vyčíslena podle aktuálních právních předpisů k datu dodání. Cena s DPH je uvedena při výši 21%.

Rozpis hodin jednotlivých pracovních pozic:

| Pozice | Počet hodin | Kč bez DPH | Celkem Kč bez DPH | Celkem Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | 150 | 1580 | 237 000 | 286 770 |
| Analytik | 130 | 1430 | 185 900 | 224 939 |
| Programátor | 686 | 1200 | 823 200 | 996 072 |
| Tester | 80 | 950 | 76 000 | 91 960 |
| Dokumentátor | 62 | 850 | 52 700 | 63 767 |
| Instalace | 121 | 1200 | 145 200 | 175 692 |
| Školitel | 60 | 1100 | 66 000 | 79 860 |
| Celkem | 1289 |  | 1 586 000 | 1 919 060 |

V.

Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

5.2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, kdy Dodavatel obdrží dva výtisky a MPSV tři výtisky.

5.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne                                                                	V Praze dne

PhDr. Lenka Druláková                                                Zdeněk Svěchota

ředitelka odboru ICT                  				jednatel

ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí                   NaviData s.r.o.