ev. č. smlouvy objednatele :    32/2019
                                                                                                                                                  ev. č. smlouvy zhotovitele :             

        S M L O U V A   O   D Í L O  
                  SOD č. 32/2019
Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje
se sídlem:                  Zámecká 1, 356 00  Sokolov 

IČO:                           72053801

bankovní spojení:      XXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:                  XXXXXXXXXXXXXX
zastoupený:               Ing. Michael Rund, ředitel organizace  
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a
JURICA a.s.
se sídlem:                   Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar



IČO:                            26384795               


DIČ:                            CZ26384795                         

bankovní spojení:       XXXXXXXXXX       

číslo účtu                    XXXXXXXXXX      

zastoupený: 
               Ing. Antonem Juricou, statutárním ředitelem    

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
s m l o u v u o d í l o

na akci
,,Rekonstrukce objektu Barokního domu, projektová dokumentace, rozpočty – stavebně historický průzkum, archeologický průzkum, ul. Vrchlického čp.161 – záměr depozitní prostory“
                     I. Úvodní ustanovení

1.1.
Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
                   II.  Předmět smlouvy

2.1.   Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2.
Zhotovitel provede dílo: Předmětem výběrového řízení je projektová dokumentace na stavební úpravy barokního objektu rodinného domu v ulici Vrchlického č.p.161 v Sokolově. Jedná se o jednopodlažní , nepodsklepený rodinný dům s využitelným podkrovím. Zastřešený mansardovou střechou. Objekt se nachází v centru města vedle ředitelství muzea Sokolov. V katastru nemovitostí je zapsán jako nemovitá kulturní památka. V současné době je objekt nevyužíván. Předpokládané stavební práce na objektu jsou statické zajištění a oprava stropu, dispoziční úpravy, nové podlahy, opravy omítek, možné hydroizolace, snížení energetické náročnosti, nový zdroj tepla a vytápění, nové rozvody zdravotechniky, elektro a slaboproudu. Podle požadavku HZS lze předpokládat i provedení EPS a dálkového přenosu na HSZ. Projektová dokumentace bude rozdělena na 2 etapy. Dále součástí provedených prací bude stavebně historický průzkum budovy, četně papírového a elektronického zpracování. Další součástí nabídky bude provedení předběžného archeologického průzkumu budovy, včetně provedení 6 ks sond uvnitř a vně budovy.

V první etapě bude zpracována studie, ve které bude investorem projednáno dispoziční řešení. Tato studie bude sloužit jako podklad pro další etapu.

Ve druhé etapě bude vypracována projektová dokumentace pro provedení stavby doplněná o náležitosti potřebné pro projednání ve stavebním řízení. Součástí bude vyřízení stavebního povolení, včetně projednání se všemi dotčenými orgány a institucemi a vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr v cenové hladině URS.

Rozsah projektové dokumentace pro stavební řízení zpracované podle vyhlášky 499/2006 Sb. Obsah projektové dokumentace pro stavební řízení bude sestaven dle dostupných informací a je možné jej doplnit v průběhu zpracování projektové dokumentace v případě, že to bude potřeba. Stávající stav barokního rodinného domu je možný k nahlédnutí na ředitelství Muzea Sokolov po telefonické domluvě s Ing. Radovanem Kalivodou v pracovních dnech od 8 do 14 hodin. Obsah je možné doplnit a upřesnit v průběhu zpracování PD dle požadavků investora a Národně památkového ústavu v Lokti. Projektová část nebude obsahovat návrhy interiérů.

(dále jen „stavba“).
2.3. Předmětem díla je:   

1.etapa – projektová dokumentace
      - studie včetně dispozičního řešení
      - předjednání s dotčenými úřady
2.etapa – projektová dokumentace
      - radonový průzkum

      - stavební část včetně zaměření stávajícího stavu

      - stavebně konstrukční část

      - projekční část zdravotechniky a technického vybavení budov

      - projekční část plynoinstalace

      - průkaz energetické náročnosti budov

      - projekční část vytápění
      - projekční část elektroinstalace  

      - projekční část návrhu hromosvodu

      - zpráva požárně bezpečnostního řešení

      - projekční část slaboproudu

      - projekční část elektronického požárního systému

      - dálkový přenos na hasičský záchranný sbor

      - celkový rozpočet na stavbu a její jednotlivé profese

      - kompletace projektové dokumentace v počtu 6+1 paré + 2x CD   

      - projekční část větrání
      - inženýrská činnost    

      - stavebně historický průzkum budovy   
      - předběžný archeologický průzkum budovy
        Před dokončením a předáním musí být dílo odsouhlaseno zadavatelem.

Vlastníkem veškerých dokumentů pořízených v rámci projektu bude Karlovarský kraj, resp. Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje. 

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do díla zapracovávat připomínky ze strany objednavatele. Náklady na zapracování těchto změn do díla a z toho vyplývající aktualizace a úpravy díla v průběhu jeho provádění nese zhotovitel.

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednavatele ke konzultacím (kontrolním dnům, které budou realizovány v místě plnění v průběhu zpracování zakázky) a seznámit objednavatele se zpracovanými návrhy a dalšími technickými způsoby provádění díla. 

2.4.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn  plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob.

                           III.  Cena za dílo

3.1.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu :

cena bez DPH 
495 000,- Kč



DPH 21% 

103 950,- Kč 



-------------------------------------------------------------------------------



cena včetně DPH
598 950,- Kč

(slovy : pět set devadesát osm tisíc devět set padesát korun českých)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, a je sjednána jako cena pevná. 

3.2.
V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

3.3.
Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána faktura (vyúčtování ceny za provedení díla), na které bude uvedena částka k zaplacení. Faktura bude mít splatnost čtrnáct dní ode dne řádného předání objednateli. Faktury budou vyhotoveny ve 2 exemplářích a přílohy v 1 exempláři. Ve faktuře zhotovitel uvede Ceny za provedení díla bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3.4.
Zjistí-li objednatel do 14 dnů po řádném protokolárním předání a převzetí části nebo celého díla, že dílo má vady, a zhotovitel již vystavil fakturu, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění vad.
3.5.   Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni         splatnosti ceny za provedení díla či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

                                                               IV. Doba plnění
4.1.    Začátek projekčních prací:            od  25.10.2019                                                           

4.2.    Ukončení projekčních prací:          do 16.12. 2019
V.  Součinnost smluvních stran

5.1.
Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

5.2.
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

5.3.
Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.

VI.  Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 a vyhlášku č. 298/2005 Sb. včetně §2 odst. 1 o báňském projektování a ověření dle §4 písmeno e) Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

6.3. Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele pouze       na     základě této smlouvy. Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

6.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude   objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy, není dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

            VII.  Smluvní pokuta a úrok z prodlení

7.1.
Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto :

a   v případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. III. této smlouvy je objednatel
 oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: Pět setin
 procenta) z ceny díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení 

b) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. VII. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak;

c) v případě, že zhotovitel dodá neúplné nebo nedokončené dílo a nebude mít snahu dílo dokončit, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25% (slovy: Dvacet pět procent) z ceny díla, včetně DPH.

7.2.
Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

7.3.
Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, včetně DPH, denně za každý započatý den prodlení s úhradou.

VIII.  Odstoupení od smlouvy

8.1.
Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.

8.2.
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména :

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než dvacet kalendářních dní;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami;

c) jestliže bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – insolventní zákon;

d) zhotovitel vstoupil do likvidace;

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě, které převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

f) objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než devadesát dní.

8.3.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

8.4.
Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

          IX.  Vlastnické právo k předaným věcem

9.1.
Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

X. Oprávněné osoby

10.1.
Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.

10.2.
Oprávněné osoby objednatele:

a)
Ing. Michael Rund

b)
Ing. Radovan Kalivoda

10.3.
Oprávněné osoby zhotovitele:

a)
Ing. Anton Jurica
b)
Ing. Pavel Borák
                            XI. Užití díla

11.1.
Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedeném v této smlouvě, tedy pouze pro přípravu a realizaci stavby:

,, Rekonstrukce objektu Barokního domu, projektová dokumentace, rozpočty – stavebně historický průzkum, archeologický průzkum, ul. Vrchlického čp.161 – záměr depozitní prostory“
XII.  Závěrečná ustanovení

12.1.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.2.
Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

12.3.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po  jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

12.4.
V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

12.5.
Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

12.6.
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

12.7.
Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

12.8.
Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními tohoto zákona. 

12.9.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

13.1. Smlouvu o dílo na akci: ,,Rekonstrukce objektu Barokního domu, projektová   dokumentace, rozpočty – stavebně historický průzkum, archeologický průzkum, ul. Vrchlického 161 – záměr depozitní prostory“  zveřejní v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. objednavatel neprodleně po podpisu obou smluvních stran!
V Ostrově dne: 25.10.2019


            V Sokolově dne: 25.10.2019
……...…………………………..


 ……….……………………………..
            Ing. Anton Jurica                  

   
          Ing. Michael Rund

            statutární ředitel                               

          ředitel Muzea Sokolov,


JURICA a.s. 



                      p.o. Karlovarského kraje




     




 
    
strana : 8 z 8

