DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 101/2019-0183, uzavřené dne 30.4.2019

na akci: VS 21 – výměna střešní krytiny

| Objednatel : |  | Sokolovská bytová s.r.o. Komenského 77, 356 01 Sokolov IČO: 25216741, DIČ : CZ25216741 zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9534 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel : |  | STEVISPOL s.r.o. |  |  |
|  |  | ČSA 140, 357 03 Svatava IČO: 63507722 DIČ: CZ63507722 zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6607 |  |  |
| Výše uvedená smlouva o dílo se doplňuje v následujícím: |  |  |  |  |
| - bod č. III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se doplňuje: |  |  |  |  |
| 3.1.2 | VS 21 - provedení víceprácí dle předloženého nabídkového rozpočtu. |  |  |  |
| - bod č. IV. DOBA PLNĚNÍ se doplňuje: |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.2 do 31. prosince 2019. |  |  |  |
| - bod č. V. CENA se doplňuje: |  |  |  |  |
| 5.2.2 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.2 - je cena díla stanovena jako souhrnná částkou: Kč 52 296,- (padesátdvatisícedvěstědevadesátšest 00/100 Kč) bez DPH |  |  |  |  |
| Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny. |  |  |  |  |
| Sokolov 30. října 2019 Za objednatele:; Za zhotovitele:. Ing. Erik Klimeš jednatel společnosti.; Vladimír Stejspal jednatel společnosti. |