Příloha č. 1

AQUARES, s.r.o.
PRÁCE STAVEBNÍ A RIZIKOVÉ
Pístinská 145, 378 02 Stráž nad Nežárkou



Změnový list	

Číslo 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE 	NAŠE ZNAČKA 	VYŘIZUJE/LINKA	Stráž nad Než.

ZL č. 1		  	       xxxxx		    18/10/2019

Změnový list č. 1 k rozpočtu č. 1082018-A   Budova NPÚ – fasáda do senovážného náměstí + průjezd

Zhotovitel: Aquares, s. r. o.  Pístinská 145,  378 02  Stráž nad Nežárkou

Odběratel:  Národní památkový ústav Senovážné nám. 230/6 370 01 Č. Budějovice

Místo provádění prací:  Fasáda a průjezd do Senovážného náměstí v

Prováděná  práce:  Oprava fasády dle výše uvedeného rozpočtu a SOD č.11/331/2019

Rozpis změn, méně a víceprací, a jejich ocenění:

Změny dle položkového rozpočtu:

Položka		práce				odečty

1		oprava krytiny v ploše		- 4.500,--

3		Demont. Pálené krytiny		- 145,60,--

4		Ztužující Žb věnec		- 2.652.30,--

5		Pokrytí pož. Štítů		- 5.200.30,--

17		Očištění, náť. reliéfů nad vraty	- 5.060,--

26		Demont a mont. Cedulí		- 1.700,--

55		Převedení vody potrubím	- 5.347,50,-

56		Okapničky nad okny		- 3.033,70,--

61		Odpadní trouby z Cu plechu	- 2.325,90,--

66		Elektromontáže			- 33.400,--

Celkem.		- 63.365,30,--

Vícepráce

Opravy profilovaných ozdob				+ 10.000,--

Oprava římsy u vrat (výroba léry)			+ 3.000,--

Oprava zámku a dveří skříně na EI průjezd 		+2.300,--

Celkem							+ 15.300,--

Finanční rozdíl:	-63.365,30 + 15.300,-- = 48.065,30,--

Zde zbývá ve prospěch zákazníka Kč 48.065,30,--

…………………………………………….

Za firmu Aquares, spol.  s  r. o.

xxxxxxxxxxxxxxx-jednatel